Předpokládaný harmonogram prací

| Položka | Předpokládaná náročnost (v týdnech) | Zahájení prací (datum)1) | Dokončení prací (datum)1) |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Analytická část (agregace a interpretace podkladů Objednatele) | 16 | 1.9.2025 | 22.12.2025 |
| (2) Návrh systémového přístupu | 12 | 27.10.2025 | 19.1.2026 |
| (3) Prověření vybraných lokalit | 11 | 15.12.2025 | 2.2.2026 |
| z toho Vyhodnocení dopadů Objednatelem2) | 5 | - | - |
| (4) Finalizace dokumentu vč. zapracování výstupů Objednatele | 8 | 3.2.2026 | do 31.3.2026 |

Pozn.:

- v tuto chvíli nelze jednoznačně určit termín uvedení účinnosti smluvního vztahu, za klíčový je však třeba brát očekávaný termín dokončení prací

- tato část prací bude řešena v režii Objednatele s předpokládanou náročností do 5 týdnů