Změnový list č. 2

(dle § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění)

Zpracovatel změnového listu:			zhotovitel stavby

Číslo změny závazku ze smlouvy:		ZL č. 2 Obnova Fojtství z Jasenné

Název změny závazku ze smlouvy:	Šindelová střecha

Datum:	11. 6. 2025

Název smlouvy:						WISPI: MVP 2024/36/S

Smluvní strany:

Objednatel:						Národní muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm,

příspěvková organizace, IČO 000 98 604
 								Valašské muzeum v přírodě 				
         	                   				se sídlem Palackého č.p. 147, 756 61 Rožnov p. Radhoštěm

Zhotovitel:						JURÁŇ s.r.o.  IČO 27816788

Ústí 200   755 01 Vsetín

Obsah:

- Zařazení Změny závazku ze smlouvy

- Předmět změny

  - Popis a odůvodnění provedené změny a zařazení změny závazku ze smlouvy

- Finanční plnění dle Změny závazku ze smlouvy

- Podklady k návrhu změny

  - Projektová dokumentace – beze změny

  - Oceněný výkaz výměr – příloha č. 1

  - Fotodokumentace – příloha č. 3

  - Zápisy z kontrolních dnů

  - Zápisy a stanoviska

- Závěr

- Stanovisko zhotovitele stavby

1. Odůvodnění provedené změny

1. 	Zpracování projektové dokumentace bylo realizováno v roce 2021, tedy v období, kdy objednatel nepředpokládal výměnu střešní krytiny, která v dané době nevykazovala známky poškození. Tato situace se však výrazně změnila, a proto se zadavatel rozhodl provést kompletní výměnu, včetně laťování.

2.	Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen v textu jen „zákon“), resp. ustanovení § 222 zákona, se předkládané změny závazku nepovažují za podstatné, neboť beze zbytku naplňují podmínky uvedené v § 222 odst. 5 a 6 zákona.

2. Předmět změny

2.1.1	Výměna šindelové krytiny, včetně laťování:

Popis změny: výměna šindelové krytiny

Odůvodnění provedené změny: zpracování projektové dokumentace bylo realizováno v roce 2021, tedy v období, kdy objednatel nepředpokládal výměnu střešní krytiny, která v dané době nevykazovala známky poškození. Tato situace se však výrazně změnila, a proto se zadavatel rozhodl provést kompletní výměnu, včetně laťování.

Zařazení změny závazku: dle § 222 odst. 4 zákona: Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

3. Finanční plnění:

Rekapitulace prací dle přiloženého rozpočtu:

3.1.1 Střecha šindel	1 228 766,71 Kč

Cena bez DPH celkem 	1 228 766,71 Kč

DPH 21%	258 041,01 Kč

Celková cena dle ZL č. 2 včetně DPH	1 486 807,72 Kč

Vyhodnocení podílu Změnového listu č. 1 dle § 222 odst. 4 zákona v Kč bez DPH	1 228 766,71

Vyhodnocení podílu Změnového listu č. 1 dle § 222 odst. 4 zákona v %	11,84 %

4. Podklady k návrhu změny:

4.1	Projektová dokumentace – beze změny
4.2	Oceněný výkaz výměr – příloha č. 1

4.3	Fotodokumentace – příloha č. 2

4.4	Zápisy z Kontrolních dnů – zápisy v příloze

4.5	Stanovisko projektanta (AD), technického dozoru stavby (TDO)

4.6	Přílohy

Stanovisko autorského dozoru							souhlasím			nesouhlasím

………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Stanovisko technického dozoru objednatele:				souhlasím			nesouhlasím

………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

6.  Závěr

Jedná se o práce a dodávky, o jejichž realizaci bylo rozhodnuto teprve v průběhu provádění předmětu smlouvy na základě faktických zjištěných skutečností.

7. Stanovisko zhotovitele stavby:

Zhotovitel stavby v době zpracování své nabídky do veřejné zakázky nemohl požadované dodatečné stavební práce vůbec předpokládat, když byly tyto práce potvrzeny teprve až na základě požadavků objednatele v průběhu provádění předmětu smlouvy.

| Za Zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Datum: | Za Objednatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Datum: |
| --- | --- |