Krajská správa • a údržba silnic Vysočiny

Zajištění výkonu technického dozoru stavebníka na staveništi akce:                                                                                                                 III/34520 Pukšice - most ev.č. 34520-2

DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ

o zajištění výkonu technického dozoru stavebníka

na staveništi „III/34520 Pukšice - most ev.č. 34520-2, ze dne 10. 3. 2025

Článek 1

|  | Smluvní strany |
| --- | --- |
| Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |
| zastoupený: | Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace |

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech smluvních:

| IČO: | 00090450 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ00090450 |

Telefon:

| E-mail: | @ksusv.cz |
| --- | --- |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen „Objednatel“) a

| Dodavatel: | Ing. Martin Račanský |
| --- | --- |
| se sídlem: | Houškova 1168/8, 624 00 Brno - Komín |
| IČO: | 65309626 |
| (dále jen „TDS“) (společně také jako | „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“) |

Článek 2

Změna smluvních podmínek

- Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 z důvodu nutnost většího počtu návštěv TDS na staveništi a s tím spojeného zpracování dokumentace v kanceláři oproti předpokládanému rozsahu hodin dle Kalkulace odměny TDS dle Smlouvy o zajištění výkonu technického dozoru stavebníka na staveništi č. objednatele 057/2025-KSÚSV ze dne 10. 3. 2025.

- V této souvislosti se navyšuje počet hodin TDS takto:

a) Práce spojené s výkonem TDS v kanceláři (bez nároku na cestovné)	+ 22 hodin

b) Práce spojené s výkonem TDS na staveništi (včetně cestovného)	+ 21 hodin

- V souvislosti s navýšením počtu hodin výkonu TDS dochází k navýšení celkové ceny díla dle cen uvedených v odst. 5.1. b) Výkon TDS - práce spojené s prováděním stavby, takto:

Původní cena díla bez DPH	131 280,00 Kč

Vícepráce: a) práce spojené s výkonem TDS v kanceláři	14 300,00 Kč

Vícepráce: b) práce spojené s výkonem TDS na staveništi	22 890,00 Kč

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	168 470,00 Kč

g sfdi

0,00 Kč

168 470,00 Kč

Krajská správa a údržba silníc Vysočiny

Zajištění výkonu technického dozoru stavebníka na staveništi akce: III/34520 Pukšice - most ev.č. 34520-2

DPH 0% - není plátce DPH

Nově sjednaná cena včetně DPH

2.4.

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.

Článek 3

Ostatní ujednání

  - Dodatek č. 1 je nedílnou součástí stávající smlouvy.

  - Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

  - Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).

  - Dodatek č. 1 je účinný dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

  - Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

  - Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Brně, dne: viz podpis

V Jihlavě, dne: viz podpis

Ing. Martin Račanský

Ing. Radovan Necid

Datum: 2025.08.19

13:27:48 +02'00'

Digitálně podepsal

Martin Račanský

Datum: 2025.08.18

20:22:12 +02'00'

Digitálně podepsal

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace