Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace
Divadelní 138/4

741 01 Nový Jičín
IČO: 00845027

EduSoftware s.r.o.
Jenečská 1304
273 51 Unhošť
IČO: 05744610

V Novém Jičíně dne 20. 8. 2025

Oznámení o odstoupení od smlouvy č. 1/2025

Vážený pane jednateli,

dne 15. 8. 2025 jsme obdrželi Vaše oznámení, že nebudete schopeni dokončit plnění podle Smlouvy č. 1/2025 o zhotovení projektové dokumentace, uzavřené dne 16. 6. 2025 mezi Mendelovou střední školou, Nový Jičín, p. o., jako objednatelem a EduSoftware s.r.o. jako zhotovitelem.

Vaše oznámení považujeme za oznámení o neschopnosti splnit smluvní závazky. Upozorňujeme, že podle článku II ČÁSTI E smlouvy je zhotovitel oprávněn odstoupit pouze v případě, že objednatel nezaplatí sjednanou cenu ani po opakované výzvě, což v tomto případě nenastalo. Vaše oznámení proto nelze považovat za platné odstoupení podle smlouvy.

Z důvodu podstatného porušení smlouvy z Vaší strany, konkrétně neschopnosti dodat dílo ve sjednaném termínu, který byl 30. 6. 2025, a rozsahu, Vám tímto v souladu s článkem I ČÁSTI E smlouvy oznamujeme, že Mendelova střední škola odstupuje od smlouvy č. 1/2025 s okamžitou účinností, bez nároku na peněžní plnění.

Část díla již byla ze strany zhotovitele předána.

S pozdravem

.....................................................
 Ing. Lucie Haitlová, MBA
 ředitelka školy