##### Evidenční číslo objednatele: 4500047437 /1

Č.j.  29259-2025-UVCR

DODATEK č. 1

k objednávce č. 4500047437

###### Česká republika - Úřad vlády České republiky

se sídlem: 	nábř. E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1

IČO: 	00006599

DIČ: 	CZ00006599

kterou zastupuje: 	     Ing. Tomáš Štainbruch, MBA	
     ředitel Odboru správy nemovitostí, na základě vnitřního předpisu

dále jen „objednatel“

###### a

T O P O , s.r.o.

se sídlem:                      Klánova 323, 147 00 Praha 4 - Hodkovičky

IČO:                               60472391

###### DIČ:                               CZ60472391

kterou zastupuje:           Vít Barnáš, jednatel

dále jen „dodavatel“

uzavírají v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek") k objednávce č. 4500047437 (dále jen „objednávka“).

Čl. I

Úvodní ustanovení

Objednatel a dodavatel uzavřeli dne 23. 06. 2025 objednávku, jejímž předmětem je havarijní oprava WC v místnosti 24 včetně průběžné vodovodní a odpadní stoupačky od 1 PP do 3 NP ve Strakově akademii dle smlouvy č. 24/094-0.

- Předmětem tohoto dodatku je změna:

- Ceny plnění

Celková cena díla uvedená v objednávce, po provedení změny tímto dodatkem č. 1, se mění   následujícím způsobem:

Celková cena plnění se mění                        z částky                                  na částku

bez DPH                                                       885.490,30 Kč                      1.133.592,30 Kč

DPH                                                              185.952,96 Kč                         249.054,38 Kč

vč. DPH                                                      1.071.443,26 Kč                     1.371.646,68 Kč

Cena plnění činí 1.133.592,30 Kč bez DPH, tj. 1.371.646,68 vč. DPH. Uvedená cena   zahrnuje veškeré náklad dodavatele na dílo včetně dopravy a ekologické likvidace vzniklého odpadu.

Důvodem navýšení ceny jsou další vícepráce, které jsou nezbytné pro bezvadné dokončení prací dle požadavků objednatele, a dle skutečného rozsahu prací a materiálů, které jsou nutné pro dokončení díla. V průběhu prací se ukázalo, že stav svislé stoupačky a vodovodního potrubí je nutné sanovat ve větším rozsahu, než bylo zjištěno při průzkumných pracích před zahájením opravy.

Čl. III

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

- Tento dodatek byl sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží dodavatel, 1 obdrží objednatel.

- Ostatní ustanovení objednávky, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.

V Praze dne  					V Praze dne

| za TOPO s.r.o. | za Českou republiku Úřad vlády České republiky |
| --- | --- |
| _________________________ Vít Barnáš jednatel | __________________________ Ing. Tomáš Štainbruch, MBA ředitel Odboru správy nemovitost vz. Ing. Jan Kollert vedoucí oddělení správy nemovitostí |