Dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení stavby: 0047363/2

„Rekonstrukce odborných učeben včetně gastro-vybavení – část 2 – Stavební úpravy učeben“ v objektu Hotelové školy Praha 10, Vršovická 564/43,

101 00 Praha 10 – Vršovice

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

- objednatel: 	Hotelová škola Vršovická

se sídlem:    		Vršovická 564/43, 101 00 Praha 10 - Vršovice

zastoupený:  		Mgr. Petr Vomela – ředitel školy

IČ: 	          	60461713

bankovní spojení:  	Komerční banka a.s.

číslo účtu:                115-2965410267/0100

(dále jen "objednatel")

a

- hotovitel: 	         GENEL INVEST HOLDING s.r.o.

se sídlem: 	         Toužimská 1051/24F, 197 00 Praha 9.

zapsán v OR:        u Městského soudu v Praze, oddíl c, vložka 244287,

zastoupený: 	Ing. Martinem Říhou, jednatelem

bankovní spojení:	 ČESKÁ SPOŘITELNA a.s.

Číslo účtu :            	3907605319/0800

IČ:			04217519

DIČ: 		CZ04217519

(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto

- I.

- I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   S T A V B Ě

- Číslo stavby: 0047363/2

Název stavby: „Rekonstrukce odborných učeben včetně gastro-vybavení – část 2 Stavební úpravy učeben“

Místo stavby: Hotelová škola Praha 10, Vršovická 564/43, 101 00 Praha 10 - Vršovice

Zadavatel a investor:	Hotelová škola Praha 10, Vršovická 564/43, 101 00 Praha 10 - Vršovice

- II.

# P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y

Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:

Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele nutné změny v rozšíření rozsahu provedených prací, které vyplynuly v průběhu realizace u stavby č: 0047363/2 „Rekonstrukce odborných učeben včetně gastro-vybavení – část 2 – Stavební úpravy učeben“ v objektu Hotelové školy Praha 10, Vršovická 564/43, 101 00 Praha 10 – Vršovice. Jedná se o úpravy v rozšířeném rozsahu prací: – bandážování ploch hmotou s vlákny v rozsahu cca 82,6 m2, které nabyly v původním rozpočtu realizace. Rozsah dodatku prací je dán na základě upravené specifikace rozšíření rozsahu požadovaných prací, dle nabídkové specifikace zhotovitele ze dne: 06. 08. 2025, a dále v rozsahu zpracované nabídky zhotovitele v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadané v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: 19. 06. 2025

- IV.

- C E N A   D Í L A   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y

- Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky zhotovitele na realizaci díla ze dne 18. 06. 2025 jako cena nejvýše přípustná a činí:

- Základní cena bez DPH celkem 	1 006 948,76 Kč

- DH 21 % 	211 459,24 Kč

- Celková cena včetně DPH 	1 218 408,00 Kč

Cena rozšíření předmětu zakázky – dodatek č. 1

nabídková cena bez DPH                             	15 904,41 Kč

DPH 21 %                                                	3 339,93 Kč

Cena celkem včetně DPH	19 244,34 Kč

Celková konečná cena předmětu zakázky:

celková cena bez DPH                             	1 022 853,17 Kč

DPH 21 %                                                	214 799,17 Kč

- Cena celkem včetně DPH	    1 237 652,34 Kč

- Finanční plnění objednatele je závislé od uvolňování finančních prostředků do výše schváleného čerpání finančních prostředků z IF PO HMP pro rok 2025. V případě nezajištění celkového finančního krytí akce objednavatelem v rozsahu celkové nabídkové ceny bude některá ucelená část díla vyjmuta z realizace a dokončena dodatečně po zajištění potřebných prostředků.

- Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

XIV.

Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í

Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

- Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 20. 06. 2025, jejichž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy: 	č. 1. Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr – rozšířených prací)

#### V Praze dne: 12. 08. 2025				V Praze dne: 12. 08. 2025

.......................................			                   .......................................

objednatel             	           zhotovitel

Mgr. Petr Vomela 	          Ing. Martin Říha

ředitel Hotelové školy Praha 10                                              jednatel společnosti

Vršovická 43, Praha 10 - Vršovice