Společnost:	Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., 
nemocnice Středočeského kraje

IČO:	272 56 456

DIČ:	CZ27256456

Se sídlem:	Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01

Zastoupená:	JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva

Mgr. Daniel Marek, místopředseda představenstva

Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:	35-3525450227/0100

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019

dále jen „objednatel“ na straně jedné,

a

| Společnost: | FOMEI s.r.o. |
| --- | --- |
| IČO: | 465 04 869 |
| DIČ: | CZ46504869 |
| Se sídlem: | U Libeňského pivovaru 2015/10, 180 00 Praha 8 |
| Zastoupená: | Jaroslav Faltus, prokurista |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s. |
| Číslo účtu: | 8305511/0100 |
| Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 275265 |  |

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé,

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, jak stanoví tato:

smlouva o dílo

dále jen „smlouva“

# Úvodní ustanovení

## Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit a předat objednateli funkční dílo dle článku 3 této smlouvy. Objednatel se zavazuje při provádění díla dle této smlouvy dohodnutým způsobem spolupůsobit, dílo zhotovené v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dle článku 5 této smlouvy.

## Zhotovitel prohlašuje, že obsahové vymezení díla tak, jak je uvedeno v této smlouvě, zejména v příloze č. 1 této smlouvy, považuje za vhodné, správné a úplné. Zhotovitel prohlašuje, že dle jeho odborného názoru lze takto popsané dílo řádně a ve sjednaném termínu provést.

## Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění této smlouvy odpovídá jeho podnikatelskému oprávnění, a disponuje potřebnými kapacitami a odbornými znalostmi k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy. Tuto smlouvu uzavírá v postavení profesionála a zavazuje se postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí.

## Zhotovitel dále prohlašuje, že není v úpadku, nebylo vůči němu zahájeno insolvenční řízení ani mu není znám hrozící úpadek. Dále prohlašuje, že vůči němu nebylo zahájeno žádné soudní, správní, daňové či jiné řízení na plnění, které by mohlo být důvodem exekuce na majetek Zhotovitele, a že neexistuje žádné pravomocné rozhodnutí soudu, správního, daňového či jiného orgánu, na základě kterého by bylo možno vůči němu vést exekuci na majetek.

## Zhotovitel dále prohlašuje, že má sjednáno platné pojištění odpovědnosti proti všem rizikům (all risk), vztahující se na škodu/újmu vzniklou při plnění této smlouvy, s limitem pojistného plnění odpovídajícím předmětu této smlouvy, nejméně ve výši 5 milionů Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu trvání jeho závazků z této smlouvy.

# Předmět smlouvy

## Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v čl. 3 řádně, včas a v kvalitě níže specifikované. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo zaplatit, a to za podmínek a v termínech sjednaných v této smlouvě.

## Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s pokyny objednatele v oblasti BOZP a PO pro externí subjekty, které jsou dostupné na adrese: https://www.klaudianovanemocnice.cz/pokyny-na-useku-bozp-a-po-pro-externi-subjekty. Zavazuje se postupovat při provádění prací v souladu s těmito pokyny.

## Před zahájením prací a vstupem na pracoviště je zhotovitel povinen doložit splnění podmínek pro dodavatele, které jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy.

# Specifikace díla

## Dílo dle této smlouvy spočívá v provedení modernizace stávajícího skiagrafického RTG přístroje Pausch Cosmos-2 na RTG pracovišti objednatele v Mnichově Hradišti (dále jen „zařízení“), a to v souladu nabídkou zhotovitele č. 2025-ON MB (RTG MH)-FUJIFILM FDR ES II C43, verze 2 ze dne 11.8.2025, které je přílohou č. 1 této smlouvy. Hovoří-li se v nabídce o kupní smlouvě rozumí se tím tato smlouva.

## Dílo tvoří zejména:

## Upgrade přímé digitalizace stávajícího skiagrafického RTG přístroje Pausch Cosmos-2: 1 ks pevný detektor FUJIFILM FDR ES II C43 (CsI scintilátor, rozměr 43x43 cm)

## HW a SW akviziční stanice Console Advance včetně SW Dynamic Visualization II (zvýraznění nízkokontrastních struktur)

## Upgrade generátoru CPI CMP-200 – nová řídící deska + interface FUJIFILM FDR (automatický přenos expozičních parametrů a dopadové dávky na pacienta do PACS sytému)

## Doprava, instalace, konfigurace, zaškolení, záruční servis 24 měsíců

## Dílo bude provedeno jako komplexní, tj. na klíč a budou zahrnovat veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné nebo účelné ke zhotovení díla v úplném, soběstačném, bezchybném, funkčním, hospodárném a provozně bezpečném stavu. V tomto stavu zhotovitel předá dílo jako celek, včetně veškerých příslušných technických dokladů potřebných pro provoz zařízení.

## Součástí díla je dále:

## návod k použití a technická dokumentace v českém jazyce v písemné i elektronické podobě na datovém nosiči, včetně informací k preventivním prohlídkám – četnost, rozsah, povinné servisní zásahy a výměny dílů.

## prohlášení o shodě, tj. ES prohlášení o shodě (CE Conformity Declaration).

## příslušná dokumentace dle zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, případně doklady dle zákona 263/2016 Sb., pokud jsou tyto doklady pro provoz nezbytné.

## zaškolení obsluhy ve smyslu zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, v platném znění.

## doklady pro zdravotnické prostředky (dodací listy, předávací protokoly, protokoly o zaškolení obsluhy.

## doklad osvědčující způsobilost k prodeji, distribuci a servisu zdravotnických prostředků dle zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro v platném znění

## zajištění servisu osobou splňující podmínky zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, v platném znění.

## Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím osob, které k tomu mají potřebnou kvalifikaci.

## Zhotovitel je oprávněn provést části díla prostřednictvím poddodavatelů. Odpovídá přitom jako by plnil sám. Na žádost objednatele předloží zhotovitel seznam poddodavatelů, ve kterém budou uvedeny identifikační údaje poddodavatelů a informace o tom, kterou část díla bude poddodavatel plnit.

# Místo a termín zhotovení díla

## Místem plnění je RTG pracoviště Mnichovo Hradiště na adrese J. Švermy 395, Mnichovo Hradiště (budova Polikliniky).

## Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 60 dnů ode dne podpisu této smlouvy.

## Dílo se považuje za řádně dokončené, je-li dokončeno bez vad a nedodělků a bude-li zároveň písemně převzato objednatelem.

## O průběhu a výsledku předávacího řízení bude sepsán písemný předávací protokol. Přílohou předávacího protokolu budou veškeré zkušební, měřící, cejchovací a instruktážní protokoly a revizní zprávy, protokoly o provedené instruktáži a certifikaci pracovníků objednatele, případně další doklady, prokazující způsobilost a připravenost zařízení k provozu. Součástí předávacího protokolu bude také výslovné prohlášení zhotovitele, že „Zařízení splňuje výrobcem uváděné parametry, je plně funkční a bezpečné pro použití při poskytování zdravotních služeb pracovníky objednatele.“

## Kontaktní osobou k převzetí a dohledu při provádění díla na straně objednatele je:

## Jméno a příjmení:

## tel:

## email:

## Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě:

## výskytu vad zařízení nebo jeho částí,

## nesplnění všech povinností zhotovitele vztahujících se k provedení díla dle této smlouvy.

## Převezme-li objednatel dílo s vadami uvedenými v předávacím protokolu a nebude-li v předávacím protokolu uvedeno jinak, zavazuje se zhotovitel k neprodlenému odstranění těchto vad.

## Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v těsné spolupráci s objednatelem tak, aby nebyl narušován provoz zdravotnického zařízení objednatele nad míru nezbytně nutnou.

# Cena díla

## Smluvní strany si sjednávají celkovou cenu za provedení díla ve výši 809.900,- Kč bez DPH. Této ceně odpovídá DPH 21 % ve výši 170.079,- Kč. Celková cena díla včetně DPH tedy činí 979.979,- Kč. Za uplatnění správné sazby DPH odpovídá zhotovitel.

## Cena, uvedená v ustanovení odst. 5.1. této smlouvy je stanovena jako konečná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. Cena díla je stanovena s ohledem na všechny činnosti uvedené v této smlouvě a s přihlédnutím k záruce poskytované zhotovitelem.

## Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

# Způsob úhrady ceny a platební podmínky

## Smluvní strany se dohodly, že cena díla bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystavené zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po řádném dokončení díla, jeho převzetí objednatelem a po odstranění případných vad či nedodělků.

## Faktura bude mít splatnost do 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Přílohou faktury bude oběma stranami podepsaný protokol o předání a převzetí díla a případně též oběma stranami podepsaný protokol o odstranění vad či nedodělků.

## Zhotovitel prohlašuje, že jeho účet uvedený v záhlaví této smlouvy je jeho účtem jako poskytovatele zdanitelného plnění dle zákona o dani z přidané hodnoty, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, a zavazuje se zajistit, že tomu tak bude také ke dni vystavení daňových dokladů (faktur) na cenu sjednanou v této smlouvě a také ke dni provedení úhrady ceny objednatelem. V opačném případě nebude objednatel v prodlení v důsledku neprovedení platby ceny do doby, než zhotovitel zjedná nápravu a písemně o tom vyrozumí objednatele.

## Fakturu, která nebude splňovat požadavky dle této smlouvy nebo nebude obsahovat veškeré náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy je objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti vrátit. V takovém případě se lhůta splatnosti přerušuje a nová lhůta začne běžet až ode dne doručení nové/opravené faktury objednateli.

## Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn zastavit nebo postoupit pohledávku vůči objednateli z této smlouvy ve prospěch jiné osoby nebo na jinou osobu. Učiní-li tak zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele jedná se o úkon neplatný.

# Odpovědnost za vady, záruka za jakost

## Není-li uvedeno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran z vadného plnění příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

## Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost na kompletní zařízení jako celek v délce 24 měsíců od data předání a převzetí zařízení, s výjimkou baterií, spotřebního materiálu a dílů podléhajícím běžnému opotřebení. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání řádnému užívání zařízení.

## V záruční době se zhotovitel zavazuje k servisní reakci nejpozději do 24 hodin od oznámení vad objednatelem (písemně, emailem, faxem či telefonicky) a uvést zařízení do provozu nejpozději do dalších 24 hodin.

## V případě potřeby náhradních dílů či spotřebního materiálu, které nejsou běžně skladem, je zhotovitel povinen potřebné náhradní díly či spotřební materiál objednat a opravu provést bez zbytečného odkladu po jejich obdržení. Veškeré sjednané lhůty se prodlužují o dobu nezbytně nutnou k dodání náhradních dílů či spotřebního materiálu. To neplatí, pokud zhotovitel bez zbytečného odkladu po zjištění potřeby objednání náhradních dílů či spotřebního materiálu tuto skutečnost neoznámí objednateli.

## Náklady spojené s odstraňováním vad zařízení, za které odpovídá zhotovitel, hradí v plné výši zhotovitel (cestovné, náhradní díly, materiál, apod.).

## V případě, že budou v rámci záručních oprav prováděny i další servisní úkony či odborná údržba zařízení, není zhotovitel oprávněn za tyto služby účtovat samostatně náklady spojené s výjezdem.

## Zhotovitel odpovídá za škody, které způsobí při provádění díla objednateli, nebo třetí osobě. Tato odpovědnost se vztahuje také na škody způsobené na životním prostředí, v důsledku činnosti nebo nečinnosti zhotovitele.

# Servis

## Zhotovitel se zavazuje zajišťovat v záruční době bezplatně servisní služby na zařízení, zahrnující pravidelné kontroly pomocí vzdáleného přístupu, pravidelné fyzické kontroly na místě a pravidelné aktualizace softwaru a bezpečnostní aktualizace.

## Zhotovitel se dále zavazuje zajišťovat po dobu 10 let od předání díla mimozáruční a pozáruční servis zařízení, zahrnující:

## pravidelné bezpečnostně technické kontroly (PBTK) a případné další pravidelné technické prohlídky, revize či validace zařízení, a to v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy a doporučeními výrobce,

## poskytování servisní podpory k zařízení (pravidelné aktualizace softwaru a bezpečnostní aktualizace bez zbytečného odkladu po jejich vydání),

## provádění oprav zařízení,

## dodávky spotřebního materiálu náhradních dílů.

## Pro provádění pozáručního a mimozáručního servisu platí lhůty uvedené v čl. 7 této smlouvy.

## Cena za provádění mimozáručního a pozáručního servisu není zahrnuta v ceně zařízení a bude hrazena objednatelem samostatně. Splatnost faktur za provádění mimozáručního a pozáručního servisu zařízení je do 30 dnů od jejího doručení objednateli.

## O provedené servisní službě bude vyhotoven písemný záznam (servisní list) potvrzený zástupci obou smluvních stran. Součástí servisního listu bude popis poskytnutých servisních služeb a soupis případně použitých náhradních dílů.

## Kontaktní osobou k provádění servisu na straně objednatele je:

## Jméno a příjmení:

## tel:

## email:

## Kontaktní osobou k provádění servisu na straně zhotovitele je:

## Jméno a příjmení:

## tel:

## email:

## Ke změně údajů o kontaktních osobách postačí písemné oznámení doručené druhé smluvní straně.

# Porušení smluvních ujednání – sankce

## Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s řádným dokončením a předáním díla činí 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

## Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním vad díla uplatněných v záruční době se sjednává za každou jednotlivou vadu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

## Smluvní pokuta pro případ, že se kterékoliv z prohlášení zhotovitele uvedené v čl. 1 této smlouvy ukáže být nepravdivým, hrubě zkresleným či v podstatném ohledu zavádějícím se sjednává ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

## Pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných splatných faktur je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení v zákonné výši.

## Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody ve výši převyšující uhrazenou smluvní pokutu.

## Splatnost smluvních pokut je 30 dnů, a to na základě písemné výzvy oprávněné smluvní strany doručené straně povinné. I nesplatnou pohledávku na zaplacení smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla.

## Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy s výší smluvních pokut souhlasí a považují je za přiměřené.

# Závěrečná ustanovení

## Součástí smluvního ujednání jsou závazky, přísliby či prohlášení, které zhotovitel uvedl ve své nabídce. V případě rozporu mezi ujednáním této smlouvy a obsahem nabídky zhotovitele či příloh této smlouvy, má vždy přednost ustanovení této smlouvy.

## Tato smlouva a veškeré dodatky k této smlouvě nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich podpisu statutárními orgány obou smluvních stran nebo jejich zplnomocněnými zástupci. V případě, že tato smlouva či její dodatky podléhají uveřejnění v registru smluv, nabývá tato smlouva a dodatky k této smlouvě účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Případná plnění učiněná dle této smlouvy přede dnem její účinnosti se považují za plnění dle této smlouvy.

## Tato smlouva může být změněna pouze písemnou formou dodatkem k ní. Smluvní strany vylučují změnu této smlouvy jinou formou.

## Strany prohlašují, že veškerý obchodní styk bude veden v duchu obchodní etiky s cílem vyřešit všechny případné sporné momenty smírně a vzájemnou dohodou. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou rozhodovány s konečnou platností soudem.

## Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, dohodly, že místní příslušnost soudu k projednání a rozhodnutí sporů a jiných právních věcí vyplývajících z právního vztahu založeného touto smlouvou, jakož i ze vztahů s tímto vztahem souvisejících, se řídí sídlem objednatele.

## Plnění bude sloužit pro ekonomickou činnost objednatele.

## Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává, v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

## Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.

## Vzhledem k tomu, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uzavírají smluvní strany toto samostatné ujednání. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje nejpozději při podpisu této smlouvy označit ty části smlouvy a ty údaje, které požaduje v souladu se zákonem o registru smluv vyloučit z uveřejnění (obchodní tajemství, osobní údaje apod.). Jinak platí, že souhlasí s uveřejněním v plném rozsahu. Toto samostatné ujednání smluvních stran nabývá platnosti a účinnosti podpisem této smlouvy oprávněnými zástupci smluvních stran.

## Právní vztahy výslovně touto smlouvou neupravené se řídí právními předpisy platnými ke dni jejího podpisu.

## Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. V případě elektronického podpisu je tato smlouva vypracována v jednom vyhotovení podepsaném elektronicky oběma smluvními stranami.

## Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku, což svými podpisy stvrzují.

Přílohy:

- nabídka č. 2025-ON MB (RTG MH)-FUJIFILM FDR ES II C43, verze 2 ze dne 11.8.2025

- Podmínky pro dodavatele

| V Mladé Boleslavi dne ______________ | V Praze dne ______________ |
| --- | --- |
| ………………………………………………. Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje JUDr. Ladislav Řípa předseda představenstva | ………………………………………………. FOMEI s.r.o. Jaroslav Faltus prokurista |
| ………………………………………………. Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Mgr. Daniel Marek místopředseda představenstva |  |