DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ

(dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“))

Smluvní strany:

- Technická univerzita v Liberci

Se sídlem v: Studentská 1402/2, 461 17 Liberec

IČ: 46747885

DIČ: CZ46747885

Bankovní spojení: xxx

Účet číslo: xxx

Zastoupena: prof. Dr. Ing. Miroslavem Černíkem, CSC.

Osoba odpovědná za smluvní vztah: xxx

Interní číslo smlouvy:

(dále jen jako „kupující“)

a

- Název/Firma: 3Dees Industries s.r.o.

Se sídlem v: Doudlebská 1699/5, Nusle, 14000 Praha 4

Zapsaná: v rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. C 274309

IČ: 05997577

DIČ: CZ05997577

Bankovní spojení: xxx

Účet číslo: xxx

Zastoupena: Ondřejem Štefkem, jednatelem

(dále jen jako „prodávající“)

mezi sebou uzavírají následující Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke kupní smlouvě ze dne 3. 7. 2025 (dále jen „smlouva“):

- Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu plnění smlouvy, kdy čl. III Termín plnění se mění a nově zní takto:

Prodávající se zavazuje dodat předmět vč. jeho instalace do 7 týdnů ode dne účinnosti smlouvy.

- Závěrečná ujednání

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

- Dodatek je uzavřen elektronicky. Je-li uzavřen v listinné podobě, pak je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu, kdy každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení.

- Dodatek nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran, resp. dnem, kdy tento dodatek podepíše oprávněný zástupce té smluvní strany, která dodatek podepisuje později. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek bude uveřejněn Technickou univerzitou v Liberci dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) v registru smluv, s čímž obě smluvní strany výslovně souhlasí. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny označit v dodatku údaje, které jsou předmětem anonymizace a nebudou ve smyslu zákona o registru smluv zveřejněny. TUL nenese žádnou odpovědnost za zveřejnění takto neoznačených údajů.

- Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek pečlivě přečetly, a na důkaz souhlasu s výše uvedenými ujednáními připojují své podpisy:

| Razítko a podpis prodávajícího …………………………………………. Ondřej Štefek, jednatel V Praze dne 18.7.2025 | Razítko a podpis kupujícího …………………………………………… Prof. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc. V Liberci dne 18.7.2025 |
| --- | --- |