Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

na akci „VT Stonávka, Komorní Lhotka, km 29.310 – 29.847, oprava opevnění – projektová dokumentace, stavba č. 3519

uzavřené dne 27.2.2017 mezi smluvními stranami

OBJEDNATEL:

Obchodní firma: 				Povodí Odry, státní podnik

Sídlo:					Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

doručovací číslo: 701 26

Statutární zástupce: 			Ing. Jiří Pagáč, generální  ředitel

Zástupce pro věci technické: 		Ing. Lumír Peterek, vedoucí VHP vodní díla

Bankovní spojení: 				KB Ostrava, č.ú. 97104 761/0100

IČO / DIČ: 				70890021  /  CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584

ZHOTOVITEL:

Obchodní firma:				LINEPLAN s.r.o.

Sídlo:					Ostrava - Mar. Hory, 28. října 168, PSČ 709 00

Statutární zástupce:			Ing. Marek Boháč, jednatel

IČO					62255860

DIČ					CZ62255860

Bankovní spojení:			KB Ostrava, č.ú. 3507730217/0100

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 28672

V souladu se zněním čl. 12. bod 12.4. této smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na změně uzavřené smlouvy o dílo v tomto rozsahu: .

čl. 3. Doba plnění – bod 3.2. se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje provést práce dle čl. 2.2. 		do 31.10.2017

Objednatel a zhotovitel se na této změně dohodli z důvodu komplikovaných jednání s orgány ochrany přírody.

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

za objednatele:							za zhotovitele:

ve Frýdku-Místku dne						v Ostravě dne  17.7.2017

Ing. Dalibor Kratochvíl	Ing. Marek Boháč

Ředitel závodu Frýdek-Místek	jednatel