Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

# SMLUVNÍ STRANY

- Objednatel

Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.

zastoupený:	Ing. Radimem Rovnerem, předsedou představenstva

se sídlem:	Brtnická 1002/23, 586 01 Jihlava

IČO:	25512897

DIČ:	CZ25512897

plátce DPH:	ANO

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 2551

bankovní spojení:	Československá obchodní banka a.s.

číslo účtu:	100876798/0300

telefon:	567 301 321

e-mail:	info@dpmj.cz

ID datové schránky:	388drmb

kontaktní osoba ve věcech technických	xxxxx xxxxxx, mistr vrchního vedení a měníren

e-mail: xxxxx@dpmj.cz, telefon: xxx xxx xxx

(dále jen „Objednatel“)

# a

- Zhotovitel Elektroline a.s.

zastoupená:	Václavem Svobodou, místopředsedou představenstva Josefem Hájkem, členem představenstva

se sídlem:	K Ládví 1805/20, Kobylisy, 184 00 Praha 8

IČO:	45312338

DIČ:	CZ45312338

plátce DPH:	ANO

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 9880

bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxx

telefon:	+420 xxx xxx xxx

e-mail:	info@elektroline.cz

ID datové schránky:	2z4dvf6

kontaktní osoba ve věcech technických	xxxx xxxxxx, vedoucí realizace MHD

e-mail: xxxxxx@elektroline.cz, telefon: xxx xxx xxx

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“)

# ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

- Smluvní strany uzavřely dne 08.01.2025 smlouvu, jejímž předmětem je zejména výstavba nové trolejbusové trati, která se napojuje na stávající trolejbusovou trať v křižovatce ulic Znojemská x Hradební a je dále vedena ulicí Hradební ke křižovatce ulic Dvořákova x Žižkova (dále jen

„Smlouva“), a to na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Jihozápadní trolejbusová tangenta Jihlava“, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2024-043856 (dále jen „Veřejná zakázka“).

- V rámci realizace díla vyvstala potřeba víceprací a méněprací, z tohoto důvodu je nutné provést změnu původního závazku ze Smlouvy, proto se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto písemného dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“). Jedná se o změny závazku podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„zákon“), které nemění celkovou povahu Veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

# ZMĚNY SMLOUVY DLE DODATKU

- Smluvní strany se dohodly, že z důvodu finančních možností Objednatele nebudou předmětem díla stavební práce spočívající v realizaci stavebního objektu SO 664b,  jak byl specifikován        v zadávací dokumentaci na Veřejnou zakázku. Vzhledem k tomu, že podmínky pro aplikaci vyhrazené změny závazku podle § 100 odst. 1 zákona stanovené v zejména odst. 3.1 zadávací dokumentace  na  Veřejnou   zakázku,   nemusí  být  v  tomto  konkrétním  případě   naplněny   s dostatečnou mírou právní  jistoty,  přistupují  Smluvní  strany  z  důvodu  procesní opatrnosti k provedení této změny postupem dle § 222 odst. 4 zákona. Vypuštěním stavebního objektu SO 664b se snižuje cena díla v rozsahu odpovídající nerealizované části díla, tj. o 4 729 583,17 Kč bez DPH. Smluvní strany pro vyloučení jakýchkoliv pochybností shodně deklarují, že na povinnosti Zhotovitele provést stavební práce spočívající v realizaci stavebního objektu SO 665 dle uzavřené Smlouvy se ničeho nemění.

- Smluvní strany se dále dohodly na změnách spočívajících ve vícepracích a méněpracích, které vyvstaly v průběhu provádění díla a které jsou podrobně popsány a odůvodněny ve změnových listech (Příloha č. 1 – 6 Dodatku), jako na změnách nepodstatných v souladu s § 222 odst. 4 zákona, a to tak, jak je dále uvedeno. Změna závazku ze Smlouvy na základě níže přiložených změnových listů zahrnuje vícepráce ve výši 35 000-Kč bez DPH a méněpráce ve výši 2 341 048,64 Kč - Kč bez DPH.4,45 % z původní hodnoty závazku ze Smlouvy na Veřejnou zakázku, tím je splněna podmínka, že změna musí být nižší než 15% původní hodnoty závazku ze Smlouvy na Veřejnou zakázku. Finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku činí 135 348 000 Kč bez DPH. Celková hodnota změny dle tohoto Dodatku činí 7 035 631,81 Kč Kč,- Kč bez DPH. Celková hodnota změny závazku ze Smlouvy na Veřejnou zakázku je tak nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku.

- Cena předmětu díla dle odst. 4.1 Smlouvy se v návaznosti na výše uvedené mění takto:

Cena díla bez DPH celkem: 151 122 526,19 Kč,- Kč.

slovy: sto padesát jeden milionů sto dvacet dva tisíc pět set dvacet šest korun českých a devatenáct haléřů

DPH: 31 735 730,50 Kč Kč

Cena díla vč. DPH celkem 182 858 256,69 Kč Kč

DPH bude účtována dle příslušné sazby dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň.

- Doba plnění díla se v souvislosti s Dodatkem neprodlužuje. Smluvní strany se dále dohodly, že výše bankovní záruky za řádné provedení díla dle odst. 11.1 Smlouvy se nemění.

# ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- V případě, že jsou v tomto Dodatku používány pojmy s velkým písmenem na počátku a nejsou definovány v těle tohoto Dodatku, jedná se o pojmy definované ve Smlouvě nebo v přílohách Smlouvy.

- Práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, která nejsou změněna tímto

Dodatkem, zůstávají nedotčena.

- Tento Dodatek je uzavřen v elektronické podobě a je podepisován uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

- Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

# Přílohy

Příloha č. 1 Změnový list č. 1 Příloha č. 2 Změnový list č. 2 Příloha č. 3 Změnový list č. 3 Příloha č. 4 Změnový list č .4 Příloha č. 5 Změnový list č.5 Příloha č. 6 Změnový list č. 6

Příloha č. 7 Tabulka stožárů

V Jihlavě dne	21.8.2025	V Praze dne       21.8.2025

# Objednatel	Zhotovitel