Smlouva o dílo č. 25020 – Dodatek č. 1

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu

a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary,

příspěvková organizace

se sídlem: Bezručova 1312/17, 360 01  Karlovy Vary

IČO:63553597             DIČ:CZ63553597

zastoupená: Mgr. Pavlem Bartošem, ředitelem školy

číslo účtu: 2……………, vedený u Československé obchodní banky, a.s.

(dále jen „objednatel“)

a

firma: Král českých staveb s.r.o.

se sídlem: Hamerská 69/15, 360 01  Karlovy Vary-Březová

IČO: 08021350   DIČ: 08021350

Zastoupená: Michalem Hnátíkem, jednatelem společnosti

číslo účtu: 1…………………., vedený u  Komerční banky, a. s.

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů následující smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I. Předmět smlouvy

  - Předmětem této smlouvy je provedení zednických prací pro zhotovení „Chill Zone“. Jedná se o schválený projekt s názvem „Chill Zone“ v grantovém řízení Podpora regionů z použití finančních prostředků Karlovarského kraje z Participativního rozpočtu škol v budově školy Bezručova 1312/17, Karlovy Vary (dále jen „dílo“) dle požadavků objednatele. Dílo zhotovitel provádí na svůj náklad a na své nebezpečí.

1.2  Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 22. srpna 2025.

II. Cena díla a převzetí díla

2.1   Cena za provedení díla bude stanovena dle podané nabídky ze dne 10. 4. 2025 a Dodatku č. 1

2.2  Cena díla se zvyšuje na základě provedených prací nad rámec uzavřené smlouvy:

Oprava vodovodního potrubí				  1,5 bm x 600,-       	    900,- Kč

Dodání a montáž stropního svítidla                              1 ks x 690,-                 690,- Kč

Oprava – podříznutí dveří                                            2xkřídlo x 250             500,- Kč

Montáž revizních dvířek                                                 2 ks x 350,-               700,-  Kč

Sanace revizní šachty a čištění                                      1 ks x 1450               1450,- Kč

CELKEM BEZ DPH                                                                                      4 240,--Kč

DPH 21%                                                                                                           890,40 Kč

ZA PROVEDENÉ PRÁCE                                                                             5130,40 Kč

5 130,40 Kč (slovy: Pět tisíc jedno sto třicet korun českých 40 haléřů) je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) objednateli a bude zaplacena formou bankovního převodu na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy.

III. Závěrečná ustanovení

3.1  Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 smlouvy před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Dodatek č. 1 Smlouvy je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

3.2 Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

3.3.  Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 1 smlouvy v registru smluv provede objednatel.

V Karlových Varech dne 22. 8. 2025                               V Karlových Varech dne

--------------------------------------- 				--------------------------------------

Mgr. Pavel Bartoš						Michal Hnátík

ředitel školy