DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 20.06. 2017

Rekonstrukce chodníku v parku u Husitské bašty,

(dále jen jako „Smlouva“)

Smluvní strany:

Město Bílina

IČO: 00266230

se sídlem Břežánská 50/4, 418 01 Bílina

zastoupeno Oldřichem Bubeníčkem, starostou města

(dále jen „ objednatel“)

a

INSKY spol. s r.o.

IČ: 00671533

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 113, datum zápisu 04.12.1990

se sídlem Nový Svět 100, 400 07 Ústí nad Labem

zastoupena Ing. Jaroslavem Štráchalem, jednatelem společnosti

(dál jen „zhotovitel“)

(Objednatel a zhotovitel dále též jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“).

I.

Předmět dodatku

- Výše uvedené Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. IV. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím ustanovením:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedeného díla, přičemž se zavazuje dodržet následující termíny:

Termín zahájení plnění předmětu díla: 	15.07.2017

Termín dokončení plněná předmětu díla: 	25.08.2017

Termín vyklizení staveniště:			30.08.2017

II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy se tímto Dodatkem nemění.

- Dodatek se sepisuje ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

- Tento dodatek byl odsouhlasen usnesením Rady města Bílina č. 848 ze dne 09.08. 2017.

- Smluvní strany společně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich vážnou a svobodnou vůli a že se seznámily s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

- Tato Smlouva/Dodatek bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2016 Sb., o registru smluv.

V Bílině, dne 15.08.2017				V Ústí nad Labem, dne 15.08.2017

Město Bílina	INSKY spol. s r.o.

__________________				_________________________

Oldřich Bubeníček					Ing. Jaroslav Štráchal

starosta						jednatel společnosti