Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo TO/2025/07

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl. zákona č.89/2012, občanský zákoník,
 v platném znění

Psychiatrická nemocnice v Opavě

se sídlem Olomoucká 305/88, 746 01 Opava

IČ: 008 44 004
DIČ: CZ00844004

zastoupena Ing. Zdeňkem Jiříčkem, ředitelem

dále jen „objednatel“

a

Ing. Dobroslav Janko

se sídlem Albrechtická 807/16, 794 01 Krnov
IČ: 73951633

DIČ: neplátce DPH

zastoupena Ing. Dobroslavem Jankem

dále jen „zhotovitel“

uzavírají tento Dodatek ke Smlouvě o dílo:

- Předmět dodatku

- Smluvní strany uzavřely dne 30.5.2025 Smlouvu o dílo TO/2025/07 na vypracování projektové dokumentace na akci „Výměna zdrojů tepla a plynofikace DS Horní Holčovice“.

Předmětem Dodatku č.1 je změna termínu dokončení a předání díla, z důvodu doplnění projektové dokumentace o požadavky orgánu státní správy a provozu DS Horní Holčovice, které byly vyvolány dodatečným upřesněním technicko-provozních pravidel pro areál DS Horní Holčovice.

Zapracování těchto požadavků do projektové dokumentace nemá vliv na celkovou cenu díla.

- Smluvní strany se na základě skutečnosti uvedených v odstavci 1 tohoto článku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo TO/2025/07.

- Doba a místo plnění

Smluvní strany se dohodly, že znění článku III.  Smlouvy o dílo se mění následovně:

- Zhotovitel se zavazuje předat objednateli kompletní DPS v požadované formě a provedení do 31.8.2025.

- Zhotovitel se zavazuje k zajištění právoplatného stavebního povolení do 30.9.2025

- V případě, že správní anebo dotčené orgány nebudou konat v zákonných lhůtách, posouvá se termín o tolik dnů, o kolik dní bude prodlení na straně správního anebo dotčených orgánu.

- Místo plnění: Psychiatrická nemocnice v Opavě, Olomoucká 305/88 746 01 Opava – budova A kancelář náměstka pro HTS č. 114.

- Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli bez vad a nedodělků.

- O předání a převzetí díla bude vyhotoven zápis o předání a převzetí díla. V případě zjištění vad a nedodělků díla, uvede objednatel v protokolu o předání a převzetí díla seznam vad a nedodělků, smluvní strany dohodnou termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu.

- Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady nebo nedodělky. V případě, že dílo nebude převzato, dohodnou smluvní strany v zápise náhradní termín přejímky. Tato dohoda nemá vliv na právo objednatele uplatnit sankce za nesplnění termínu předání díla.

- Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dohodnuto čl. IV. této smlouvy.

- Závěrečná ustanovení

- Obě strany prohlašují, že si Dodatek č.1 před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změn.

- Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v „Registru smluv“.

V Opavě dne 30.7.2025						V Krnově dne 30.7.2025

______________________					______________________

Za objednatele							Za zhotovitele

Ing. Zdeněk Jiříček						Ing. Dobroslav Janko
ředitel PN v Opavě