NABÍDKA – UPRAVENÁ 2

„DPMP MYCÍ LINKA – ŠTÍTOVÁ STĚNA“

Zadavatel: 	Dopravní podnik města Pardubic a.s.

Teplého 2141, 532 20 Pardubice

IČO: 63217066	 	DIČ: CZ63217066

Uchazeč:	Kucián statika s.r.o

17.listopadu 236, 530 02  Pardubice

IČO: 08055475	DČ CZ08055475

Dle podkladů získaných při všeobecné pochůzce na stavbě a následného upřesnění z korespondence Ing. Kubínka Vám nabízíme zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro zvětšení vjezdových vrat v západním štítu haly pro mytí trolejbusů.

- Zaměření stávajícího stavu, předběžný stavebně technický povšechný průzkum		  						9 690,- Kč

- Projektová dokumentace úprav štítu, včetně rozpočtu a výkazu výměr, statického výpočtu a technické zprávy, včetně částí A,B a C												68 540,- Kč

- Projednání s DOSS v omezeném rozsahu			14 350,- Kč

- Účast při výběru zhotovitele stavby	max. 2 x 2 hodiny	  4 600,- Kč

Celkem							 97 180,- Kč

Platnost nabídky je omezena dnem 20.08.2025. Součástí ceny není obstarání povolení. V ceně je obsažena elektronická verze dokumentace a 4 její výtisky. Součástí nabídkové ceny je stavebně konstrukční řešení a vlastní stavební část. Naopak součástí nabídky není projektová dokumentace úpravy a přeložek sítí (elektro, trolej, další potrubí apod….). Cenová nabídka počítá se zohledněním zavěšení troleje na navrhovanou konstrukci, budou-li odpovídajícím způsobem definována příslušná zatížení.

Termín dokončení PD do 15.09.2025 s tím, že je podmíněn vystavením objednávky do 20.08.2025.

Doufám, že Vám bude nabídka plně vyhovovat.

Ing. Jaromír Kucián

jednatel