# CN Karlštejn průsak (2)

KARLŠTEJN

ROZPOČET PROVEDENÍ ÚPRAV PROTI PRONIKÁNÍ VLKOSTI DO SCHODIŠTĚ NA NÁDVOŘÍ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název položky **Dodávka+Montáž** | MJ | Množství | Cena/mj | Cena celkem |
|  |  |  |  | |
| Demontáž dlažby ze žulových kostek, přesun do 50 m | m2 | 20,00 | 325,00 | 6500,00 |
| Demontáž a přesun desek z pískovce, | pol | 1,00 | 15400,00 | 15400,00 |
| Demontáž a přesun bloků z pískovce, demontáž podpory zábradlí | pol | 1,00 | 4250,00 | 4250,00 |
| Zemní práce výkop ručně | m3 | 6,00 | 660,00 | 3960,00 |
| Přeun materiálů na deponii do 50 m | m3 | 6,00 | 260,00 | 1560,00 |
| očištění konstrukcí pro nanášení maltoviny | soubor | 1,00 | 2700,00 | 2700,00 |
| srovnání ploch pro aplikaci izolací stěrkou | soubor | 1,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| Hydroizolace stěn a ostatních ploch pojistná - hydroizolační stěrkou | soubor | 1,00 | 4300,00 | 4300,00 |
| Hydroizolace stěn a ostatních ploch - asfaltový pás vč montáže | soubor | 1,00 | 7300,00 | 7300,00 |
| Zpětný zásyp z části výkopkem, pěchování | m3 | 1,50 | 430,00 | 645,00 |
| Zpětný zásyp štěrkem, pěchování | m3 | 4,50 | 880,00 | 3960,00 |
| Pokládka kostek + přesun | m2 | 20,00 | 360,00 | 7200,00 |
| Štěrkování spár 2/4mm 25 mm pod líc dlažby | m2 | 20,00 | 55,00 | 1100,00 |
| vyplnění spar v dlažbě hydrofobní maltovinou | m3 | 20,00 | 600,00 | 12000,00 |
| Zpětná montáž kamenných prvků montáž podpory | kpl | 1,00 | 10500,00 | 10500,00 |
| drážka pro zapuštění izolace do soklu zábradlí, | kpl | 1,00 | 4300,00 | 4300,00 |
| montážní lišta izolace | kpl | 1,00 | 2400,00 | 2400,00 |
| utěsnění spáry nad montážní lištou | ks | 1,00 | 1300,00 | 1300,00 |
| Dopravné stavebních hmot,mechanizace,osob | pol | 1,00 | 3400,00 | 3400,00 |
| Odvoz výkopku na skládku kontejner 3,5 t | pol | 2,00 | 2700,00 | 5 400,00 |
| hydrofobizace pískovcových prvků | soubor | 1,00 | 900,00 | 900,00 |
| očištění ocelových nosníků od rzi, pasivování povrchu tanátováním | soubor | 1,00 | 2100,00 | 2 100,00 |
| nový nátěr ocelových konstrukcí | kpl | 1,00 | 1200,00 | 1 200,00 |
| očištění omítek na schodišti mechanicky | kpl | 1,00 | 600,00 | 600,00 |
| odsolování stěny schodiště pomocí absorpčnch zábalů | kpl | 1,00 | 1700,00 | 1 700,00 |
| oprava, doplnění omítek | kpl | 1,00 | 2625,00 | 2625,00 |
| pomocné lešení | ks | 1,00 | 2250,00 | 2250,00 |
| zakrývání, ochrana konstrukcí | soubor | 1,00 | 750,00 | 750,00 |
| průběžný a závěrečný úklid staveniště | soubor | 1,00 | 1250,00 | 1 250,00 |
| zhotovení fotodokumentace, dokumetace skutečného provedení | soubor | 1,00 | 3250,00 | 3 250,00 |
| VRN-zabezpečení staveniště, plotové zábrany | pol | 1,00 | 1100,00 | 1100,00 |
| VRN- nářadí, pěchovací desky, plachta | pol | 1,00 | 3400,00 | 3400,00 |
| výrobní a správní režie 3% | soubor |  | 121425,00 | 3642,75 |
|  |  |  |  |  |
| Cena celkem bez DPH |  |  |  | 124942,75 |
| DPH | 21,00% |  |  | 26237,98 |
| Cena celkem vč. DPH |  |  |  | 151180,73 |

# Stránka 1