Smlouva o dílo

(dle §2586 NOZ)

Č. j. UPM / 2184 / 2025

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Uměleckoprůmyslové museum v Praze

se sídlem ulice 17. listopadu 2, 110 00 Praha 1

zastoupené PhDr. Radim Vondráček, Ph.D., ředitelem

IČ: 00023442

Bankovní spojení: č.ú. ČNB ……….

(dále jen „objednatel“)

a

2. Dodavatel:

LN-Design, s.r.o.

se sídlem Zátišská 1914/1, 140 00 Praha 1

zastoupený Ing. Luďkem Novotným, jednatelem

IČ: 26726521

(dále jen „dodavatel“)

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu, jíž se dodavatel zavazuje zajistit pro objednatele deinstalaci konstrukcí Study Roomu Jana Kaplického v místě instalace – Gong, Ostrava, a demontáž a balení exponátů ze sbírek UPM, jejichž soupis tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení podle podmínek obsažených v následujících ustanoveních této smlouvy.

I.

Předmět smlouvy

Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v:

- Demontáž nábytkových prvků ze sbírek UPM za pečlivé manipulace se všemi částmi, aby nedošlo k jejich poškození,

- Deinstalace a balení ostění a rampy,

- Příprava demontovaných částí nábytku na transport a naložení do transportního vozu iveco,

- Deinstalace stropních konstrukcí a jejich likvidace,

- Deinstalace obvodové paneláže a její likvidace,

- Deinstalace podlahové konstrukce a její likvidace včetně povrchové krytiny.

a to v místě konání akce, v prostoru Gongu v Ostravě (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla, jejíž podrobná kalkulace tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

II.

Čas a místo plnění

Dodavatel provede dílo od 28. srpna 2025 a nejpozději do 2. září 2025.

III.

Cena díla

Cena za provedení díla byla stanovena dohodou na 160.000,-Kč bez DPH, tj. 193.600,-Kč vč. DPH (slovy: jednostodevadesáttřitisícšestsetkorun  českých) – podrobná kalkulace je v příloze č. 2 této smlouvy.

IV.

Platební podmínky

Cena díla je splatná ve lhůtě 30 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) objednateli a bude zaplacena formou bankovního převodu na účet dodavatele.

V.

Způsob převzetí dodávky

Dodavatel předmět díla předá v reálné podobě do 2. 9. 2025 a objednatel jej převezme formou písemného předávacího protokolu, přičemž k převzetí předmětu díla poskytne objednatel nezbytnou součinnost.

VI.

Odpovědnost za vady, reklamační řízení

V případě, že objednatel shledá v díle vady, vyzve dodavatele k jejich odstranění ve lhůtě 3 dnů.

VII.

Smluvní sankce

- Pro případ prodlení dodavatele s plněním díla sjednávají smluvní strany pokutu ve výši 0,025% z celkové ceny díla denně za prvních 10 dnů prodlení, dále pak 0,05% za každý další den prodlení.

- Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,025% denně za prvých 30 dnů prodlení, dále pak 0,05% za každý další den prodlení.

VIII.

Jiná ujednání

- Tato smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích s platností originálu, z nichž dodavatel obdrží jeden výtisk a objednatel dva.

- Veškeré změny budou zpracovány písemně ve formě číslovaných dodatků k této smlouvě.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dne zápisu ro registru smluv, což provede objednatel.

- Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – seznam předmětů ze sbírek UPM a příloha č. 2 – kalkulace prací.

V Praze dne

………………………………………………..……..…			………………………………………………..………

objednatel						dodavatel

PhDr. Radim Vondráček, Ph.D.				Ing. Luděk Novotný

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č.j. UPM / 2184 / 2025

Seznam předmětů ze sbírek UPM

- Konzolový pracovní stůl z pracovny J. Kaplického

- Lampy 2 ks z pracovny J. Kaplického

- Pohovka bílá oválná (4 kvadrantové matrace, 1 malá kruhová matrace, 2 dvojité polštáře, konstrukční prvky) – prototyp

- Oválný stůl černý z bytu J. Kaplického a 4 ocelové nohy

- Publikace z knihovny J. Kaplického

- Vstupní ostění

- Rampa

Příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo č.j. UPM / 2184 / 2025

Kalkulace prací