Smlouva č. SML/0346/25

# (veřejná zakázka na služby malého rozsahu)

Smlouva na výkon dozoru projektanta, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:

SILNICE III/36726: MĚRŮTKY

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Se sídlem:					K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČ:						70934860

Zastoupena:					Ing. Bronislav Malý, ředitel

Technický dozor stavebníka:			xxxxxxx

Tel.:						xxxxx

E-mail:						xxxxx

Bankovní spojení: 				ČS a.s., č.ú. 3464732/0800

(dále jen „Objednatel”)

a

PK OSSENDORF s.r.o.

Se sídlem:	Šumavská 416/15, 602 00 Brno

Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno Krajský soud Brno oddíl C, vložka 33954

IČ:	25564901

DIČ:	CZ25564901

Zastoupen:	Bc. Kateřina Šťastná, jednatelka společnosti

K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxx

Tel.:		xxx

E-mail:	xxxxxxx

Bankovní spojení:	ČSOB, a.s., č.ú. 155472010/0300

(dále jen „Poskytovatel“)

uzavírají níže uvedenou smlouvu o výkonu dozoru projektanta:

Článek I. – Úvodní ujednání

- Objednatel jako stavebník připravuje stavbu „SILNICE III/36726: MĚRŮTKY“ (dále jen „Stavba“). Stavba bude řešit rekonstrukci silnice III/36726 a silničního mostu ev.č. 36726-2 v průjezdním úseku obce Měrůtky (místní části obce Lutopecny), katastrální území Měrůtky.

- Tato smlouva o výkonu dozoru projektanta (dále jen „Smlouva“) je uzavřena ve smyslu ustanovení § 1 746 zákona č. 89//2012 Sb., občanský zákoník na výkon dozoru projektanta při stavbě objednatele „Silnice III/36726: Měrůtky“.

- Článek II. – Předmět smlouvy

- Předmětem plnění této smlouvy je výkon dozoru projektanta (dále jen „DP“) na stavbě „Silnice III/36726: Měrůtky“.

- Poskytovatel se zavazuje obstarat pro Objednatele výkon DP Stavby, který bude probíhat od zahájení Stavby až do předání stavby jejím Poskytovatelem zpět Objednateli a který bude vykonáván na výzvu Objednatele.

- Vyžaduje-li se pro konkrétní úkon v rámci výkonu DP účast Poskytovatele v místě provádění Stavby, zašle písemnou výzvu objednatel (technický dozor ŘSZK, dále jen „TD“) v předstihu alespoň 4 (čtyř) pracovních dnů. Písemné vyzvání TD k účasti DP na jednotlivých úkonech bude provedeno elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Poskytovatel je povinen potvrdit svoji účast do 2 pracovních dní elektronicky na e-mailovou adresu, z níž odejde výzva.

- Rozsah činností DP zahrnuje:

- účast Poskytovatele na předání staveniště Poskytovateli Stavby a na závěrečném předání dokončené Stavby Objednateli na základě e-mailové výzvy TD,

- účast Poskytovatele na kontrolních dnech Stavby (1x za měsíc),

- účast na převzetí výztuže a jednotlivých částí mostního objektu na základě písemného vyzvání objednatele,

- posuzování návrhů Poskytovatele Stavby na změny a odchylky u dokumentace zpracované Poskytovatelem Stavby z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,

- vydávání odborných stanovisek ke všem změnovým listům navržených Poskytovatelem Stavby včetně kontroly množství měrných jednotek požadovaných méněprací nebo víceprací ve vztahu k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb,

- spolupráci s koordinátorem BOZP, technickým dozorem Objednatele odpovědným geodetem Stavby,

- dopracování či úpravy projektové dokumentace Stavby v případech, kdy je to pro pokračování Stavby nezbytné; za výkon DP přitom nebude považováno odstranění vad Díla (včetně záručních), za které dle této smlouvy odpovídá Poskytovatel,

- účast na kontrolních dnech osobou autorizovanou v oboru dopravní stavby nebo mosty a inženýrské konstrukce (dle výzvy objednatele).

- Zjistí-li Poskytovatel při výkonu DP nedodržení projektové dokumentace Stavby či jinou závažnou skutečnost, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti Objednatele (osobně či telefonicky a následně nejpozději druhý den formou e-mailu), přičemž uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace, resp. jiné závažné skutečnosti a tomu odpovídající důsledky.

- Článek III. – Termíny a místo plnění

  - Místo plnění: „Silnice III/36726: Měrůtky“

  - Poskytovatel je povinen provádět služby v době realizace stavby, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.

Článek IV. – Cena za poskytování služeb, platební podmínky

4.1    Smluvní strany se dohodly na ceně Plnění Poskytovatele v následující výši:

Předpokládaný rozsah hodin:				72 hodin na stavbě

30 hodin v kanceláři

10 výjezdů na stavbu

Sazba za 1 (jednu) hodinu výkonu DP na stavbě bez DPH	    1 100,-- Kč

Sazba za 1 (jednu) hodinu výkonu DP v kanceláři bez DPH	    1 100,-- Kč

Sazba za 1 (jeden) výjezd projektanta na stavbu	 bez DPH   	    2 650,-- Kč

Odměna za DP celkem bez DPH				138 700,-- Kč

DPH 21 %							  29 127,-- Kč

Odměna za DP celkem vč. DPH				167 827,-- Kč

(slovy jednostošedesátsedmtisícosmsetdvacetsedm korun českých)

  - Sazba se rozumí jako konečná a pevná, přičemž na její výši nebude mít žádný vliv inflace, ani další obdobné skutečnosti, nedohodnou-li se strany výslovně jinak a není-li v dalších ustanoveních této smlouvy dohodnuto jinak. Takto sjednaná Sazba zahrnuje veškeré náklady Poskytovatele spojené s řádným a včasným splněním všech jeho závazků vyplývajících z této smlouvy.

- Odměna za DP bude stanovena na základě Sazby vynásobené skutečným rozsahem Poskytovatelem poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného rozsahu vykonaného DP, přičemž bude fakturována po ukončení realizace Stavby (dnem předání a převzetí zrealizované Stavby objednatelem) s tím, že právo fakturovat vzniká Poskytovateli odsouhlasením rozsahu vykonaného DP ze strany Objednatele, přičemž kopie zjišťovacího protokolu musí být přílohou dané faktury.

- Veškeré faktury vystavené Poskytovatelem dle této smlouvy musí splňovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy a náležitosti v této smlouvě ujednané (včetně příloh), jinak je Objednatel oprávněn danou fakturu Poskytovateli vrátit k opravě (Objednatel přitom není v prodlení s úhradou takové faktury).

- Splatnost všech faktur vystavených Poskytovatelem dle této smlouvy je 15 (patnáct) dnů ode dne prokazatelného doručení předmětné faktury Objednateli. Fakturovaná částka bude Objednatelem poukázána na účet uvedený ve smlouvě. Na všech fakturách vystavených Poskytovatelem musí být uveden název Stavby v plném znění dle této smlouvy, číslo této smlouvy (číslo smlouvy Objednatele), účet Poskytovatele uvedený výše v této smlouvě a dále název fakturovaného plnění (výkon DP) vč. fakturované částky.

- DPH bude účtována a hrazena dle příslušných obecně závazných právních předpisů platných a účinných v den zdanitelného plnění.

- Článek V. – Zajištění závazku

  - Za porušení smluvní povinnosti poskytovatele provést jednotlivou dílčí část závazku v době sjednané v čl. II. zaplatí poskytovatel objednateli smluvní pokutu ve výši 600 Kč za každý den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání.

  - Poskytovatel si je vědom skutečnosti, že pro objednatele je povinnost poskytovatele splnit dílčí část závazku v době uvedené v čl. II podstatnou povinností. V případě, že poskytovatel poruší některou z výše popsaných povinností, jedná se o závažné porušení smlouvy a objednatel má právo od smlouvy odstoupit.

- Článek VI. – Závěrečná ustanovení

  - Poskytovatel je povinen u sjednané služby související s projektem „Silnice III/36726: Měrůtky“ poskytnout součinnost při kontrole ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole a to z toho důvodu, že tato služba je hrazena z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

  - Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu. Účinnosti nabývá smlouva dnem jejího uveřejnění prostřednictví registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. O zveřejnění smlouvy v registru smluv bude objednatel neprodleně poskytovatele informovat.

  - Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.

  - Veškerá písemná komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat výhradně osobním doručením, elektronicky nebo poštou (příp. doporučenou) na adresy uvedené v záhlaví Smlouvy.

  - Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v záhlaví a v čl. VI. je smluvní strana, jíž se změna týká, povinna písemně sdělit druhé smluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů nabývá účinnosti ve vztahu k druhé smluvní straně doručením tohoto sdělení.

  - Tato smlouva je uzavřena písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tato smlouva vyhotovena v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál. Je-li tato smlouva vyhotovena v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení této smlouvy.

| Ve Zlíně, dne: 18.08.2025 | V Brně, dne: 14.8.2025 |
| --- | --- |
| ……………………………………………. | ………………………………………….. |
| Ing. Bronislav Malý | Bc. Kateřina Šťastná |
| ředitel | jednatelka |