## Sokola-Tůmy 105/10, 737 01  Český Těšín

VÁŠ DOPIS č.j

ZE DNE:

NAŠE č.j.:

VYŘIZUJE:	  Gawlasová Irena

TEL.:		  +420 558 731 956

FAX.:		  +420 558 712 340

E-MAIL:	  ekonom@zus-tesin.cz

DATUM:              11.08.2025

Marek Chmiel

xxx

xxx

Dodatek č.1 k objednávce výměny podlahových krytin

Tímto dodatkem se mění a doplňuje objednávka ze 11.7.2025  takto:

- Změna materiálu – původně sjednaný materiál  (koberec) se nahrazuje kobercem od jiného výrobce. Ke změně dochází z důvodu sjednocení podlahových krytin v prostorách školy a z důvodu nedostupnosti původně specifikovaného materiálu u dodavatele.

- Doplnění objednávky - do objednávky se doplňuje položka – výměna lina v místnosti školnice

- Změna termínu realizace: 14. – 19.08.2025

- Navýšení ceny: původní cena – Kč 69 347,52 vč. DPH, cena po úpravě – Kč 88 746,39 vč. DPH.

Bc. Mariusz Danel, DiS.

ředitel školy