|  | Změnový list k dodatku č. |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Účastník |  | Jméno a příjmení | Podpis (prezence) |  |
| Objednatel: |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |
| Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace |  |  |  |  |
| Technický dozor stavebníka: |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |
| Benuta Pro s.r.o. |  |  |  |  |
| Autorský dozor: |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |
| KAPEGO projekt s.r.o. |  |  |  |  |
| Zhotovitel: |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |
| DORMAT elektrotechnika s.r.o. |  |  |  |  |
| Označení zakázky (název akce): |  | Rekonstrukce elektroinstalace - Gymnázium Hlučín |  |  |
| Číslo smlouvy: |  |  |  |  |
| Cena za dílo (v Kč) |  | bez DPH | včetně DPH |  |
| Původní smlouva - bez dodatku |  | 8 741 960,46 | 10 577 772,16 |  |
| Hodnota změny v dodatku č. 1 (vícepráce - méněpráce - případné ponížení ze záměny položek) |  | 349 614,00 | 423 032,94 |  |
| Po uzavření dodatku č. 1 |  | 9 091 574,46 | 11 000 805,10 |  |
| Hodnota změny v dodatku č. 2 (vícepráce - méněpráce - případné ponížení ze záměny položek) |  | 482 881,00 | 584 286,01 |  |
| Po uzavření dodatku č. 2 |  | 9 574 455,46 | 11 585 091,11 |  |
| Hodnota změny v dodatku č. 3 1. etapy (méněpráce) |  | 132 817,44 | 160 709,10 |  |
| Hodnota změny v dodatku č. 3 2. etapy (vícepráce) |  | 132 817,44 | 160 709,10 |  |
| Po uzavření dodatku č. 3 |  | 9 574 455,46 | 11 585 091,11 |  |
| Hodnota změny v dodatku č. 4 (vícepráce - méněpráce - případné ponížení ze záměny položek) |  | 362 375,00 | 438 473,75 |  |
| Po uzavření dodatku č. 4 |  | 9 936 830,46 | 12 023 564,86 |  |