Dodatek č.1 k PŔÍKAZNÍ SMLOUVĚ č. 0132024

s názvem akce

„Přístavba společenské místnosti k pavilonu B – Krásná Lípa č.p. 672“, VZ-19425/2024

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

- Smluvní strany

Objednatel 		Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p.o.

Sídlo:			Křečanská 630, 407 77 Šluknov

zastoupený:		Mgr. Dagmar Hluchá, ředitelka

IČ:			472 74 573

Zástupce ve

věcech technických:	Radim Pluháček, technik DPS

Email/tel.: 	 	dagmar.hlucha@dsskl.cz; 412 386 312

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel                         Pavel Duchač

sídlo:                                Sadová 130/6, 403 32 Povrly-Neštědice

číslo účtu:                        15450233/0600

IČ:                                    19183607

DIČ:                                 není plátce DPH

tel./fax/e-mail:                  +420 724 141 278

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně téže jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

- Předmět dodatku

Při realizaci stavebních prací vznikly nepředvídatelní skutečnosti, které jsou popsány ve Zdůvodnění změny ze dne 29.5.2025, který je součástí tohoto dodatku. Tyto skutečnosti mají za následek prodloužení termínu dokončení díla a zvýšení částky plnění za činnost TDS.

ruší se bod II, odst.1 Příkazní smlouvy č.0132024

1. Příkazník se zavazuje plnit svůj závazek po dobu přípravy a provádění díla tj. ode dne

účinnosti této smlouvy dne  převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků příkazcem

od zhotovitele díla, jeho uvedení do provozu a předání uživateli a zajištění kolaudačního

souhlasu v předpokládané maximální časové náročnosti 65 týdnů.                       .

Nahrazuje se tímto zněním bod II, odst. 1 Smlouvy o dílo č.0132024

1. Příkazník se zavazuje plnit svůj závazek po dobu přípravy a provádění díla tj. ode dne

účinnosti této smlouvy dne  převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků příkazcem

od zhotovitele díla, jeho uvedení do provozu a předání uživateli a zajištění kolaudačního

souhlasu v předpokládané maximální časové náročnosti 71 týdnů.

a

ruší se bod III, odst. 1 Příkazní smlouvy č.0132024

- Odměna za obstarání příkazu, která obsahuje ceny jednotlivých dílčích povinností, se                                        ujednává maximálně ve výši:

363 000,00 Kč bez DPH (není plátce DPH).

Odměna za obstarání příkazu se rovná ceně plnění veřejné zakázky VZ-19425/2024 uvedené v nabídce zhotovitele dle podané nabídky.

Uvedené ceny jednotlivých dílčích povinností budou hrazeny:

| Dílčí část z celkové nabídkové ceny | v Kč bez DPH | v Kč vč. DPH |
| --- | --- | --- |
| Povinnosti dle čl. I. odst. 1 písm. a, b, c) VOP: v týdenní sazbě ve výši (v maximální délce plnění – max. 65 týdnů) | 5 000 | Není plátce DPH |
| Povinnosti dle čl. I. odst. 1 písm. d) VOP: | 35 000 | Není plátce DPH |
| Povinnosti dle čl. I. odst. 1 písm. e) VOP: v hodinové sazbě ve výši (v maximální délce plnění – max. 60 hodin) | 50 | Není plátce DPH |

Nahrazuje se tímto zněním bod III, odst.1 Příkazní smlouvy o dílo č.0132024

1. Odměna za obstarání příkazu, která obsahuje ceny jednotlivých dílčích povinností, se

ujednává maximálně ve výši:

393 000,00 Kč bez DPH (není plátce DPH).

Odměna za obstarání příkazu se rovná ceně plnění veřejné zakázky VZ-19425/2024

uvedené v nabídce zhotovitele dle podané nabídky.

Uvedené ceny jednotlivých dílčích povinností budou hrazeny:

| Dílčí část z celkové nabídkové ceny | v Kč bez DPH | v Kč vč. DPH |
| --- | --- | --- |
| Povinnosti dle čl. I. odst. 1 písm. a, b, c) VOP: v týdenní sazbě ve výši (v maximální délce plnění – max. 71 týdnů) | 5 000 | Není plátce DPH |
| Povinnosti dle čl. I. odst. 1 písm. d) VOP: | 35 000 | Není plátce DPH |
| Povinnosti dle čl. I. odst. 1 písm. e) VOP: v hodinové sazbě ve výši (v maximální délce plnění – max. 60 hodin) | 50 | Není plátce DPH |

Ostatní ujednání smlouvy č.0132024 zůstávají tímto dodatkem nedotčena. Tento dodatek je nedílnou součástí předmětné smlouvy. Objednatel zajistí uveřejnění dodatku č.1 smlouvy č.0132024 v registru smluv.

Ve Šluknově dne..........................           		Ve Šluknově dne ..............................

Pavel Duchač                                                                    Mgr. Dagmar Hluchá, ředitelka p.o.

...............................................................			.......................................................

zhotovitel						     objednatel