Dodatek č.1 k PŔÍKAZNÍ SMLOUVĚ č. 0142024

s názvem akce

„Přístavba společenské místnosti k pavilonu B – Krásná Lípa č.p. 672“, VZ-19608/2024

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

- Smluvní strany

Objednatel 		Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p.o.

Sídlo:			Křečanská 630, 407 77 Šluknov

zastoupený:		Mgr. Dagmar Hluchá, ředitelka

IČ:			472 74 573

Zástupce ve

věcech technických:	Radim Pluháček, technik DPS

Email/tel.: 	 	dagmar.hlucha@dsskl.cz; 412 386 312

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel                         Ing. Petr Kapoun

sídlo:                                Saská 186/14, 405 02 Děčín-Děčín X-Bělá

číslo účtu:                        1118500013/3030

IČ:                                    61563536

DIČ:                                 není plátce DPH

tel./fax/e-mail:                  +420 602 418 311

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně téže jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

- Předmět dodatku

Při realizaci stavebních prací vznikly nepředvídatelní skutečnosti, které jsou popsány ve Zdůvodnění změny ze dne 29.5.2025, který je součástí tohoto dodatku. Tyto skutečnosti mají za následek prodloužení termínu dokončení díla a zvýšení částky plnění za činnost BOZP.

ruší se bod II, odst.1 Příkazní smlouvy č.0142024

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu provádění díla tj. ode dne nabytí účinnosti této

smlouvy do převzetí stavby v předpokládané maximální časové náročnosti 65 týdnů.                       .

Nahrazuje se tímto zněním bod II, odst.1 Příkazní smlouvy o dílo č.0142024

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu provádění díla tj. ode dne nabytí účinnosti této

smlouvy do převzetí stavby v předpokládané maximální časové náročnosti 71 týdnů.

a

ruší se bod III, odst. 1 Příkazní smlouvy č.0142024

- Odměna za obstarání příkazu, která obsahuje ceny jednotlivých dílčích povinností, se                                        ujednává maximálně ve výši:

121 350,00 Kč bez DPH (není plátce DPH).

Odměna za obstarání příkazu se rovná ceně plnění veřejné zakázky VZ-19608/2024 uvedené v nabídce zhotovitele dle podané nabídky.

Uvedené ceny jednotlivých dílčích povinností budou hrazeny:

| Dílčí část z celkové nabídkové ceny | v Kč bez DPH | v Kč vč. 21 % DPH |
| --- | --- | --- |
| Povinnosti dle čl. I. odst. 1 písm. a) VOP | 4000,00 | Není plátce DPH |
| Povinnosti dle čl. I. odst. 1 písm. B) VOP: v týdenní sazbě ve výši (v maximální délce plnění – max. 65 týdnů) | 1790,00 | Není plátce DPH |
| Povinnosti dle čl. I. odst. 1 písm. c) VOP | 1000,00 | Není plátce DPH |

Nahrazuje se tímto zněním bod III, odst. 1 Příkazní smlouvy o dílo č.0142024

1. Odměna za obstarání příkazu, která obsahuje ceny jednotlivých dílčích povinností, se

ujednává maximálně ve výši:

132 090,00 Kč bez DPH (není plátce DPH).

Odměna za obstarání příkazu se rovná ceně plnění veřejné zakázky VZ-19608/2024

uvedené v nabídce zhotovitele dle podané nabídky.

Uvedené ceny jednotlivých dílčích povinností budou hrazeny:

| Dílčí část z celkové nabídkové ceny | v Kč bez DPH | v Kč vč. 21 % DPH |
| --- | --- | --- |
| Povinnosti dle čl. I. odst. 1 písm. a) VOP | 4000,00 | Není plátce DPH |
| Povinnosti dle čl. I. odst. 1 písm. B) VOP: v týdenní sazbě ve výši (v maximální délce plnění – max. 71 týdnů) | 1790,00 | Není plátce DPH |
| Povinnosti dle čl. I. odst. 1 písm. c) VOP | 1000,00 | Není plátce DPH |

Ostatní ujednání smlouvy č.0142024 zůstávají tímto dodatkem nedotčena. Tento dodatek je nedílnou součástí předmětné smlouvy. Objednatel zajistí uveřejnění dodatku č.1 smlouvy č.0142024 v registru smluv.

Ve Šluknově dne..........................           		Ve Šluknově dne ..............................

Ing. Petr Kapoun                                                                Mgr. Dagmar Hluchá, ředitelka p.o.

...............................................................			.......................................................

zhotovitel						     objednatel