Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo, která nabyla účinnosti dne 8. 7. 2025

smlouva byla uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Střední škola obchodní, Husova 9, 370 01 České Budějovice

Sídlo: Husova 1846/9, 370 01 České Budějovice

IČO: 00510874, DIČ: CZ00510874

Zastoupená: Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka

Zhotovitel:

Tomáš Psohlavec

Sídlo: Strážkovice 123, 374 01 Strážkovice

IČO: 73500810, DIČ: CZ8002141906 (plátce DPH)

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxx

Zastoupený: Tomáš Psohlavec

Telefon, e-mail: xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

Datová schránka: 2zgpstg

II.

Předmět Dodatku č. 1

Smlouva o dílo byla sjednána za účelem provést opravy místností – kabinetů na adrese Husova tř. 1846/9, České Budějovice 3.

Během realizace oprav byl zjištěn nevyhovující stav radiátoru a nutnost nových odvzdušňovacích ventilů (rozpočet vč. výkazu výměr je uveden v příloze č. 2 – Cenová nabídka – SŠO Husova – odvzdušňovací ventily).

Po vzájemné dohodě bude součástí zakázky také dodávka a montáž akustických panelů (rozpočet vč. výkazu výměr je obsahem přílohy č. 3 – Cenová nabídka na akustické panely, Tomáš Psohlavec).

Tyto neočekávané vícepráce si vyžádají navýšení ceny zakázky o Kč 63 292,21 Kč bez DPH, tj. Kč 76 583,57 včetně DPH.

Zároveň se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro dokončení oprav do 31. 8. 2025.

Dodatkem č. 1 se mění následující části Smlouvy o dílo:

III. Cena a platební podmínky

Původní znění:

Cena díla činí Kč 123 787,63,- bez DPH, což je Kč 149 783,03 včetně DPH (režim přenesené daňové povinnosti).

Cena je pevná a zahrnuje veškeré práce a materiál potřebný pro realizaci zakázky.

Fakturace proběhne po předání a převzetí díla. Splatnost faktury je 30 dní ode dne doručení.

Zádržné: 10 % z ceny díla bude vyplaceno po odstranění případných vad.

Nové znění dle Dodatku č. 1:

Cena díla činí Kč 187 079,84 bez DPH, což je Kč 226 366,60 včetně DPH (režim přenesené daňové povinnosti).

Cena je pevná a zahrnuje veškeré práce a materiál potřebný pro realizaci zakázky.

Fakturace proběhne po předání a převzetí díla. Splatnost faktury je 30 dní ode dne doručení.

Zádržné: 10 % z ceny díla bude vyplaceno po odstranění případných vad.

IV. Termín plnění

Původní znění:

Zahájení prací: do 5 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak

Dokončení: nejpozději do 15. 8. 2025.

Předání a převzetí díla bude stvrzeno protokolem.

Nové znění dle Dodatku č. 1:

Zahájení prací: do 5 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak

Dokončení: nejpozději do 31. 8. 2025.

Předání a převzetí díla bude stvrzeno protokolem.

VIII. Přílohy smlouvy

Původní znění:

Příloha č. 1 – Soupis prací vč. výkazu výměr – cenová nabídka – oprava místností – červenec 2025

Nové znění dle Dodatku č. 1:

Příloha č. 1 – Soupis prací vč. výkazu výměr – cenová nabídka – oprava místností – červenec 2025

Příloha č. 2 - Cenová nabídka SŠO – odvzdušňovací ventily

Příloha č. 3 – Cenová nabídka na akustické panely

Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1 včetně jeho příloh a s celým obsahem souhlasí.

Ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená změnami dle Dodatku č. 1 zůstávají i nadále v platnosti v původním znění.

Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 neobsahuje žádné obchodní tajemství.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V Českých Budějovicích, dne 5. 8. 2025		V Českých Budějovicích, dne 5. 8.2025

Objednatel:						Zhotovitel:

Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy			Tomáš Psohlavec, OSVČ