Masarykovo náměstí 1, 405 87 Děčín I

tel.: 412 708 811, fax: 412 510 039, e-mail: podatelna@osoud.dec.justice.cz, IDDS: yj4bqb

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

# „OS Děčín – modernizace CCTV a PZTS“

Smluvní strany:

Název:

Sídlo: Zastoupena: IČO:

Bankovní spojení:

Telefon:

E-mail:

Datová schránka:

(dále jen „objednatel“)

# a

Název:

Sídlo: Zapsaná u Zastoupena: IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Telefon E-mail:

Datová schránka:

(dále jen „zhotovitel“)

# Okresní soud v Děčíně

Masarykovo náměstí 1, 405 87 Děčín I. Mgr. Janem Tichým, předsedou soudu 00024830

Česká národní banka – číslo účtu:

412 709 811

podatelna@osoud.dec.justice.cz yj4bqb

# Trade FIDES, a.s.

Dornych 57, 617 00 Brno

Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2988 Ing. Petrem Bauerem, členem představenstva 619 74 731

CZ61974731

Raiffeisen Bank, č. ú.

475 601 473

info@fides.cz eu5gqkq

uzavřely  níže  psaného  dne,  měsíce  a  roku  ve  smyslu  ustanovení  §   2430  násl.  zákona       č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

# I.

- Objednatel do dnešního dne neobdržel od odboru památkové péče Magistrátu města Děčína stanovisko k typu a umístění lišt potřebných pro rozvod PZTS v prostoru památkově chráněné budovy na adrese Masarykovo nám. 1, Děčín.

- Na základě této skutečnosti se smluvní strany dohodly, že zhotovitel provede dílo v době do

30. 9. 2025. Takto prodloužená doba může být znovu prodloužena pouze ze závažných důvodů, na základě dohody smluvních stran.

# II.

- Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku na dobu neurčitou v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Objednatel se zavazuje dodatek dle předmětného zákona uveřejnit.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění

v registru smluv.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

V Děčíně dne

Za objednatele Okresní soud v Děčíně Jméno, Příjmení:

Funkce: předseda okresního soudu

……………………………………….

V Brně dne

Za zhotovitele Trade FIDES, a.s. Jméno, Příjmení:

Funkce: člen představenstva

…………………………………………..

2