Příkazní smlouva

o výkonu technického dozoru stavebníka

| Název: | Město Dobruška |
| --- | --- |
| Sídlo: | Solnická 777, 518 01 Dobruška |
| Zastoupené: | Miroslavem Sixtou, starostou města |
| IČO: | 00274879 |
| DIČ | CZ00274879 |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a. s. 1721571/0100 |

(dále jen „Příkazce“)

a

| Název: | TENDRA, spol. s r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Ořechová 3336, 276 01 Mělník |
| Zastoupená: | Ing. Jitkou Plíštilovou, jednatelkou společnosti |
| IČO: | 01820265 |
| DIČ: | CZ01820265 |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a. s. 107-5259760247/0100 |

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 212079.

(dále jen „Příkazník“)

uzavřeli níže psaného roku a dne ve smyslu § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, následující smlouvu:

I.

Úvodní ustanovení

1. 	Příkazce je investorem stavby „Zateplení střechy, stínění, výměna zdroje tepla a IRC regulace, VZT a FVE v budově ZŠ Pulická 378, Dobruška“ tak, jak je vše podrobně zachyceno v níže uvedených dokumentacích:

- Projektová dokumentace opravy střechy, instalace nových zdrojů tepla, instalace vzduchotechnických jednotek, návrh nového osvětlení, stupeň: dokumentace pro provádění stavby (DPS), datum: 02/2025, zpracovatel: DEKPROJEKT, s. r. o., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha, IČO: 27642411;

- Instalace fotovoltaického systému, stupeň: DPS, datum: 08/2024, zpracovatel: DEKPROJEKT, s. r. o., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha, IČO: 27642411.

které Příkazník převzal před podpisem této smlouvy.

2. 	Příkazník je osobou odborně způsobilou k zajištění činností, jež jsou mu touto smlouvou svěřeny.

II.

Předmět smlouvy

1. 	Příkazce za podmínek uvedených v této smlouvě pověřuje Příkazníka, aby za úplatu vykonával technický dozor stavebníka na stavbě uvedené v čl. I. odst. 1 této smlouvy (dále jen „stavba“) a zajišťoval po dohodě s Příkazcem veškeré činnosti uvedené v čl. III této smlouvy během přípravy stavby, při vlastní realizaci stavebních prací, při odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí dokončené stavby a při kolaudaci stavby.

2. 	Příkazník za podmínek uvedených v této smlouvě přijímá pověření Příkazce v celém rozsahu a zavazuje se v zájmu a ve prospěch Příkazce vykonávat s odbornou péčí činnosti specifikované v této smlouvě.

III.

Rozsah činností Příkazníka

Příkazník se zavazuje vykonávat zejména, nikoli však výhradně, tyto níže uvedené činnosti:

- seznámení se s dokumentacemi uvedenými v odst. 1 čl. I této smlouvy (dále jen „dokumentace“) a obsahem smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem stavby,

- součinnost a konzultace s autorským dozorem v průběhu postupu prací,

- projednání dodatků a změn dokumentací, které nezvyšují náklady, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby, péče o systematické doplňování dokumentací,

- průběžné informování Příkazce o všech závažných okolnostech,

- kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvě se zhotovitelem stavby a jejich předkládání k úhradě Příkazci,

- kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, včetně povinného zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku,

- sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných zhotoviteli stavby a jejich výsledků, sledování kvality prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, protokoly, revize apod.) a technologické kázně zhotovitele stavby,

- kontrola technických  listů, popř. jiný dokladů u použitých výrobků  a systémových řešení tak, aby svými vlastnostmi odpovídaly výrobkům a systémovým řešením navrženým v projektové dokumentaci před jejich zabudováním,

- kontrola změnových listů předkládaných zhotovitelem stavby z hlediska věcné a cenové správnosti a úplnosti,

- zatřídění jednotlivých změn stavby v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vypracování evidenčních listů změny v rozsahu požadovaném Příkazcem,

- sledování vedení stavebních odevzdání a převzetí a montážních deníků,

- kontrola postupu prací dle časového plánu stavby a souladu s ustanoveními příslušných norem,

- kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí,

- účast na předání a převzetí stavby,

- kontrola odstraňování vad a nedodělků,

- kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem,

- průběžné zajišťování fotodokumentace postupu výstavby,

- obstarání pravomocného kolaudačního rozhodnutí a jeho předání příkazci.

IV.

Čas plnění

1. 	Příkazník se zavazuje provádět svou činnost dle této smlouvy v době počínaje dnem účinnosti této smlouvy do okamžiku odstranění vad a nedodělků zjištěných v předávacím řízení stavby, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů od předání stavby, a to v takovém rozsahu, aby byly zabezpečeny činnosti uvedené v této smlouvě.

2. 	Kontrolní dny stavby svolává Příkazce prostřednictvím Příkazníka dle potřeby, zpravidla 1 x za 14 dní, a to do doby dokončení stavby.

3. 	V případě potřeby se Příkazník zavazuje prodloužit písemným dodatkem dobu provádění své činnosti nad rámec stanovený touto smlouvou, a to za srovnatelných finančních podmínek s přihlédnutím k rozsahu činností, které po něm bude Příkazce požadovat.

V.

Povinnosti Příkazníka

1. 	Příkazník je povinen:

- postupovat při provádění své činnosti v souladu se závazky, ke kterým se v této smlouvě zavázal, v souladu se zájmy Příkazce a dále v souladu s pokyny, podmínkami a požadavky Příkazce, a to s vynaložením veškerého úsilí a odborné péče;

- co nejrychleji Příkazce upozornit na eventuální nevhodnost jeho pokynů. Od pokynů Příkazce se může Příkazník odchýlit jen tehdy, koná-li opatření k zamezení prodlení, z něhož Příkazci hrozí vznik závažných škod, nebo je-li to zjevně nezbytné v zájmu Příkazce a Příkazník již nemůže předem včas obdržet jeho souhlas. Vyloučeny jsou z tohoto případy, kdy Příkazce přijetí rozhodnutí předem písemně vyhradí sobě.

- pečovat o věci, jež mu Příkazce svěřil, a o věci, které pro Příkazce opatřil za úhradu.

2. 	Příkazník není jménem Příkazce bez jeho písemného souhlasu oprávněn rozhodovat o:

- předání staveniště,

- změnách materiálů a změnách cen,

- změnách rozhodnutí příslušných úřadů,

- vícepracích a méněpracích,

- převzetí stavby (její části) od zhotovitele.

O návrzích v uvedených případech je Příkazník povinen bezodkladně informovat Příkazce a vyčkat jeho stanoviska.

3. 	Technický dozor stavebníka může být vykonáván i jinou osobou, se kterou má Příkazník pro danou činnost smluvní vztah a která splňuje veškeré požadavky dané platnými předpisy pro výkon této činnosti. I v takovém případě však Příkazník přímo odpovídá Příkazci za kvalitu činnosti, resp. vady způsobené činností těchto třetích osob.

4. 	Příkazník se zavazuje, že činnosti a výkony, ke kterým se touto smlouvou zavázal, bude poskytovat výhradně Příkazci v souladu s jeho oprávněnými zájmy, že tyto činnosti a výkony bude provádět anebo obstarávat s nejvyšší odbornou péčí a že zvolí nejúčinnější způsob jejich zabezpečení.

5. 	Příkazník se zavazuje, že bude dodržovat bezpečnostní předpisy včetně používání veškerých ochranných pracovních pomůcek, souvisejících s prováděním činností uvedených v této smlouvě, a ke kterým se touto smlouvou zavázal. Příkazník si na svůj náklad zajistí ochranné a technické pomůcky nezbytné k výkonu funkce technického dozoru stavebníka.

VI.

Cena a platební podmínky

1. 	Odměna za vykonání činností ujednaných v této smlouvě je dohodou smluvních stran dojednána ve výši 289.000,00 Kč. K této ceně bude doúčtována daň z přidané hodnoty (DPH) dle aktuální výše. Příkazník je plátcem DPH.

2. 	Odměna uvedená v odst. 1 zahrnuje i veškeré nutně a účelně vynaložené náklady Příkazníka. Sjednaná odměna neobsahuje náklady na zkoušky, měření, náklady na ověření jakosti materiálů a kvality provedených prací apod.

3. 	Výše odměny je neměnná a konečná a nesmí být Příkazníkem v žádném případě zvýšena bez předchozího souhlasu Příkazce ve formě písemného dodatku k této smlouvě. Dodatek bude uzavřen i v případě, že bude Příkazce od Příkazníka požadovat další činnosti nad rámec této smlouvy. Ke změně výše odměny může dojít pouze za předpokladu změny sazby DPH. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je Příkazník oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. O takové změně DPH není třeba uzavírat dodatek k této smlouvě, postačí její oznámení Příkazci bez zbytečného odkladu po nabytí její účinnosti.

4. 	Odměna zahrnuje náklady Příkazníka na dopravu do místa výkonu jeho činnosti a zpět.

5. 	Po dobu případného přerušení stavebních prací bude přerušen i výkon technického dozoru stavebníka, a tudíž po tuto dobu nevzniká Příkazníkovi právo na odměnu.

6. 	Odměna bude Příkazníkovi uhrazena na základě faktury vystavené Příkazníkem po odstranění vad a nedodělků, s nimiž byla stavba převzata, a po vyklizení staveniště, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů od předání stavby. Splatnost faktury činí 21 dnů od jejího doručení Příkazci.

7. 	Právo na úplatu vznikne Příkazníkovi i tehdy, nebude-li konečného účelu této smlouvy dosaženo, stane-li se tak z příčin, jimž nemohl Příkazník zabránit ani při vynaložení obvyklé péče a řádném plnění smluvních povinností.

8. 	V případě, že dojde k výpovědi nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně Příkazce, bude Příkazník práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení fakturovat Příkazci ve výši vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací. V případě, že nedojde k dohodě zmíněné v předchozí větě, požádá Příkazník o rozhodnutí příslušný soud.

VII.

Odpovědnost smluvních stran

1. 	Příkazník nese odpovědnost za správnost a přesnost předávaných informací a za veškerá doporučení a rozhodnutí, která učiní v průběhu plnění této smlouvy. Dále Příkazník nese odpovědnost za neplnění smlouvy, resp. její plnění nekvalitním, neúplným, neodborným či nedostačujícím způsobem. Nenese naopak žádnou odpovědnost za ztráty či škody vzniklé Příkazci v důsledku nerespektování pokynů a doporučení Příkazníka.

2. 	Příkazce není odpovědný za ztráty, škody či výlohy vzniklé Příkazníkovi v souvislosti s jeho smluvní činností z titulu vyšší moci. Nenese také odpovědnost za ztráty či poškození vzniklé na majetku Příkazníka vneseném do prostor stavby či prostor určených mu Příkazcem.

3. 	Příkazce je oprávněný reklamovat nedostatky či vady poskytnuté činnosti nejpozději do 2 (dvou) měsíců ode dne jejího splnění. Reklamace musí být uplatněna písemně do rukou Příkazníka. V pochybnostech se reklamace zaslaná Příkazcem emailem má za doručenou Příkazníkovi dnem a hodinou odeslání emailové zprávy s tímto obsahem, reklamace odeslaná doporučenou poštou třetím dnem od data razítka poštovního úřadu na podacím lístku. Reklamace odeslaná prostřednictvím datové schránky se na základě dohody smluvních stran považuje za doručenou již okamžikem jeho dodání do datové schránky Příkazníka.

4. 	Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného nedostatku či vady plnění. Nebude-li toto odstranění možné, má nárok na přiměřené snížení sjednané odměny. Možnost jiného ujednání se tímto nevylučuje, stejně jako odpovědnost Příkazníka za škody, které Příkazci vzniknou jeho neodborným postupem.

VIII.

Výpověď smlouvy

1. 	Účastníci této smlouvy jsou oprávněni smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou druhé smluvní straně. Vypovědět tuto smlouvu jednotlivými účastníky lze výhradně v některém z níže uvedených případů:

- Příkazník je oprávněn vypovědět tuto smlouvu, pokud je Příkazce v prodlení s plněním svých finančních závazků vůči Příkazníkovi po dobu delší než 30 dní.

- Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu, pokud Příkazník jedná v rozporu s touto smlouvou.

- Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu, pokud Příkazník nevykonává svou činnost podle této smlouvy po dobu delší 15 (patnácti) dnů.

2. 	Výpověď provede smluvní strana písemnou formou, a to doporučeným dopisem zaslaným na adresu druhé smluvní strany. V pochybnostech se výpověď odeslaná doporučenou poštou má za doručenou třetím dnem od data razítka poštovního úřadu na podacím lístku. Výpověď odeslaná prostřednictvím datové schránky se na základě dohody smluvních stran považuje za doručenou již okamžikem jejího dodání do datové schránky Příkazníka. Výpovědní lhůta činí 14 (čtrnáct) dnů a počíná běžet od prvního dne následujícího po dni odeslání výpovědi.

IX.

Závěrečná ustanovení

1. 	Pověřenou osobou pro jednání s Příkazníkem je ze strany Příkazce výhradně starosta města.

2. 	Smluvní strany se dohodly, že dokumenty, které si budou předávat v elektronické podobě, budou v následujících formátech:

- Word,

- Excel,

- PDF.

3. 	Smluvní strany se zavazují chránit svoji výpočetní techniku průběžně aktualizovanými rezistentními antivirovými programy.

4. 	Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech informacích a dokumentech, jež získají v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy a při styku s klienty Příkazce, případně zhotoviteli stavby a jejich poddodavateli. Pro účely této smlouvy se za důvěrné informace považují ty informace, které tak označí kterákoliv ze smluvních stran s výjimkou informací, jež jsou veřejně známy.

5. 	Příkazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Příkazce může v rámci zprůhlednění veřejné správy občanům zveřejnit tuto smlouvu po anonymizaci osobních údajů Příkazníka na úřední desce, resp. na svojí webové stránce.

6. 	Vztahy smluvních stran v této smlouvě zvláště neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, případně dalšími platnými právními předpisy České republiky.

7. 	Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemně, a to formou číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Jakákoliv ústní ujednání jsou právně neúčinná.

8. 	Smluvní strany prohlašují po přečtení této smlouvy, že smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, že nebyla učiněna v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

9.	Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami, tj. připojením platného kvalifikovaného elektronického podpisu Příkazce dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a uznávaného elektronického podpisu či zaručeného elektronického podpisu Příkazníka dle téhož zákona do této smlouvy. Účinnosti tato smlouva nabývá jejím uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv a dohodly se, že smlouvu v registru smluv uveřejní Příkazce.

10.	Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží její elektronický originál.

11.	Uzavření této smlouvy schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 11.08.2025.

Dobruška, v den elektronického podpisu		Mělník, v den elektronického podpisu

za Příkazce		                  	    	                   za Příkazníka

Miroslav Sixta, starosta města 	                                   		 TENDRA, spol. s  r.o.

Ing. Jitka Plíštilová