DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dílo

„NS Brno – vybudování FVE“

SPR 43/2024

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „smlouva“)

I.

Smluvní strany

Česká republika – Nejvyšší soud

se sídlem: Burešova 20, Brno, PSČ 657 37

zastoupená: JUDr. Petrem Angyalossym, Ph.D., předsedou Nejvyššího soudu

IČO: 48510190

DIČ: není plátce DPH

(dále jen „objednatel")

a

VIAPOWER s.r.o.

se sídlem: Baumanova 48, Horoušany, PSČ 250 82

zastoupená: Jakubem Rousem, jednatelem

IČO: 11737565

DIČ: CZ11737565

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 353731

(dále jen „zhotovitel“)

Zhotovitel pro objednatele realizuje na základě smlouvy o dílo ze dne 10. 6. 2025 (dále jen „SoD“) dílo spočívající ve zhotovení fotovoltaické elektrárny o jednotkovém výkonu 430 Wp a celkovém instalovaném výkonu 37,84 kWp na střeše budovy sídla Nejvyššího soudu.

Z důvodu:

- změny technického řešení záchytného systému a

- dodatečné možnosti na straně objednatele ucházet se o získání dotace z fondů EU, kdy objednatel podá příslušnou žádost prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti ČR,

uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke SoD.

II.

Předmět dodatku

V čl. 4 se mění odstavce 1, který zní nově takto:

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

      - do 14 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy je zhotovitel povinen převzít od objednatele staveniště,

      - dílo je zhotovitel povinen provést (tj. dokončit a předat) do 17 týdnů od převzetí staveniště.

III.
Závěrečná ustanovení

- Veškerá ustanovení SoD dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

- Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě a bude opatřen elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.

- Dodatek č. 1 vstupuje v platnost dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv.

- Smluvní strany souhlasně prohlašují, že je jim obsah dodatku č. 1 dobře znám, že si ho přečetly, že ho uzavírají na základě své svobodné, pravé a vážné vůle, a že nebyl uzavřen v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

V Brně dne 26. 8. 2025	V Horoušanech dne 26. 8. 2025

Za objednatele:	Za zhotovitele:

_______________________________	________________________________
	JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D.	Jakub Rous
	předseda soudu	jednatel