| KVANTIFIKACE ÚPRAVY ROZSAHU SLUŽEB KONZULTANTA NA ZÁKLADĚ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPRÁVCEM STAVBY (č. S/ŘVC/167/R/PřS/2022; S/KCB/2023/101) ZMĚNA PŘÍLOHY 1: ROZSAH SLUŽEB (Tabulka v čl. 3) ,,Rekreační přístav Kamýk nad Vltavou – Správce stavby‘‘ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Služba | (1) | (2) | (3) | (4) = (2) x (3) |
|  | Jednotka | Předpokládaný počet jednotek | Paušální sazba | Cena |
|  |  |  | (Kč/jedn.) | (Kč) |
| Přípravná etapa (A – C) |  |  |  |  |
| A – Revize projektové dokumentace ve stupni DSP – Běžné služby |  |  |  |  |
| Poskytování služeb při revizi projektové dokumentace ve stupni DSP | Paušální odměna | 1 | xxx | xxx |
| A – Revize projektové dokumentace ve stupni DSP – Dodatečné služby věcně |  |  |  |  |
| Poskytování služeb při revizi kompletní dokumentace a dokladů pro realizaci stavby | hod. | 20 | xxx | xxx |
| B – Revize projektové dokumentace ve stupni DPS – Běžné služby |  |  |  |  |
| Poskytování služeb při revizi projektové dokumentace ve stupni Dok. pro provádění stavby | Paušální odměna | 1 | xxx | xxx |
| B – Revize projektové dokumentace ve stupni Dokumentace pro provádění stavby – Dodatečné služby |  |  |  |  |
| Poskytování služeb při revizi kompletní dokumentace a dokladů pro realizaci stavby | hod. | 20 | xxx | xxx |
|  | (PŮVODNÍ SMLUVNÍ HODNOTA) |  |  |  |
|  | hod. | 85 | xxx | xxx |
|  | (HODNOTA NAVÝŠENÍ POLOŽKY) |  |  |  |
|  | hod. | 105 | xxx | xxx |
|  | (NOVÁ HODNOTA POLOŽKY) |  |  |  |
| C – Revize kompletní dokumentace a dokladů pro realizaci stavby – Běžné služby |  |  |  |  |
| Poskytování služeb při revizi kompletní dokumentace a dokladů pro realizaci stavby | Paušální odměna | 1 | xxx | xxx |
| C – Revize kompletní dokumentace a dokladů pro realizaci stavby – Dodatečné služby věcně odpovídající Běžným službám |  |  |  |  |
| Poskytování služeb při revizi kompletní dokumentace a dokladů pro realizaci stavby | hod. | 20 | xxx | xxx |
| Služba | (1) | (2) | (3) | (4) = (2) x (3) |
|  | Jednotka | Předpokládaný počet jednotek | Paušální sazba | Cena |
|  |  |  | (Kč/jedn.) | (Kč) |
| Etapa zadávacího řízení na Zhotovitele Díla (D – G) |  |  |  |  |
| D, E, F a G – Poradenské a konzultační služby a další činnosti – Běžné služby |  |  |  |  |
| D – Poradenské a konzultační služby při přípravě odpovědí Objednatele na žádosti o dodatečné informace účastníků zadávacího řízení na Zhotovitele Díla | hod. | 30 | xxx | xxx |
| E – Poradenské a konzultační služby při posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení na Zhotovitele Díla | hod. | 16 | xxx | xxx |
| F – Poradenské a konzultační služby při vyřízení námitek podaných dodavateli v rámci zadávacího řízení na Zhotovitele Díla a při přípravě podkladů požadovaných Objednatelem v rámci řízení o přezkoumání úkonů Objednatele jakožto zadavatele zadávacího řízení na Zhotovitele Díla | hod. | 10 | xxx | xxx |
| G – Další činnosti, které zadavatel požaduje po Konzultantovi v souladu s jeho kvalifikací a zkušenostmi ve vztahu k zadání veřejné zakázky na zhotovení Díla | hod. | 10 | xxx | xxx |
| D, E, F a G – Poradenské a konzultační služby a další činnosti – Dodatečné služby |  |  |  |  |
| Poradenské a konzultační služby a další činnosti a další činnosti v rámci Etapy zadávacího řízení na Zhotovitele Díla | hod. | 10 | xxx | xxx |
| Etapa výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze) |  |  |  |  |
| H – Činnost Správce stavby v rozsahu, v jakém ji vymezuje smlouva Zhotovitele Díla (RED BOOK FIDIC) a výkon stálého technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby – Běžné služby |  |  |  |  |
| Činnost týmu Správce stavby ve fázi před zahájením vlastních stavebních prací | měsíc | 2 | xxx | xxx |
| Činnost týmu Správce stavby ve fázi průběhu stavebních prací a zkušebního provozu | měsíc | 12 | xxx | xxx |
| Činnost týmu Správce stavby ve fázi po dokončení stavebních prací a zkušebního provozu | měsíc | 3 | xxx | xxx |
| Služba | (1) | (2) | (3) | (4) = (2) x (3) |
|  | Jednotka | Předpokládaný počet jednotek | Paušální sazba | Cena |
|  |  |  | (Kč/jedn.) | (Kč) |
| H – Činnost Správce stavby v rozsahu, v jakém ji vymezuje smlouva Zhotovitele Díla (RED BOOK FIDIC) a výkon stálého technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby – Dodatečné služby |  |  |  |  |
| Činnosti týmu Správce stavby poskytované v rámci Etapy výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze) | hod. | 40 | xxx | xxx |
|  | (PŮVODNÍ SMLUVNÍ HODNOTA) |  |  |  |
|  | hod. | 960 | xxx | xxx |
|  | (HODNOTA NAVÝŠENÍ POLOŽKY) |  |  |  |
|  | hod. | 1 000 | xxx | xxx |
|  | (NOVÁ HODNOTA POLOŽKY) |  |  |  |
| H – Činnost Správce stavby v rozsahu, v jakém ji vymezuje smlouva Zhotovitele Díla (RED BOOK FIDIC) a výkon stálého technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby – Dodatečné služby poskytované dalšími osobami |  |  |  |  |
| Činnosti Správce stavby v rámci Etapy výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze) poskytované dalšími osobami | hod. | 100 | xxx | xxx |
| I – Činnost koordinátora (BOZP) |  |  |  |  |
| Činnosti týmu Správce stavby v realizační fázi | měsíc | 12 | xxx | xxx |
| I – Činnost specialisty pro kontrolu nátěrového systému |  |  |  |  |
| Činnosti I) v rámci Etapy výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze) | měsíc | 6 | xxx | xxx |
| I – Činnost specialisty kontroly svárů |  |  |  |  |
| Činnosti I) v rámci Etapy výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze) | měsíc | 6 | xxx | xxx |
| I – Činnost specialisty – biologa |  |  |  |  |
| Činnosti I) v rámci Etapy výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze) | měsíc | 12 | xxx | xxx |
| J – Činnost specialisty kontroly výkazů výměr a jiných dokumentů v XC4 |  |  |  |  |
| Činnosti správce informací (Realizační fáze) v rámci Etapy výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze) | měsíc | 12 | xxx | xxx |
| K1 – Činnost datového (informačního) specialisty – správce datových informací BIM |  |  |  |  |
| Činnost datového (informačního) specialisty – správce datových informací BIM | měsíc | 12 | xxx | xxx |
| K2 – Neobsazeno |  |  |  |  |
|  | hod. | hod. | 0 | 0 |
| K3 – Neobsazeno | NE | 0 | 0 | 0 |
| Služba | (1) | (2) | (3) | (4) = (2) x (3) |
|  | Jednotka | Předpokládaný počet jednotek | Paušální sazba | Cena |
|  |  |  | (Kč/jedn.) | (Kč) |
| Etapa poradenských a kontrolních služeb v době trvání záruční doby Díla (L – M) |  |  |  |  |
| L – Vyřízení reklamací Díla, M Závěrečná prohlídka Díla – Běžné služby |  |  |  |  |
| Činnosti Konzultanta v rámci Etapy poradenských a kontrolních služeb v době trvání záruční doby Díla | hod. | 100 | xxx | xxx |
| L – Vyřízení reklamací Díla, M Závěrečná prohlídka Díla – Dodatečné služby poskytované dalšími osobami |  |  |  |  |
| Činnosti Konzultanta v rámci Etapy poradenských a kontrolních služeb v době trvání záruční doby Díla poskytované dalšími osobami | hod. | 100 | xxx | xxx |
| PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA DLE SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB |  |  |  |  |
| Celkem (bez DPH) |  |  | 100,0 % | 4.456.200,00 |
| DPH 21 % |  |  |  | 935.802,00 |
| Celkem vč. DPH |  |  |  | 5.392.002,00 |
| NÁVRH NOVÉ SMLUVNÍ CENY V RÁMCI DODATKU č.1 (ZL č.01) |  |  |  |  |
| Hodnota Dodatku č.1 (Kč bez DPH) |  |  | 16,42 % | 731.500,00 |
| Celkem smluvní cena včetně Dodatku č.1 (Kč bez DPH) |  |  | 116,42 % | 5.187.700,00 |
| DPH 21 % (Kč) |  |  |  | 1.089.417,00 |
| Celkem smluvní cena včetně Dodatku č.1 (Kč vč. DPH) |  |  |  | 6.277.117,00 |