DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

č. S/ŘVC/167/R/PřS/2022 (ev. č. Smlouvy Objednatele)

č. S/KCB/2023/101 (ev. č. Smlouvy Konzultanta)

# Smlouva o poskytování služeb

Rekreační přístav Kamýk nad Vltavou – Správce stavby

Financováno ze Státního fondu dopravní infrastruktury následovně:

- Globální položka „Příprava a vypořádání staveb“, ISPROFOND: 500 554 0004, podakce „Rekreační přístav Kamýk nad Vltavou“, ISPROFOND 521 553 0024, pro kontrolu dokumentace část příprava a,b,c.

- Jmenovitá akce „Rekreační přístav Kamýk nad Vltavou“, ISPROFOND 521 553 0024, platí pro část realizace d - m.

# (dále také jen „dodatek“ či „Dodatek č. 1“)

uzavřený mezi

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

se sídlem: 		nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

IČO:			67981801

DIČ: 			CZ67981801

zastoupená: 		Ing. Lubomírem Fojtů, ředitelem

peněžní ústav:	xxxx, se sídlem xxxx

č. účtu:		xxxx

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Koncept CB spol. s r.o.

se sídlem: 		nám. Švabinského 961/10, České Budějovice 6, 						370 08 České Budějovice

IČO:			25151258

DIČ:			CZ25151258

zastoupená:		xxxx, jednatelem

bankovní spojení:	xxxx; číslo účtu: xxxx

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C,

vložka 6228

(dále jen „Konzultant“) na straně druhé. Objednatel a Konzultant dále společně (také jen „Smluvní strany“).

- Preambule

  - Smluvní strany mezi sebou dne 2. 5. 2023 uzavřely Smlouvu o poskytování služeb – Rekreační přístav Kamýk nad Vltavou – Správce stavby, ev. č. Smlouvy Objednatele S/ŘVC/167/R/PřS/2022, ev. č. Smlouvy Konzultanta S/KCB/2023/101 (dále také jen „Smlouva“), která byla ke dni 3. 5. 2023 zveřejněna v registru smluv. Předmětem Smlouvy byly služby Správce stavby dle standardů FIDIC vymezených ve Smlouvě včetně příloh Smlouvy.

- Předmět dodatku

  - Vzhledem ke skutečnosti, že během etapy přípravy předmětného projektu ,,Rekreační přístav Kamýk nad Vltavou‘‘ (dále jen ,,Projekt 1‘‘) došlo k zahájení realizace koordinovaného projektu obce Kamýk nad Vltavou „Povodňový park Kamýk nad Vltavou‘‘ (dále jen ,,Projekt 2‘‘), jehož výstavba bude dokončena ještě před zahájením realizace Projektu 1, je nezbytně nutné provedení tzv. stavební připravenosti Projektu 1. Tato stavební připravenost spočívá v předběžné realizaci vybraných stavebních činností na pozemcích trvalého záboru Projektu 2, a to tak, aby v budoucnu nedocházelo ke kolizím a nebylo nutné provádět dodatečné zásahy do těchto pozemků. Z tohoto důvodu požaduje Objednatel po Konzultantovi poskytnutí dodatečných služeb spočívajících v kontrole Objednatelem zajištěných projektových dokumentací pro provedení stavby a výběr zhotovitele stavby (činnost B dle Pod-článku 2.1.1 Přílohy č. 1 Smlouvy) a následné činnosti Správce stavby a výkonu technického dozoru stavebníka při realizaci předmětné stavební připravenosti (činnost H dle Pod-článku 2.3.1 Přílohy č. 1 Smlouvy).

  - V návaznosti na výše uvedené se Smluvní strany v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“) dohodly na následujících změnách uzavřené Smlouvy, když znění článků Smlouvy, resp. jejích příloh nově zní, jak je uvedeno v tomto dodatku níže.

  - Článek 3. Rozpis služeb sloužící k nacenění, přílohy č. 1 Smlouvy se tímto dodatkem mění a nově zní:

„Konzultant se zavazuje poskytovat Objednateli Služby dle Smlouvy (Běžné služby, Dodatečné služby a Výjimečné služby) za položkové sazby uvedené níže, nebo do jaké míry je to vhodné podle položkových cen, které jsou založeny na sazbách níže uvedených, a to v souladu se Smlouvou (zejm. článkem 5 Zvláštních obchodních podmínek).

Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel bude Konzultantovi hradit cenu za poskytované Služby v souladu s Přílohou 3 Smlouvy.

Paušální sazby uvedené níže, bez DPH, jsou závazné po celou dobu plnění Smlouvy a pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému poskytnutí Běžných služeb a těch Dodatečných služeb, které v souladu s přílohou 3 Smlouvy věcně odpovídají Běžným službám, vyjma čistých nákladů všech ostatních výdajů na Výjimečné služby dle Pod-článku 5.1.2 písm. b) Obecných podmínek. Konzultant tak není oprávněn požadovat samostatně ani úhradu nákladů za čas strávený dopravou na místo plnění, ani náklady na vybavení Personálu Konzultanta nutného k vykonávání Běžných služeb a těch Dodatečných služeb, které v souladu s přílohou 3 Smlouvy věcně odpovídají Běžným službám, neboť tyto náklady jsou již zahrnuty v paušálních sazbách.

Paušální sazby jsou stanoveny v Kč bez DPH.

| Služba | (1) Jednotka | (2) Předpokládaný počet jednotek | (3) Paušální sazba | (4)=(2)x(3) Cena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (Kč/jedn.) | (Kč) |
| Přípravná etapa (A - C) |  |  |  |  |
| A - Revize projektové dokumentace ve stupni DSP – Běžné služby |  |  |  |  |
| Poskytování služeb při revizi projektové dokumentace ve stupni DSP | Paušální odměna | 1 | xxx | xxx |
| A - Revize projektové dokumentace ve stupni DSP – Dodatečné služby věcně |  |  |  |  |
| Poskytování služeb při revizi kompletní dokumentace a dokladů pro realizaci stavby | hod. | 20 | xxx | xxx |
| B - Revize projektové dokumentace ve stupni DPS – Běžné služby |  |  |  |  |
| Poskytování služeb při revizi projektové dokumentace ve stupni Dok. pro provádění stavby | Paušální odměna | 1 | xxx | xxx |
| B - Revize projektové dokumentace ve stupni Dokumentace pro provádění stavby – Dodatečné služby |  |  |  |  |
| Poskytování služeb při revizi kompletní dokumentace a dokladů pro realizaci stavby | hod. | 105 | xxx | xxx |
| C - Revize kompletní dokumentace a dokladů pro realizaci stavby – Běžné služby |  |  |  |  |
| Poskytování služeb při revizi kompletní dokumentace a dokladů pro realizaci stavby | Paušální odměna | 1 | xxx | xxx |
| C - Revize kompletní dokumentace a dokladů pro realizaci stavby – Dodatečné služby věcně odpovídající Běžným službám |  |  |  |  |
| Poskytování služeb při revizi kompletní dokumentace a dokladů pro realizaci stavby | hod. | 20 | xxx | xxx |
| Etapa zadávacího řízení na Zhotovitele Díla (D – G) |  |  |  |  |
| D, E, F a G – Poradenské a konzultační služby a další činnosti – Běžné služby |  |  |  |  |
| D - Poradenské a konzultační služby při přípravě odpovědí Objednatele na žádosti o dodatečné informace účastníků zadávacího řízení na Zhotovitele Díla | hod. | 30 hod. | xxx | xxx |
| E - Poradenské a konzultační služby při posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení na Zhotovitele Díla | hod. | 16hod. | xxx | xxx |
| F - Poradenské a konzultační služby při vyřízení námitek podaných dodavateli v rámci zadávacího řízení na Zhotovitele Díla a při přípravě podkladů požadovaných Objednatelem v rámci řízení o přezkoumání úkonů Objednatele jakožto zadavatele zadávacího řízení na Zhotovitele Díla | hod. | 10 hod. | xxx | xxx |
| G - Další činnosti, které zadavatel požaduje po Konzultantovi v souladu s jeho kvalifikací a zkušenostmi ve vztahu k zadání veřejné zakázky na zhotovení Díla | hod. | 10 hod. | xxx | xxx |
| D, E, F a G - Poradenské a konzultační služby a další činnosti – Dodatečné služby |  |  |  |  |
| Poradenské a konzultační služby a další činnosti a další činnosti v rámci Etapy zadávacího řízení na Zhotovitele Díla | hod. | 10 hod. | xxx | xxx |
| Etapa výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze) |  |  |  |  |
| H - Činnost Správce stavby v rozsahu, v jakém ji vymezuje smlouva Zhotovitele Díla (FIDIC WHITE) a výkon stálého technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby – Běžné služby |  |  |  |  |
| Činnost Správce stavby ve fázi před zahájením vlastních stavebních prací | měsíc | 2 měsíce | xxx | xxx |
| Činnost Správce stavby ve fázi průběhu stavebních prací a zkušebního provozu | měsíc | 12 měsíců | xxx | xxx |
| Činnost Správce stavby ve fázi po dokončení stavebních prací a zkušebního provozu | měsíc | 3 měsíců | xxx | xxx |
| H - Činnost Správce stavby v rozsahu, v jakém ji vymezuje smlouva Zhotovitele Díla a výkon stálého technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby – Dodatečné služby |  |  |  |  |
| Činnosti Správce stavby poskytované v rámci Etapy výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze) | hod. | 1 000 hod. | xxx | xxx |
| H - Činnost Správce stavby v rozsahu, v jakém ji vymezuje smlouva Zhotovitele Díla (FIDIC WHITE) a výkon stálého technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby – Dodatečné služby poskytované dalšími osobami |  |  |  |  |
| Činnosti Správce stavby v rámci Etapy výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze) poskytované dalšími osobami | hod. | 100 hod. | xxx | xxx |
| I - Činnost koordinátora (BOZP) |  |  |  |  |
| Činnosti týmu Správce stavby v realizační fázi | měsíc | 12 měsíců | xxx | xxx |
| I - Činnost specialisty pro kontrolu nátěrového systému |  |  |  |  |
| Činnosti I) v rámci Etapy výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze) | měsíc | 6 měsíců | xxx | xxx |
| I - Činnost specialisty kontroly svárů |  |  |  |  |
| Činnosti I) v rámci Etapy výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze) | měsíc | 6 měsíců | xxx | xxx |
| I - Činnost specialisty – biologa |  |  |  |  |
| Činnosti I) v rámci Etapy výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze) | měsíc | 12 měsíců | xxx | xxx |
| J - Činnost specialisty kontroly výkazů výměr a jiných dokumentů v XC4 |  |  |  |  |
| Činnosti správce informací (Realizační fáze) v rámci Etapy výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze) | měsíc | 12 měsíců | xxx | xxx |
| K1 – Činnost datového (informačního) specialisty – správce datových informací BIM |  |  |  |  |
| Činnost datového (informačního) specialisty – správce datových informací BIM | měsíc | 12 měsíců | xxx | xxx |
| K2 - Neobsazeno |  |  |  |  |
|  | hod. | hod. | 0 | 0 |
| K3 - neobsazeno | NE | 0 | 0 | 0 |
| Etapa poradenských a kontrolních služeb v době trvání záruční doby Díla (L – M) |  |  |  |  |
| L - Vyřízení reklamací Díla, M Závěrečná prohlídka Díla – Běžné služby |  |  |  |  |
| Činnosti Konzultanta v rámci Etapy poradenských a kontrolních služeb v době trvání záruční doby Díla | hod. | 100 hod. | xxx | xxx |
| L - Vyřízení reklamací Díla, M Závěrečná prohlídka Díla – Dodatečné služby poskytované dalšími osobami |  |  |  |  |
| Činnosti Konzultanta v rámci Etapy poradenských a kontrolních služeb v době trvání záruční doby Díla poskytované dalšími osobami | hod. | 100 hod. | xxx | xxx |

  - S ohledem na změny dle tohoto dodatku, resp. v souvislosti s realizací služeb uvedených v čl. 2.1. tohoto dodatku dochází ke změně hodnoty závazku ze Smlouvy. Původní hodnota závazku ze Smlouvy před Dodatkem č. 1 činila celkem 4.456.200 Kč bez DPH. Hodnota závazku ze Smlouvy po změnách dle Dodatku č. 1 činí celkem 5.187.700 Kč bez DPH. Hodnota změny závazku dle Dodatku č. 1 činí celkem 731.500 Kč bez DPH, resp. 16,42 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ujednání Smlouvy a jejích příloh zůstávají v platnosti beze změn.

  - Tento dodatek je vyhotoven v tištěné podobě ve třech (3) vyhotoveních, které jsou opatřeny podpisy Smluvních stran, přičemž každé vyhotovení má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Konzultant jedno (1) vyhotovení.

  - Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

  - Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, Smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu dodatku i Smlouvy, jejich ceně či hodnotě a datu uzavření.

  - Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle Objednatel. Nebude-li tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

| Za Objednatele: 30.06.2025 | Za Konzultanta |
| --- | --- |
| ______________________ | ______________________ |
| Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR Ing. Lubomír Fojtů ředitel | Koncept CB spol. s r.o. xxxx jednatel |