Příloha č. 2 Dohody k SOD 428/2022 Protokol o předání a převzetí stavby nebo její ucelené části

Technický dozor investora:

Projektová dokumentace: “ Bystřice,ř.km 12,541 - 13,261 (Dubí) - rekonstrukce

Předání a převzetí díla dle SOD:

Tok: Bystřice

Katastr: Dubí

50 502 698,07,- Kč , akce č.

, akce č. 502 142

Číslo a název HIM:

Bystřice/Teplický potok/

215241

Zahájení díla dle SOD:

Bez zbytečného odkladu po předání staveniště

Datum provedení Technické přejímky díla (zápis o provedení v SD): 15.8.2024

Termín vyklizení staveniště: 31.8.2024

Číslo protokolu:

Zahájení přejímky díla: 30.8.2025

Dílo převzato bez vad:

Dílo převzato s vadami nebránícími provozu: 31.8.2024

Termín pro odstranění vad a nedodělků: 30.9.2024

Postupové termíny dle SOD

Termín:	nesplněno / splněno ke dni:

Termín:	nesplněno / splněno ke dni:

Termín:	nesplněno / splněno ke dni:

Stručný technický popis provedeného díla a jeho základní rozměry: Účelem stavby je rekonstrukce stávajícího opevnění a opravy původní dlažby ve dně, a tím obnova průtočného profilu.

Objekty:

SO 01 – Rekonstrukce koryta

SO 01.1 --Rekonstrukce odběrného objektu

SO 02 – Rekonstrukce koryta

SO 02.1 – Rekonstrukce vyústění rybníka ( Hamerský rybník)

SO 02.2 – Rekonstrukce vyústění potoka (Bobový potok)

Smlouva o dílo (dále jen SOD): 428/2022	Dodatky: Dod.č.1,2,3

Zhotovitel projektové dokumentace: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Odpovědný projektant:

Technická přejímka díla dle SOD ano/ne: ANO

Předání staveniště dne: 20.5.2022

Zápis ve stavebním deníku o možném zahájení technické přejímky díla: 28.8.2024 přejímacího řízení: 30.8.2024

Přejímající organizace: Povodí Ohře, státní podnik Chomutov, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov Název předávaného díla:

“ Bystřice,ř.km 12,541 - 13,261 (Dubí) - rekonstrukce”

Číslo stavby: 502 142

Hydrologické číslo: 1-14-01-075

Říční km: 12,541 – 13,261

Dílčí plnění k datu přejímky s vadami:	Cena vad a nedodělků / Pozastavená částka

v Kč bez DPH:

Celková smluvní cena (celková cena je včetně všech dodatků): Z toho oprava:	HIM č.

Z toho investice: 50 502 698,07 Kč	HIM č.

Název firmy zhotovitele: RRR spol. s r.o..

IČO: 25410946

Stavbyvedoucí:

Územní rozhodnutí, stavební povolení, ohlášení stavby: Stavební povolení

Veškeré vady budou odstraněny do 30.9.2024

Funkce:

Podpis:

technický dozor investora

vedoucí provozu Teplice

Úsekový technik

Zástupci zhotovitele:

jednatel

stavbyvedoucí

Ostatní účastníci řízení:

Odvoz materiálu z povodňového dvora a koryta v Dubí Odvoz materiálu z těžby od přehrážky

Úprava terénu v objektu Lázně Dubí

Vystavení objednávky pro Lesy ČR na výsadbu stromků Geodetické zaměření stavby

SO 02.3 – Rekonstrukce nátoku do rybníka ( Hamerský rybník) SO3 – Rekonstrukce koryta

SO 03.1 – Rekonstrukce vyústění potoka

SO 04 – Rekonstrukce dopadliště přehrážky

SO 05 – Kácení

Kamenná zeď na cementovou maltu 1286 m,

Kamenná rovnanina (dopadiště) 52m2

Kamenná rovnanina (nové dno) 643m (2400m2)

Počet prahů 8ks

Záruční doba:09/2029

Doklady předané zhotovitelem objednateli:

Soupis vad a nedodělků (včetně dílčí ceny), které nebrání provozu a termíny jejich odstranění (nedodržení termínu podléhá smluvní sankci dle bodu 14. Obchodních podmínek):

1.

2.

3.

4.

5.

Vyjádření účastníků řízení:

Zástupci zhotovitele provedené dílo předávají a objednatel současně přejímá Jméno:	Funkce:	Podpis:

Zástupci objednatele:

Počet příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu: