Příloha č. 3 Dohody k SOD 428/2022

Protokol o odstranění vad, které nebrání provozu

(tento doklad je součástí Protokolu o předání a převzetí stavby nebo její ucelené části č. ……… díla: VD Fláje – revizní uzávěr SV”)

| číslo | popis vady/cena | Dohodnutý termín odstranění | skutečně odstraněno dne | podpis zhotovitele podpis objednatele |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odvoz materiálu z povodňového dvora a koryta v Dubí | 30.9.2024 | 30.9.2024 |  |
| 2. | Odvoz materiálu z těžby od přehrážky | 30.9.2024 | 30.9.2024 |  |
| 3. | Úprava terénu v objektu Lázně Dubí | 30.9.2024 | 30.9.2024 |  |
| 4. | Vystavení objednávky pro Lesy ČR na výsadbu stromků | 30.9.2024 | 30.9.2024 |  |
| 5. | Geodetické zaměření stavby | 30.9.2024 | 10.9.2024 |  |

Dne 30.9.2024 byla odstraněna poslední vada díla, tímto bylo dílo převzato bez vad a toto datum se stává datem zdanitelného plnění pro konečnou fakturu ve výši…….Kč.

Podpis zástupce zhotovitele:

Podpis zástupce objednatele: