Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo č. V2025-0302/OB ze dne 28.05.2025

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel :	Město Nový Jičín

Se sídlem : 	Masarykovo nám. 1/1,741 01 Nový Jičín

Zastoupen :	Ing. Blankou Zagorskou, vedoucí Odboru bytového Městského úřadu Nový Jičín

IČO:	002 98 212

DIČ:	CZ00298212

Bankovní spojení : 	Komerční banka a.s., Nový Jičín

Číslo účtu :	16635801/0100

Zástupce ve věcech smluvních : Ing. Blanka Zagorská, vedoucí Odboru bytového

Zástupce ve věcech technických: xxxx, bytový technik Oddělení technických a ekonomických činností Odboru bytového

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel :	Ristorispetto s.r.o.

Se sídlem :	U Stanoviště 57, 735 53 Dolní Lutyně

Zastoupen :	Borisem Finkralem, jednatelem společnosti

IČO : 	05321719

DIČ :	CZ05321719

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 67094

Bankovní spojení :	Komerční banka a.s.

Číslo účtu :	115-3106980207/0100

Zástupce ve věcech smluvních : Boris Finkral, jednatel společnosti

Zástupce ve věcech a  technických - stavbyvedoucí : xxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „Oprava volného bytu č. 3 v domě č.p. 14 na ulici Havlíčkova 2 v Novém Jičíně“ a potřeby víceprací a méněprací uzavírají smluvní strany po vzájemné úplné dohodě dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. V2025-0302/OB ze dne 28.05.2025 tohoto znění:

I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se mění ustanovení odstavce 3.2.1, který nově zní takto:

„3.2.1 Předmětem díla jsou stavební práce na opravě volného bytu č. 3 v domě Havlíčkova 14/2 v Novém Jičíně o velikosti 2+1 v celkové výměře 56,49 m2, který se nachází ve 3. N.P. specifikované projektovou dokumentací zpracovanou panem Bohumilem Vojtíškem, IČO: 04819683, autorizovanou panem Ing. Vladimírem Hořelkou, IČO: 44734611, ČKAIT – 1102590,  souhlasem s provedením ohlášeného záměru vydaným Městským úřadem Nový Jičín, Odborem územního plánování a stavebního řádu, dne 02.07.2024 pod č.j. MUNJ-101928/2024/ÚPSŘ-Pon,  oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a oceněným soupisem méněprací a víceprací, které tvoří Přílohy č. 1 a 2 této smlouvy a jsou jejími nedílnými součástmi.“

2. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1 a nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH: 869.006,29 Kč (slovy: osm set šedesát devět tisíc šest korun českých a dvacet devět haléřů ).“

3. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.2 a nově zní takto:

„6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace a oceněných soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet, Oceněný soupis méněprací a víceprací). Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.“

4. V článku XV. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 16.5 a nově zní takto:

„16.5 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet), Příloha č. 2  – Oceněný soupis méněprací a víceprací.“

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č. 2 - Oceněný soupis méněprací a víceprací.

Nový Jičín dne 21.08.2025	Nový Jičín dne 26.082025

____________________________	________________________________ Za objednatele	Za zhotovitele

Město Nový Jičín:	Ristorispetto s.r.o.:

Ing. Blanka Zagorská, 	Boris Finkral,

vedoucí Odboru bytového	jednatel společnosti