Č.j.: KÚ-10934/2025-770-01001-1

Příkazní smlouva

uzavřená podle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany

Příkazce:		Česká zbrojovka a.s.

Sídlo:			Svat. Čecha 1283, 688 01 Uherský Brod

Zastoupena:		XXXXXXXXXX, ředitelem divize Provozní inženýrství

XXXXXXXXXX, odborným technickým pracovníkem

IČ:			46345965

DIČ:			CZ46345965

(dále jen „Příkazce č. 1“)

Příkazce:		Česká republika – Katastrální úřad pro Zlínský kraj

Sídlo:			třída Tomáše Bati 1565, 760 90 Zlín

Zastoupena:		Ing. Štěpánem Formanem, ředitelem

IČ:			71185216

DIČ:			není plátce DPH

(dále jen „Příkazce č. 2“)

Příkazce:		Česká republika – Úřad práce České republiky

Sídlo:			Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7 – Holešovice

Zastoupena:		Mgr. Miriam Majdyšovou, ředitelkou Krajské pobočky ÚP ČR ve Zlíně

IČ:			72496991

DIČ:			není plátce DPH

Fakturační a

doručovací adresa:	Úřad práce ČR, Krajská pobočka ve Zlíně, Čiperova 5182, 760 42 Zlín

ID datové schránky:	iqqzpzd

(dále jen „Příkazce č. 3“)

(dále jen jako „příkazce“ na straně jedné)

a

Příkazník:		IS Projekt, s.r.o.

IČO:			27744442

DIČ: 			CZ27744442

se sídlem:		Na Výsluní 2255, 688 01 Uherský Brod

zastoupen: 		Ing. Ivanou Sušilovou, jednatelkou

plátce DPH:		ano

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. c), vložka 56109

bankovní spojení (číslo účtu): 1420768379/0800

ID datové schránky:	wdqcxfx

(dále jen „příkazník“ na straně druhé)

(příkazce a příkazník jsou dále označováni společně také jen „smluvní strany“ a jednotlivě také jen „smluvní strana“)

uzavírají tuto

příkazní smlouvu

(dále jen „smlouva“):

I.

##### Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je činnost příkazníka pro příkazce v rámci projektu „Vybudování plynové kotelny a nové plynové přípojky“ (dále také jako „projekt“) zahrnující následující činnosti:

  - Výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“)

- seznámení s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem, s obsahem obchodních smluv a s obsahem stavebního povolení,

- součinnost při přípravě realizace stavby – spolupráce při plnění povinností, uložených příkazci ve stavebním povolení v souvislosti se zahájením stavby,

- kompletace dokladů pro předání staveniště, předání staveniště zhotoviteli (dtto dodavateli) a zabezpečení zápisu do stavebního (montážního) deníku,

- organizace a vedení pravidelných kontrolních dnů stavby, vypracování zápisů o nich a plnění úkolů na nich převzatých,

- kontrola souladu prováděných prací s projektovou dokumentací,

- systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidenci dokumentace dokončených částí stavby, pořizování digitální fotodokumentace,

- spolupráce s projektantem vykonávajícím autorský dozor,

- spolupráce s projektantem dokumentace provádění stavby (DPS) a s dodavatelem stavby a jeho poddodavateli při vykonávání nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu,

- průběžná kontrola předávaných podkladů pro dokumentaci skutečného provedení stavby, zvláště u technického vybavení a jiných konstrukcí, které se stanou nepřístupnými po jejich zakrytí,

- kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby, posuzování dopadu změn stavby v průběhu její realizace na vydaná rozhodnutí orgánů státní správy, vypracování návrhů na opatření,

- kontrola věcné správnosti soupisů provedených prací, informování příkazce o všech závažných okolnostech bez odkladu,

- kontrola dodržování nákladů stavby a signalizace příkazci možných odchylek od dohodnuté ceny díla, posouzení stavu a předání písemného odborného stanoviska s návrhem na rozhodnutí příkazci,

- kontrola správnosti položek při fakturaci,

- kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými a zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku,

- koordinace realizace stavby se stavbami jiných investorů v dotčených územích, a pokud jde o přípojky, s vlastníky stávajících staveb,

- kontrola dodržování standardů materiálů dodávaných zhotovitelem podle DPS,

- kontrola dodržování technologických postupů, předepsaných výrobci materiálů, a výrobků, použitých při realizaci díla,

- kontrola, zda dodavatelé vykonávají předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, účast na nich, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu vykonávaných prací a dodávek (atesty, protokoly, o požární bezpečnosti zabudovaných prvků, o plnění požadavků na nešíření hluku ve zhotovovaných konstrukcích, 
o dodržování parametrů ochrany životního prostředí, o dodržování bezpečnostních předpisů apod.),

- sledování vedení stavebních a montážních deníků,

- spolupráce s pracovníky zhotovitelů při vykonávání opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi,

- kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a obchodních smluv a upozornění příkazce na nedodržení termínů, příprava podkladů pro uplatnění sankcí příkazce vůči dodavateli,

- v průběhu výstavby příprava podkladů pro závěrečné hodnoceni stavby, spolupráce při závěrečném vyúčtování stavby,

- příprava a kontrola dokladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí a účast na konání o odevzdání a převzetí, účast na zkušebním provozu jednotlivých částí stavby,

- kontrola odstraňování vad a nedostatků zjištěných při přebírání stavebních prací a dodávek v dohodnutých termínech,

- kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem,

- kompletace podkladů a dokladů, nezbytných pro kolaudační řízení, ověření jejich úplnosti dle podmínek stavebního povolení a požadavků stavebního úřadu, vypracování a podání návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí, účast na kolaudačním řízení, obstarání kolaudačních povolení, zajištění opatření, spojených s vydáním kolaudačních rozhodnutí, obstarání právní moci kolaudačního rozhodnutí,

- pravidelné kontroly a vyhodnocování přijatých opatření zhotovitele k zajištění ochrany životního prostředí,

- zajištění přehledné fotodokumentace průběhu díla a její předání objednateli,

- písemný pokyn příkazce,

- další činnosti vedoucí k zabezpečení plynulého a co nejhospodárnějšího postupu vedoucímu ke zdárnému dokončení stavby, s tím, že fyzické kontroly stavby ve vztahu k činnostem TDS je příkazník povinen provádět v rozsahu alespoň 2x týdně.

  - Výkon koordinátora BOZP

- seznámení s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem, s obsahem obchodních smluv a s obsahem stavebního povolení,

- součinnost při přípravě realizace stavby – spolupráce při plnění povinností, uložených příkazci ve stavebním povolení v souvislosti se zahájením stavby,

- zajištění prací v souladu se zákonem č. 309/2006, zejména § 18 po celou dobu průběhu stavby,

- zaslání oznámení o započetí stavebních prací na příslušný oblastní inspektorát bezpečnosti práce minimálně 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli stavby,

- zpracování plánu BOZP

- provádění koordinace za účelem spolupráce zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění BOZP s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání,

- kontrola zabezpečení obvodu staveniště, včetně vjezdů a vstupů na staveniště za účelem zamezení vstupu nepovolaným osobám,

- účast na kontrolních dnech v rámci provádění díla,

- informování všech zhotovitelů díla o bezpečnostních a zdravotních rizicích na staveništi,

- kontrola dodržování veškerých předpisů na úseku BOZP při provádění díla kontrola dodržování podmínek Plánu BOZP pro danou stavbu,

- pořizování fotodokumentace o zjištěných závadách a vedení písemné evidence veškerých nedostatků,

- okamžité informování všech dotčených dodavatelů o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací,

- upozorňování zhotovitelů na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém dodavatelem a vyžadování zjednání nápravy,

- oznamování nedostatků příkazci, nebyla-li dodavatelem neprodleně přijata opatření ke zjednání nápravy,

- dle potřeby aktualizace Plánu BOZP a prokazatelné seznamování všech odpovědných pracovníků na svých kontrolních dnech s těmito změnami,

- účastnit se vyšetřování pracovních úrazů a vypracování požadované dokumentace,

- být přítomen při jednání s orgány státního odborného dozoru nad BOZP, se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účast na kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány.

## II.

## Práva a povinnosti při plnění smlouvy

  - Příkazník plní příkaz poctivě a pečlivě podle svých schopností v zájmu příkazce, dle platných ustanovení zákona.

  - Příkazník je povinen uskutečňovat činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, podle pokynů příkazce a v souladu s jeho zájmy. Příkazník neodpovídá za vady v dokončené a příkazci odevzdané práci, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím podkladů, informací a věcí, předaných mu ke zpracování příkazcem.

  - Příkazník se zavazuje, že bude průběžně informovat příkazce o všech skutečnostech 
a postupech, které zjistí při zařizování záležitosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce.

  - Příkazník je povinen předat příkazci bez zbytečného odkladu, na základě písemné výzvy příkazce, věci, které za něho převzal při začátku a během plnění příkazní smlouvy.

  - Zjistí-li příkazník při zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné uskutečnění činnosti a právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně příkazci, se kterým se dohodne na odstranění těchto překážek. Nedohodnou-li se strany na odstranění překážek, popř. změně smlouvy, ve lhůtě 7 dnů, je příkazník oprávněn vypovědět smlouvu ve smyslu ustanovení § 2440 občanského zákoníku. Příkazníkovi náleží v tomto případě částka, dosud účelně a nezbytně vynaložená pro potřeby příkazce.

  - Příkazce se zavazuje průběžně předávat příkazníkovi veškeré informace o projektu, které mohou mít dopad na plnění této smlouvy.

  - Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, které jsou obsaženy v projektových, technických a realizačních podkladech, nebo o jiných skutečnostech,
se kterými přijde při plnění této smlouvy do styku. Tyto údaje jsou příkazníkem považovány za předmět obchodního tajemství příkazce ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku.

  - Příkazce je povinen předat včas příkazníkovi úplné, pravdivé a přehledné informace, jež jsou nezbytně nutné k věcnému plnění smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit příkazník v rámci své činnosti. Příkazce je povinen řádně a včas (v písemně dohodnutém termínu) předat příkazníkovi veškerý listinný materiál potřebný k řádnému plnění smlouvy.

  - Příkazce je povinen vytvořit řádné podmínky pro činnost příkazníka a poskytovat mu během plnění předmětu smlouvy nezbytnou další součinnost.

  - Příkazce je povinen příkazníkovi za činnost provedenou v souladu s touto smlouvou vyplatit odměnu, výše odměny viz článek III. této smlouvy.

  - Příkazce se zavazuje udělit příkazníkovi plnou moc k uskutečňování právních úkonů jménem příkazce. Platnost plné moci končí současně s ukončením platnosti této smlouvy.

  - Příkazce odpovídá za úplnost, správnost a pravdivost předaných podkladů pro plnění této smlouvy.

  - Při plnění této smlouvy jedná příkazník vždy se všemi příkazci, o jednotlivých činnostech dle smlouvy příkazník informuje každého z příkazců. Při jednání příkazců směrem k příkazníkovi jednají příkazci společně, tedy vždy vystupují všichni příkazci společně, není-li udělena plná moc jednomu z nich.

## III.

## Úplata a Fakturace

  - Za plnění zakázky, specifikované v článku I. náleží příkazníkovi odměna ve výši:

|  | Cena v Kč bez DPH | DPH (21%) | Cena v Kč vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Výkon TDS (dle bodu 1.1) | 100.000,- | 21.000,- | 121.000,- |
| Výkon koordinátora BOZP (dle bodu 1.2) | 20.000,- | 4.200,- | 24.200,- |

Cena celkem bez DPH	120.000,- Kč

DPH (21%)   	25.200,- Kč

Cena celkem vč. DPH	145.200,- Kč

  - Takto sjednaná odměna bude fakturována příkazníkem a uhrazena jednotlivými příkazci ve lhůtě dle bodu 3.10 tohoto článku této smlouvy, a to tak, že sjednaná odměna bude rozdělena mezi příkazce poměrně dle výše jejich spoluvlastnických podílů na společných částech budovy pro administrativu na ulici Svat. Čecha 1365 v Uherském Brodě, tedy v podílu Příkazce č. 1 ve výši 41/100, Příkazce č. 2 ve výši 31/100, Příkazce č. 3 ve výši 28/100. Každý z příkazců tedy uhradí část ze sjednané odměny.

  - Platba odměny za služby dle bodu 1.1 (výkon technického dozoru stavebníka) je splatná na základě faktur, přičemž příkazník vystaví fakturu po bezvadném splnění všech svých povinností stanovených v bodu 1.1 této smlouvy, nejdříve však po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, a to zvlášť pro každého příkazce.

  - Platba odměny za služby dle bodu 1.2 (výkon koordinátora BOZP) je splatná na základě faktur, přičemž příkazník vystaví fakturu po bezvadném splnění všech svých povinností stanovených v bodu 1.2 této smlouvy, nejdříve však po protokolárním převzetí stavby bez vad a nedodělků příkazcem a vyklizení staveniště zhotovitelem, a to zvlášť pro každého příkazce.

  - Odměna příkazníka podle bodu 3.1 je částka pevná, nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady účelně vynaložené příkazníkem při zajišťování TDS a BOZP, včetně cestovného a doby strávené na cestě a může být měněna jen v případě změny sazby DPH, v tomto případě bude celková cena upravena podle výše sazeb DPH podle daňového zákona platného v den fakturace.

  - Smluvní strany sjednávají, že bez ohledu na skutečný rozsah činnosti příkazníka nesmí úplata účtovaná dle bodu 3.1 přesáhnout maximální výši odměny uvedenou v tomto ustanovení.

  - Příkazce nebude poskytovat zálohu.

  - Platba proběhne výhradně v české měně. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.

  - Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktur v délce do 21 dnů ode dne vystavení příkazníkem.

  - Příkazník je vždy povinen fakturovat sjednanou odměnu jednotlivým příkazcům ve výši jejich spoluvlastnických podílů, jak je uvedeno v bodě 3.2 tohoto článku této smlouvy.

IV.

Doba a místo plnění

  - Předpokládaný termín zahájení služeb: srpen 2025.

  - Předpokládaná doba ukončení služeb: do 120 kalendářních dnů od předání staveniště zhotoviteli díla.

  - Místo plnění: Svat. Čecha 1365, 688 01 Uherský Brod.

V.

Smluvní pokuty

  - V případě, že příkazník nebude plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy řádně a včas, je příkazce oprávněn požadovat zaplacení a příkazník je povinen příkazci zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti, a to za každý den trvání porušení takové povinnosti až do sjednání nápravy.

  - Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok příkazce na náhradu škody.

  - Smluvní pokuta je splatná dnem porušení povinnosti příkazníkem a bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 14 dnů od jejího doručení příslušné smluvní straně.

VI.

##### Ostatní ujednání

  - Příkazník není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám příkazce, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu příkazce.

  - Příkazník není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky z této smlouvy třetí osobě bez předchozího souhlasu příkazce. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy jsou závazné i pro případné právní nástupce smluvních stran.

  - Příkazník prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k realizaci této smlouvy. Příkazník dále prohlašuje, že má rozsáhlé odborné zkušenosti potřebné k realizaci této smlouvy a že disponuje všemi potřebnými personálními, technickými i ekonomickými zdroji pro činnost dle této smlouvy.

  - Příkazník prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s plněním této smlouvy, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku ve výši 2 000 000 Kč. Příkazník se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do doby ukončení provádění činností dle této smlouvy.

  - Příkazník si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

  - Smluvní strany sjednávají, že v období od účinnosti této smlouvy do dne převzetí dokončené poslední dílčí části stavby od zhotovitele příkazcem bez výhrad nebo s výhradami se příkazník zavazuje vykonávat všechny činnosti TDS a BOZP v plném rozsahu tak, jak je stanoveno v článku I. této smlouvy, aniž by jej příkazce musel k jednotlivým činnostem vyzývat.

VII.

##### Doručování, kontaktní údaje

  - Každá zpráva, oznámení, žádost či jiné sdělení podle této smlouvy musí být učiněno písemně, musí být podepsáno smluvní stranou, která sdělení činí a musí být doručeno příslušné smluvní straně.

  - Doručovací adresa pro příkazníka je následující:

Příkazník:

Název: IS Projekt, s.r.o.

Adresa: Na Chmelnici 2166, 68801 Uherský Brod

Osoba pověřená jednat v záležitostech souvisejících s touto smlouvou: Ing. Ivana Sušilová, jednatelka

E-mail: info@isprojekt.cz

  - Smluvní strany se zavazují neprodleně si písemně sdělit změny jakýchkoliv doručovacích údajů uvedených v této smlouvě. Oznámení změny doručovacích údajů nezakládá povinnost smluvních stran uzavřít dodatek k této smlouvě.

VIII.

##### Osobní údaje

  - Smluvní strany berou na vědomí, že pokud dojde v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy k předání/poskytnutí osobních údajů druhé smluvní straně, jsou smluvní strany povinny: a) zajistit povinnost mlčenlivosti osob oprávněných k nakládání s poskytnutými osobními údaji; b) zajistit bezpečnost poskytnutých osobních údajů; c) nakládat s poskytnutými osobními údaji pouze za účelem a po dobu nezbytnou k plnění předmětu této smlouvy, a to v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

  - Smluvní strany se výslovně dohodly, že osobní údaje předané/poskytnuté v souvislosti s plněním předmětu smlouvy dále neposkytnou třetím stranám dle čl. 4 odst. 10 GDPR, ledaže by se jednalo o žádost oprávněného subjektu.

  - Pro vyloučení veškerých pochybností smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud dojde v souvislosti s plněním předmětu smlouvy k předání/poskytnutí osobních údajů druhé smluvní straně, je každá ze smluvních stran v pozici příjemce dle čl. 4 odst. 9 GDPR.

IX.

Ukončení smlouvy

  - Smluvní vztah založený touto smlouvou končí řádným splněním závazků obou smluvních stran, vyplývajících z ujednání této smlouvy.

  - Příkazce je oprávněn příkaz kdykoliv odvolat. V takovém případě uhradí příkazníkovi odměnu, která mu náleží do okamžiku ukončení této smlouvy, resp. odvolání příkazu.

  - Smlouvu lze rovněž ukončit dohodou obou smluvních stran.

  - Příkazce je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dojde k závažnému porušení smlouvy ze strany příkazníka. Závažné porušení smlouvy představuje zejména:

•	neprovádění výkonu dozoru stavby řádným způsobem, tedy zejména v rozporu s právními předpisy, projektovou dokumentací či správními rozhodnutími,

•	příkazník neoprávněně přerušil nebo zastavil provádění činnosti,

•	v ostatních případech porušení povinnosti příkazníka ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku, jiné platné legislativy, technických norem, apod.

X.

##### Závěrečná ustanovení

  - Tato Smlouva a právní vztahy z ní vyplývající nebo s ní související (ať jde o vztahy smluvní nebo mimosmluvní) se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem. Veškeré případné spory vzniklé na základě nebo v souvislosti s ní budou předloženy věcně a místně příslušnému soudu České republiky.

  - Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů.

  - Smluvní strany se dohodly, že smlouvu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy, zašle Příkazce č. 2. Příkazce č. 2 po obdržení potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto potvrzení o uveřejnění příkazníkovi.

  - Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.

  - Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu této smlouvy, ledaže je v této smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

  - Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.

  - Smluvní strany prohlašují, že ujednání v této smlouvě obsažená jsou jim jasná 
a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy.

V Uherském Brodě dne:

| Příkazník IS Projekt, s.r.o. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ing. Ivana Sušilová jednatelka |  |  |

V Uherském Brodě dne:				      V Uherském Brodě dne:

| Příkazce č. 1 Česká zbrojovka a.s. |  | Příkazce č. 1 Česká zbrojovka a.s. |
| --- | --- | --- |
| XXXXXXXXXXXXX ředitel divize Provozního inženýrství |  | XXXXXXXXXXXXXX odborný technický pracovník |

V Uherském Brodě dne:				       Ve Zlíně dne:

| Příkazce č. 2 Česká republika – Katastrální úřad pro Zlínský kraj |  | Příkazce č. 3 Česká republika – Úřad práce České republiky |
| --- | --- | --- |
| Ing. Štěpán Forman ředitel |  | Mgr. Miriam Majdyšová ředitelka Krajské pobočky ÚP ČR ve Zlíně |