Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo

který uzavírají níže uvedené smluvní strany:

Objednatel : Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace

se sídlem Riegrovo nám. 159, 767 01 Kroměříž

IČ: 71193430

DIČ: CZ71193430

zast. xxxxxxxxxxxxxxx, ředitelkou

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu : 268301736/0300

a

Zhotovitel  : Rovina stavební a.s.

se sídlem Kroměřížská 134, 768 24 Hulín

IČ: 45193096

DIČ: CZ45193096

zast. xxxxxxxxxxx, místopředsedou a členem představenstva

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu 217769443/0300

společně též dále smluvní strany nebo účastníci

I.

Objednatel a zhotovitel tímto prohlašují, že dne 09.05.2024 spolu uzavřeli Smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 08.11.2024 a dodatku č. 2 ze dne 30.04.2025, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí dílo – Zřízení DZR v budově DPS Vážany v rozsahu a za podmínek ve smlouvě o dílo uvedených.

II.

Dnešního dne, měsíce a roku se smluvní strany dohodly v souladu s čl. 16. bod 16.1. a bod 16.2. na změně Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 spočívající ve změně termínu dokončení díla.

Na základě vzájemné dohody smluvních stran se ruší článek 4. bod 4.5. Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 a nahrazují jej tímto novým zněním:

4.5. Sjednaný termín dokončení celého díla je do dne 31.10.2025. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem dokončení celého díla.

III.

Ve všem ostatním tímto dodatkem č. 3 nedotčeném zůstává v platnosti Smlouva o dílo uzavřená mezi účastníky dne 09.05.2024.

Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

Dodatek č.3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a jeho platnost trvá po dobu trvání smlouvy.

Účastníci si dodatek č. 3 přečetli, tento je výrazem jejich svobodné a vážně míněné vůle a jako správný a srozumitelný jej níže statutární zástupce objednatele a statutární zástupci zhotovitele podepisují.

V Kroměříži dne 30.07.2025

Xxxx							xxxx

……………………….………..			……………..………………………..

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx		       	           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ředitelka            				místopředseda a člen představenstva

za objednatele						       za zhotovitele