č.j.: 2023/216-2 NAKIT

č.j.: MV

Dodatek č. 2 k DÍLČÍ SMLOUVĚ Č. 2

k Rámcové dohodě na realizaci projektů kybernetické bezpečnosti financovaných

z Národního plánu obnovy

č. j. MV-51120-14/OFSP-2023, č. j. 2023/111 NAKIT

## Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p.

se sídlem:	Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10

IČO:	04767543

DIČ:	CZ04767543

zastoupen:	xxx

zapsán v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 77322 bankovní spojení:	xxx

na straně jedné (dále jen „Dodavatel“)

a

## Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem:	Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

IČO:	00007064

DIČ:	CZ00007064

zastoupen:	xxx

bankovní spojení:	xxx

č. ú.: 	xxx

na straně druhé (dále jen „Objednatel“)

(dále jednotlivě jako „Smluvní strana“, nebo společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku k Dílčí smlouvě č. 2 ze dne 8. dubna 2024 ve

znění dodatku č. 1 ze dne 29.10.2024 (dále jen „Smlouva“) tento dodatek č. 2 (dále jen

„Dodatek“) v následujícím znění:

## Článek 1 Předmět Dodatku.

  - Smluvní strany uzavřely Smlouvu, jejíž předmět je definován v čl. 1 odst. 1.1

Smlouvy.

  - Důvodem pro uzavření tohoto Dodatku je posun termínů dokončení veřejných zakázek na technologie pro výstavbu DCeGOV a s tím i související posun termínů prací na realizaci. Smluvní strany, s ohledem na výše uvedené, ve shodě deklarují nezbytnost posunout nejzazší termín pro provedení Díla původně sjednaný v článku č. 2 odst. 2.1 Smlouvy, a proto se v článku 2 odst. 2.1 Smlouvy věta první ruší a nahrazuje se zněním:

„Dodavatel je povinen provést Dílo nejpozději do 31.12.2025 a Objednatel je povinen, v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy a Přílohou č. 4 Dílo akceptovat ve lhůtě sjednané v Protokolu o převzetí Díla do Akceptačního řízení (Příloha č. 3 Smlouvy).“

## Článek 2

Závěrečná ustanovení

  - Veškerá ujednání nedotčena tímto Dodatkem navazují na Smlouvu a Rámcovou

dohodu a Rámcovou dohodou a Smlouvou se řídí.

  - Smluvní strany prohlašují, že Dodatek s jeho přílohou vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání. Smluvní strany po přečtení Dodatku prohlašují, že byl uzavřený po vzájemném projednání, určitě a srozumitelně, na základě jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle. Na důkaz uvedených skutečností připojují podpisy svých oprávněných osob či zástupců.

  - Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma Smluvními stranami a v účinnost po splnění zákonné podmínky vyplývající z § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

  - Tento Dodatek je Smluvními stranami vyhotoven a podepisován elektronicky.

V Praze dne ..........................	V Praze dne ..........................

Za Objednatele:	Za Dodavatele:

I

....................................................................

xxx

xxx

.................................

xxx

xxx