# Dodatek č. 1

# ke smlouvě o dílo ze dne 27. 5. 2025

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“),

níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen „Dodatek“),

| Č. Smlouvy Objednatele: | 25-218/K2 |
| --- | --- |
| Č. Smlouvy Zhotovitele: | 3/25/3500/003/01 |

mezi

- PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 00	, Praha 4

IČO: 45272387

DIČ: CZ45272387

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1434

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu: 5904041/0100

datová schránka:4kifr54

zastoupení: Ing. Lukáš Svoboda, Ph.D., MBA, předseda představenstva, při elektronickém podpisu tohoto Dodatku je Objednatel zastoupen xxxxxxxxxxx, na základě plné moci ze dne 01. 07. 2024

Osoby oprávněné k jednáni:

ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Svoboda, Ph.D., MBA, předseda představenstva

ve věcech technických:

- xxxxxxxxxxxx, ředitel ateliéru Praha I

- xxxxxxxxxxxx, specialista EIA a koordinace staveb

e-mail pro účely plnění ze smlouvy/dodatku: xxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Objednatel“ nebo „druhá smluvní strana“) na straně jedné

a

- Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupení: Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Zhotovitele na základě zmocnění uděleného představenstvem, Ing. Martin Pípa, člen představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

- xxxxxxxxxxxxx, vedoucí oddělení modelování dopravy

- xxxxxxxxxxxxxx, řídící specialista modelování dopravy

Email pro účely fakturace: xxxxxxxxxxxxxx

Email pro účely plnění ze smlouvy/dodatku: xxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „TSK“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „Smluvní strany“, nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“).

- Předmět Dodatku

  - Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo spočívající ve zpracování díla Aktualizace dopravněinženýrských podkladů pro akci „Vestecká spojka“ (dále jen „dílo“) ze dne 27. 5. 2025, (dále jen „Smlouva").

  - Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku jsou následující skutečnosti:

- Po odevzdání konceptu díla vyvstaly nové požadavky Objednatele na doplnění díla o další výpočtové stavy.

- Po odevzdání konceptu díla vyvstal požadavek objednatele na doplnění výstupů 3. strany (Institutu plánování a rozvoje) do souhrnného díla TSK.

  - Výše uvedená změna prací má vliv na cenu a termín zpracování díla.

  - Z výše uvedených důvodů se Smluvní strany dohodly na změně čl. 3. Smlouvy (Čas a místo plnění), čl. 4 (Cena Díla a platební podmínky) a přílohy č. 1 (Specifikace prací ze dne 15. 5. 2025), která je v aktualizované podobě přílohou č. 1 tohoto Dodatku a nahrazuje plně přílohu č. 1 Smlouvy.

- Změna čl. 3 Smlouvy (Čas a místo plnění)

# 2.1.	Čl. 3. odst. 3.1 Smlouvy se mění takto:

# Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby Dílo bez vad a nedodělků mohlo být předáno Objednateli nejpozději do 1. 9. 2025 (dále jen „termín dokončení Díla“). Předpokládaný harmonogram prací je obsahem přiložené Specifikace prací.

- Změna čl. 4 Smlouvy (Cena Díla a platební podmínky)

# 3.1	Čl. 4. odst. 4.2 Smlouvy se mění takto:

# Cena za Dílo je stanovena pevnou částkou jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, a to ve výši 152 225, – Kč (sto padesát dva tisíc dvě stě dvacet pět korun českých) bez DPH. Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího bude přílohou faktury anebo den následující po posledním dni lhůty dle čl. III. odst. 3.2. této Smlouvy, a to při naplnění podmínek dle poslední věty tohoto ustanovení Smlouvy.

# 3.2 Čl. 4. odst. 4.3 Smlouvy se mění takto:

# Podkladem pro stanovení ceny za provedení Díla dle odst. 4.2. této Smlouvy je Specifikace prací Zhotovitele ze dne 18. 7. 2025, která je nedílnou součástí této Smlouvy a tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.

- Změna Přílohy č. 1 (Specifikace prací)

# 4.1	Příloha č. 1 uvedená v seznamu příloh Smlouvy se ruší a nahrazuje se zněním, které je zároveň přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

## Vypořádání

5.1	Smluvní strany konstatují, že práce na díle provedené Zhotovitelem pro Objednatele v období od 12.7.2025 do nabytí účinnosti tohoto Dodatku jsou považovány za práce provedené v rozsahu a dle podmínek Smlouvy již ve znění Dodatku, přičemž obě Smluvní strany současně prohlašují, že se v souvislosti s plněním díla nikterak bezdůvodně neobohatily na úkor druhé Smluvní strany.

- Společná a závěrečná ustanovení

# 6.1	Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

# 6.2	Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

# 6.3	Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Zhotovitel.

# 6.4	Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.

# 6.5	Součástí tohoto Dodatku je příloha:

# Příloha č. 1 – Specifikace prací ze dne 18. 7. 2025 – nová Příloha č. 1 Smlouvy

# Příloha č. 2 – Zmocnění – Ing. Martin Pípa, člen představenstva

# Příloha č. 3 – Plná moc – xxxxxxxxxxx

# 6.6	Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 19. 8. 2025

| Objednatel: PRAGOPROJEKT, a.s. xxxxxxxxxxxxx na základě plné moci |  | Zhotovitel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Ing. Martin Pípa, člen představenstva na základě zmocnění |
| --- | --- | --- |