SMLOUVA O DÍLO č. 05/2025 / č. sml. MJAK: 2025/33/PO
uzavřená dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění
I. Smluvní strany
Objednatel :

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě


Příspěvková organizace zřízená



 MKČR č.j.17.466/2000 ze dne 27.12.2000
sídlo: 

Přemysla Otakara II. 37,688 01 Uherský Brod

zastupuje:

Mgr. Miroslav Vaškových ,Ph.D. - ředitel
IČ:

00092142
DIČ:


daňový režim:



bankovní spojení:

xxxxxxxxx
č. účtu:

xxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“) 

a

Zhotovitel :

SILAMO s.r.o.
sídlo

U Porážky 2337,688 01 Uherský Brod
IČO

49970020
DIČ

CZ49970020
Zapsán v obchodním rejstříku  KS BRNO , oddíl C , vložka 13510
bankovní spojení:

xxxxxxxxxxx
číslo účtu:

xxxxxxxxxxxxxxxx
zastupuje:

Jan Špíšek
(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem smlouvy o dílo je vestavba Oprava mlatového povrchu  komunikace uvnitř nádvoří MJAK Uherský Brod. Rozsah stavebních prací, dodávek a služeb je popsán v přiloženém rozpočtu.

1.2. Celé dílo bude provedeno v souladu se všemi obecně platnými ČSN, stavebním zákonem, navazujícími vyhláškami, předpisy výrobců jednotlivých navržených materiálů, předpisy o bezpečnosti staveb a technických zařízení. Dále budou dodrženy všechny bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy.

1.3. Předmět zakázky bude plněn na základě této Smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí stavební  část stavby provedená dle soupisu prací a výkazu výměr. Úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.)
1.4. Součástí předmětu díla dále je:

- zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,

- zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

- účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,

- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,

- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

- provedení přejímky stavby,

- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,

- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, certifikáty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních,

III. Cena prací
3.1. Zhotovitel a objednavatel se dohodli na smluvní ceně:

Cena díla bez DPH: 
 122 264,- Kč

DPH 21%                                        25 675,44 Kč
Celková cena díla včetně DPH     147 939,44 Kč 
3.2. V ceně díla, která je uvedena, jsou zahrnuty všechny náklady zhotovitele spojené s plněním předmětu této smlouvy a je považována za maximální po celou dobu plnění této smlouvy.

3.3. Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění to vše v souladu se zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

IV. Čas plnění

Termín zahájení prací:
  13.října  2025
Termín ukončení prací:               31.řijna  2025 
V případě prodlení s předáním hotového díla dle dohodnutého termínu, které zaviní zhotovitel díla, se tento zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši  0,1 %  za každý započatý den z celkové ceny včetně DPH. 
V. Financování 

5.1. Platba bude prováděna na základě faktur vystavených zhotovitelem. Fakturu, se všemi náležitostmi účetního a daňového dokladu, za příslušný kalendářní měsíc předloží zhotovitel objednateli vždy do 15 dne následujícího kalendářního měsíce. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury za stavební práce, dodávky a služby provedené v uplynulém kalendářním měsíci. Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu – je soupis skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený oprávněnou osobou objednatele, předložený objednateli do 5. dne následujícího měsíce. 

5.2. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla.

5.3. Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli neúplnou, nesprávně účtovanou nebo nedoloženou fakturu k opravě nebo doplnění, aniž tím bude v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení (odevzdání) opraveného dokladu dodavatelem objednateli. 

5.4. Oprávněně vystavené a doložené faktury mají splatnost 30 dnů od doručení na adresu objednatele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
5.5. Práce a dodávky budou hrazeny na základě soupisu provedených prací . .
5.6 Pro případ prodlení objednavatele s úhradou dílčí i konečné faktury je stanoven úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den z prodlení.
VI. Další ujednání

6.1. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek, odstraňovat nečistotu a veškeré odpady vzniklé při jeho činnosti a zajistit jejich likvidaci. Dodavatel je povinen zabezpečit na staveništi a v jeho okolí úklid, kompletní úklid po dokončení prací před předáním díla, v případě nedodržení je dodavatel povinen zaplatit 1500,-Kč za každý i jen započatý den prodlení s provedením této povinnosti. Dále dodržovat a zajišťovat úklid každý den po ukončení stavebních prací. V případě nedodržení může objednatel požadovat pokutu ve výši 1000,-Kč za jednotlivý případ.
6.2. O předání smluvního předmětu díla bude sepsán zápis o předání a převzetí ve spolupráci zmocněných zástupců smluvních stran. Dílo je dokončeno protokolárním předáním a převzetím díla tj. sepsáním „protokolu o odevzdání a převzetí díla“, včetně soupisu případných vad a nedodělků a lhůt na jejich odstranění. Současně budou předány veškeré doklady potřebné pro předání díla, zejména revize, certifikáty, atesty a zápisy o provedených zkouškách. 

6.3. Objednatel se zavazuje, že po celou dobu provádění díla odpovídá za to, že řádný průběh prací zhotovitele nebude narušován neoprávněnými zásahy třetích osob. 

6.4. Jakákoliv ujednání pozměňující nebo doplňující tuto smlouvu o dílo jsou závazná pro obě smluvní strany, jen jsou-li učiněna písemnými smluvními dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

6.5. Jakoukoliv skutečnost, vedoucí k ohrožení termínu plnění, kvality a rozsahu díla a ceny, jsou povinny obě strany si navzájem neprodleně oznámit.
6.6. Dodavatel se zavazuje nepřekračovat povolené hranice hluku o nedělích a svátcích po celý den, ve všední den od 20:00 hodin do 6:00 hodin, zajistit opatření pro zabránění šíření prachu a hluku a nebude obtěžovat okolní zástavbu hlukem, zápachem, světlem, prachem apod.
VII. Záruky za provedenou práci
7.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

7.2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout záruku na provedené dílo po dobu 24 měsíců ode dne předání a převzetí objednatelem.

7.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vad díla, je objednatel povinen bezodkladně po jejich zjištění, písemnou formou existenci těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně oznámené, tedy reklamované vady díla bezplatně odstranit a to ve lhůtě 15-ti dnů od uplatnění písemné výzvy - reklamace objednatelem.

7.4. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 15-ti dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1000,- Kč za každou vadu a den prodlení. 

7.5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle předchozího odstavce, má objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo pověřit tímto třetí osobu na náklady zhotovitele a to v případě, že zhotovitel neodstraní vady ani po opětovné písemné výzvě se stanovením dodatečné lhůty pro odstranění vad. 

7.6. Smluvní pokuta se jinak řídí ust. § 2048 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

7.7. Vady díla se jinak řídí ust. § 2615 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
7.8. Uchazeč prohlašuje, že má uzavřeno s účinností ke dni podpisu smlouvy o dílo ve prospěch zadavatele pojištění stavebně montážní na stavbu, která je předmětem díla, přičemž výše pojistné částky činí 5,0 mil. Kč bez DPH. Toto pojištění zahrnuje zejména pojistná nebezpečí provozní na vlastní stavbu a přiléhající nemovitosti objednatele i dalších vlastníků (pády částí díla nebo předmětů montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení stožárů, jeřábů a stavebních strojů, poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků atd.). Veškeré vzniklé škody uhradí zhotovitel stavby.
VIII. Odstoupení od smlouvy

8.1. Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od této smlouvy v případě, poruší-li jedna ze smluvních stran své závazky a povinnosti stanovené touto smlouvou a to podstatným nebo opakovaným způsobem. Odstoupení musí mít písemnou formu s uvedením důvodů odstoupení a musí být doručeno smluvní straně, jinak je odstoupení neplatné. 

8.2. Odstoupení od smlouvy má právní účinky dnem doručení. Od toho dne nesmí smluvní strana, které takto bylo odstoupení doručeno, pokračovat v plnění předmětu smlouvy vyjma případů, kdy by nečinností hrozila újma nebo škoda na majetku druhé smluvní strany. V takovém případě má smluvní strana za povinnost pokračovat v plnění smlouvy a zabezpečit předmět smlouvy takovým způsobem, aby bylo odstraněno nebezpečí shora uvedené újmy či škody.

8.3. Odstoupení od smlouvy se jinak řídí ust. § 2001 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

IX. Závěr
9.1. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy a jí výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Práva a povinnosti vyplývající ze závazků obsažených v této smlouvě přecházejí na případné právní nástupce obou smluvních stran. 
9.2 Nedílnou součástí této smlouvy je nabídka dodavatele s výkazem výměr dle zadávacích podmínek veřejné zakázky.
9.3. Případné spory týkající se rozsahu, výkladu nebo účinnosti této smlouvy budou předloženy k řešení příslušnému soudu v České republice a budou řešeny dle práva platného na území České republiky.

9.4. Všichni účastníci této smlouvy prohlašují, že tuto smlouvu uzavřeli svobodně, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a jako správnou ji podepisují. 

9.5. Tato smlouva je sepsána ve 2 stejnopisech, z nichž 1 výtisk je pro zhotovitele a 1 výtisky pro objednatele. Každý stejnopis má platnost originálu.

9,6 přílohou smlouvy je rozpočet akce
Za objednavatele





Za zhotovitele

V Uherském Brodě
29.8.2025
 



V Uherském Brodě  23.7.2025
……………………………….



…………………………………
Mgr.Miroslav Vaškových Ph.D.                                          Jan Špíšek
                                                                   
ředitel                                                                                  jednatel s.r.o.                      
5

