## Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo

„Sedláčkova 15 – rekonstrukce chodby 1.-4.NP“

Smlouva byla uzavřena na základě výjimky dle § 31 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

(dále jen „ZZVZ“) pro veřejné zakázky malého rozsahu

Dodatek je uzavřen v souladu s analogickou aplikací ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 ZZVZ při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a 5 ZZVZ

Číslo smlouvy objednatele: SML/8200/0192/25

číslo smlouvy zhotovitele: …..

## Smluvní strany:

Objednatel:	Západočeská univerzita v Plzni

Veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.

Sídlo:	Plzeň, Univerzitní 8, PSČ 301 00

IČO:	497 77 513	DIČ: CZ49777513

Zastoupená:	Ing. Martina Větrovská, kvestorka

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx

(dále jen „Objednatel“ nebo „objednatel“)

Zhotovitel:	Petr Milota

zapsaný v živnostenském rejstříku, vedenou u ŽÚ Blovice se sídlem:	U trati 768 , Blovice 336 01

zastoupený:	Petr Milota

IČO:	48331023	DIČ: CZxxxx

datová schránka:	8sb4u86

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxx(dále jen „Kontaktní osoba zhotovitele“)

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „zhotovitel“)

## Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- mezi smluvními stranami byla dne 06.05.2025 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „Sedláčkova 15 – rekonstrukce chodby 1.-4.NP.“ (dále jen „SOD“),

- v průběhu provádění díla byla (nad rámec změn provedených dodatkem č. 1 k SOD) na straně objednatele   zjištěna   potřeba   provedení   určitých   víceprací,   přičemž    z ekonomických    a technických důvodů není možné, aby vícepráce byly prováděny jiným dodavatelem než původním zhotovitelem (resp. případná změna dodavatele by zadavateli způsobila značné obtíže vč. zvýšení nákladů),

- souhrnná hodnota všech víceprací (tj. víceprací dle dodatku č. 1 k SOD i víceprací dle tohoto

dodatku), nepřesahuje 30 % původního závazku ze smlouvy,

se Smluvní strany v souladu s čl. 11.2 SOD dohodly na následující změně SOD.

## Změna SOD

  - Rozsah a cena díla dle SOD se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

  - Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:

    - vícepracím v celkové hodnotě:	141 742,06 Kč bez DPH.

  - Cena díla dle čl. 4.1 SOD ve znění dodatku č. 1 se mění následovně:

Stránka 1 z 2	ver 250301

    - dosavadní celková smluvní cena díla (tj. 2 938 423,83 Kč bez DPH) se tímto dodatkem zvyšuje o částku: 141 742,06 Kč bez DPH.

    - celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí: 3 080 165,89 Kč bez DPH.

## Závěrečná ustanovení

  - Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.

  - Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

  - Objednatel tento dodatek zveřejnění v Registru smluv.

  - Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem do jednoho měsíce po jeho uzavření, je Zhotovitel povinen jej uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák.    č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.

## Přílohy:

Položkový soupis víceprací:

Objednatel:	Zhotovitel:

Dne (viz el. podpis)	Dne (viz el. podpis)

# Větrovská

Digitálně  podepsal Ing. Martina Větrovská Datum: 2025.08.29

Ing. Martina

14:18:41 +02'00'

Petr Milota

Digitálně podepsal Petr Milota

Datum: 2025.08.28

16:54:39 +02'00'

……………………	…………………………..

## Západočeská univerzita v Plzni	Petr Milota

Ing. Martina Větrovská	majitel firmy kvestorka

Stránka 2 z 2

Krycí list rozpočtu

26.08.2025

Datum:

Zpracoval:

JKSO:

Položek:	21

Konec výstavby:

26.08.2025

Začátek výstavby:

IČ/DIČ:

Zhotovitel:

Lokalita:

IČ/DIČ:

Projektant:

Vícepráce č.2

Druh stavby:

IČ/DIČ:

Objednatel:

Sedláčkova 15 , Plzeň ZČU

Název stavby:

Rozpočtové náklady v Kč

| A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HSV | Dodávky | 19 132,84 | Práce přesčas |  | 0,00 | Zařízení staveniště |  | 0,00 |
|  | Montáž | 34 274,76 | Bez pevné podl. |  | 0,00 | Mimostav. doprava |  | 0,00 |
| PSV | Dodávky | 9 393,59 | Kulturní památka |  | 0,00 | Územní vlivy |  | 0,00 |
|  | Montáž | 48 490,87 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0,00 |
| "M" | Dodávky | 0,00 |  |  |  | Ostatní |  | 0,00 |
|  | Montáž | 0,00 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0,00 |
| Ostatní materiál |  | 20 850,00 |  |  |  |  |  |  |
| Přesun hmot a sutí |  | 9 600,00 |  |  |  |  |  |  |
| ZRN celkem |  | 141 742,06 | DN celkem |  | 0,00 | NUS celkem |  | 0,00 |

| Základ 0% | 141 742,06 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Celkem bez DPH | 141 742,06 |
|  |  | DPH 21% | 29 765,83 | Celkem včetně DPH | 171 507,89 |

| Projektant Datum, razítko a podpis | Objednatel Datum, razítko a podpis | Zhotovitel Datum, razítko a podpis |
| --- | --- | --- |

| Název stavby: Druh stavby: Lokalita: JKSO: |  |  | Sedláčkova 15 , Plzeň ZČU Doba výstavby: Objednatel: Vícepráce č.2 Začátek výstavby: 26.08.2025 Projektant: Konec výstavby: Zhotovitel: Zpracováno dne: 26.08.2025 Zpracoval: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Č | Obj | Kód | Zkrácený popis | M.j. | Množství | Jednot. cena (Kč) | Náklady (Kč) |  |  | Hmotnost (t) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem |
| 61 |  |  | Úprava povrchů vnitřní | 0,00 |  |  |  | 7 784,00 | 7 784,00 | 0,72 |  |

Stavební rozpočet

| 1 612421637RX2 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 | 14,00 | 556,00 | 0,00 | 7 784,00 | 7 784,00 | 0,05 | 0,72 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | 19 089,24 | 3 689,56 | 22 778,80 |  | 0,70 |
| 2 631361921RT5 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů taž t | 0,67 | 34 100,00 | 19 089,24 | 3 689,56 | 22 778,80 | 1,05 | 0,70 |
| 776 Podlahy povlakové |  |  | 2 909,30 | 34 078,00 | 36 987,30 |  | 0,01 |
| 3 776200830RT1 Příprava podkladu vysátí, drobné úpravy m2 | 25,50 | 40,00 | 0,00 | 1 020,00 | 1 020,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 776101121R00 Provedení penetrace podkladu - kont. můs m2 | 25,50 | 98,60 | 0,00 | 2 514,30 | 2 514,30 | 0,00 | 0,00 |
| 5 776101115R00 Vyrovnání podkladů samonivelační hmoto m2 | 25,50 | 794,00 | 0,00 | 20 247,00 | 20 247,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 776101121R00 Provedení penetrace podkladu m2 | 25,50 | 56,00 | 0,00 | 1 428,00 | 1 428,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 776521200RT1 Lepení vinylových dílců , lepidlo SCH -DB m2 | 25,50 | 298,00 | 2 909,30 | 4 689,70 | 7 599,00 | 0,00 | 0,01 |
| 8 776991840R00 MTZ lišty soklové vč. materiálu VOX 760 ( m | 21,00 | 199,00 | 0,00 | 4 179,00 | 4 179,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 Nátěry |  |  | 2 506,50 | 7 870,50 | 10 377,00 |  | 0,01 |
| 9 783425350R00 Nátěr lišt 60/60 mm PUR barvou Soldekol m | 90,00 | 115,30 | 2 506,50 | 7 870,50 | 10 377,00 | 0,00 | 0,01 |
| 784 Malby |  |  | 3 977,79 | 6 542,37 | 10 520,16 |  | 0,10 |
| 10 784161101R00 Penetrace podkladu nátěrem HET, K - Gru m2 | 101,20 | 17,00 | 930,03 | 790,37 | 1 720,40 | 0,00 | 0,02 |
| 11 784161101R00 Penetrace podkladu nátěrem HET, K - Gru m2 | 20,00 | 17,00 | 183,80 | 156,20 | 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 784442001RT2 Malba interiérová HET, výška do 3,8 m dv m2 | 101,20 | 69,80 | 2 391,36 | 4 672,40 | 7 063,76 | 0,00 | 0,06 |
| 13 784442001RT2 Malba interiérová HET, výška do 3,8 m dv m2 | 20,00 | 69,80 | 472,60 | 923,40 | 1 396,00 | 0,00 | 0,01 |
| 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) |  |  | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |  | 0,00 |
| 14 908 R00 Případná repase stávajících dveří kpl | 1,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 Bourání konstrukcí |  |  | 43,60 | 571,40 | 615,00 |  | 0,01 |
| 15 962081141R00 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 15 m2 | 2,50 | 178,00 | 43,60 | 401,40 | 445,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 962052111R00 Demontáž ocel. překladů L ks | 2,00 | 85,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 0,01 |
| 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  | 0,00 | 2 229,80 | 2 229,80 |  | 0,00 |
| 17 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu d m2 | 14,00 | 98,20 | 0,00 | 1 374,80 | 1 374,80 | 0,00 | 0,00 |
| 18 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 | 9,00 | 95,00 | 0,00 | 855,00 | 855,00 | 0,00 | 0,00 |
| H13 Věže, stožáry, komíny |  |  | 0,00 | 5 600,00 | 5 600,00 |  | 0,00 |
| 19 998131111R00 Přesun hmot -dopravné stavební práce kpl | 1,00 | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| S Přesuny sutí |  |  | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |  | 0,00 |
| 20 979088212R00 Nakládání , přesun vybouraných hmot na dkpl | 1,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní materiál |  |  | 20 850,00 | 0,00 | 20 850,00 |  | 0,06 |
| 21 28412260.A Podlahovina - WINEO 600 XL Amsterdam m2 | 30,00 | 695,00 | 20 850,00 | 0,00 | 20 850,00 | 0,00 | 0,06 |
|  |  |  | Celkem: |  | 141 742,06 |  |  |