|  |  |  |  |  |  | Technický list změny (TLZ) č.: 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SoD č.: |  | 002/TSA/D/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  | Stavební úpravy WC v přízemí. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název změny: |  | Změny rozsahu prací v důsledku zjištěných skutečností. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Důvod a popis změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - V průběhu stavebních prací bylo odkryto předem nepředvídané poškození staveb, které bylo dodatečně opraveno, zejména vybourání nesoudržného podkladu podlahy v místnosti WC muži, stávající zazdívka instalační šachty byla z důvodu nesoudržnosti zcela odstraněna a nahrazena novou vyzdívkou, současně s odsekáním obkladů byla vybourána i omítka stěn, jež se následně musela znovu provést. S ohledem na předpokládanou opravu sociálního zařízení o patro výše došlo k úpravám stávající kanalizace pod stropem. - Jako podklad k těmto pracím slouží podrobný soupis v počtu 2 listů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Rozpočet prací změnového listu – 4 listy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Časový dopad oproti původnímu řešení: |  |  |  |  |  | bez dopadu s dopadem |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Viz dodatek č.1 |  |
| Orientační cenový dopad: |  | Odpočet: |  | 263 728,12 Kč bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Přípočet: |  | 495 868,81 Kč bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Celkem: |  | 232 140,69 Kč bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |
| Odsouhlasení: Datum: 15. 08. 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel | Jméno |  | Podpis |  | Zhotovitel |  | Jméno |  | Podpis |  |  |
| MBÚ TSA |  |  |  |  | T- Bro. cz |  | Ing. Janovský Jakub |  |  |  |  |
| Projektant | Jméno |  | Podpis |  | TDS |  | Jméno |  | Podpis |  |  |
|  |  |  |  |  | MBÚ TSA |  |  |  |  |  |  |