DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11. 06. 2025

Město Rakovník

sídlem Husovo náměstí 27, 269 01 Rakovník

zastoupené PaedDr. Luďkem Štíbrem, starostou

IČO: 00244309, DIČ:CZ00244309

bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Rakovník

číslo účtu: 50045004/0300

dále jen „objednatel“

a

Mazurstav s.r.o.

sídlem Příčná 294, 270 52 Lišany

zastoupená xxx

IČO: 06816631, DIČ: CZ06816631

bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Rakovník

číslo účtu 289166465/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 289465

dále jen „zhotovitel“

Obě smluvní strany uzavřely dne 11. 06. 2025 smlouvu o dílo a nyní mají obě smluvní strany zájem na změně obsahu uzavřené smlouvy, a proto uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

dodatek č. 1

A)

Čl. III. Čas plnění:

Předání dokončení díla se mění následovně:

Původní termín: do 31. 08. 2025

Nový termín: do 30. 10. 2025

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

B)

Závěrečná ustanovení dodatku

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž si objednatel ponechá dvě vyhotovení a zhotovitel jedno. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

- Tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupce obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejněním v registru smluv. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že výslovně souhlasí se zveřejněním smlouvy v plném rozsahu.

- Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města dne 20. 08. 2025 usnesením č. 470/2025.

- Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem dodatku a že tento dodatek byl sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, a nikoliv v tísni, či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Rakovníku dne 29. 8. 2025                                             V Lišanech dne 29. 8. 2025

_______________________________	______________________________

Město Rakovník 	Mazurstav s. r.o.

PaedDr. Luděk Štíbr	xxx

starosta	xxx