SMLOUVA O DÍLO

„Výměna elektroinstalace tělocvičny“

- SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Střední škola propagační tvorby a polygrafie, Velké Poříčí, Náchodská 285, IČO: 13584898, DIČ CZ13584898, zastoupená panem ředitelem školy Mgr. Rudolfem Volhejnem

dále jen objednatel na straně jedné

a

zhotovitel:

ELEKTROSLUŽBA - Pavel Melichar

U Rubeny 498, 549 32 Velké Poříčí

IČO: 11059265, DIČ: CZ500810058

dále jen zhotovitel na straně druhé  spolu uzavírají  následující smlouvu:

II. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

Podkladem pro uzavření této smlouvy je cenová kalkulace, vypracovaná panem Petrem Melicharem, zhotovitelem.

III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje na základě výchozích podkladů, uvedených v bodě II. této smlouvy provést pro objednatele dodávku díla spočívající v provedení prací:

výměna elektroinstalace tělocvičny, Náchodská 241, 549 64 Velké Poříčí, dle cenové kalkulace, která je nedílnou součástí této smlouvy.

IV. TERMÍN PLNĚNÍ

  - Termín zahájení prací: 14. 8. 2017

  - Termín dokončení prací: 29. 9. 2017

Jestliže zhotovitel připraví dílo k odevzdání před shora uvedeným termínem, zavazuje se je objednatel převzít i v tomto dřívějším nabídnutém termínu.

  - Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za ně dohodnutou cenu. O předání a převzetí stavby bude sepsán oběma stranami podepsaný zápis.

  - Dodržení doby plnění ze strany zhotovitele je závislé na včasném financování díla dle článku VI. této smlouvy. Po dobu prodlení objednatele se splněním bodu VI. této smlouvy není zhotovitel v prodlení se splněním závazku.

V. CENA DÍLA

  - Cena za zhotovení díla 576 578,- Kč v režimu přenesené daňové povinnosti je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách. Cena je pevná a nejvýše přípustná a činí bez DPH 576 578,- Kč,  (DPH ve výši 21%. ve výši 121 081,38,- Kč odvede objednatel – přenesená daňová povinnost; tj. celkem včetně DPH 697 659,38,- Kč).

  - Plnění prováděná nad rámec smlouvy budou posuzována jako vícepráce, resp. méně práce, na které bude uzavřen dodatek ke smlouvě. O cenu méněprací bude snížena dohodnutá cena díla. U víceprací je oprávněn navrhnout zhotovitel uzavření dodatku ke smlouvě s navýšením ceny.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

  - Objednatel uhradí zhotoviteli smluvní cenu díla na základě daňových dokladů (faktur), které vystaví zhotovitel.

  - Daňový doklad bude obsahovat všechny náležitosti dle platných předpisů. V daňovém dokladu bude oddělena daň z přidané hodnoty a uveden způsob jejího stanovení.

  - Daňový doklad dále musí obsahovat - označení účetního dokladu a jeho číslo

VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

  - Zhotovitel odpovídá za vady díla za podmínek dle zákona.

  - V průběhu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit oprávněně a řádně reklamované vady.

VIII. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

  - Zhotovitel je povinen provést dílo na své náklady a na své nebezpečí.

  - Objednatel je povinen předat přesně vymezené a práv třetích osob zbavené místo k provádění díla tak, aby zhotovitel na něm mohl začít práce v souladu s podmínkami smlouvy.

  - Zhotovitel zabezpečí vlastním nákladem dopravu a skladování všech materiálů, strojů a zařízení a jejich přesuny na místo provádění díla nebo do místa uložení a likvidace.

  - Zhotovitel je povinen odevzdat objednateli nejpozději k termínu odevzdání a převzetí díla potřebné doklady o díle.

  - Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek v místě provádění díla. Zhotovitel odstraní vlastním nákladem odpady, které budou výsledkem jeho činnosti, nebo vzniknou v důsledku jeho činnosti.

  - Objednatel se zavazuje zajistit zhotoviteli pro provedení díla místo pro připojení elektrické energie 3x230/400V a vody. Náklady na úhradu spotřebovaných energií hradí objednatel.

  - Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole prací, které mají být zakryté nebo se stanou nepřístupnými a k prohlídce a kontrole minimálně tři dny předem. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, může zhotovitel pokračovat v práci. Dodatečné odkrytí bude provedeno na náklady objednatele. Jestliže se však při dodatečné kontrole zjistí, že zakryté práce nebyly řádně provedeny, nese náklady zhotovitel.

IX. SMLUVNÍ POKUTY

  - Smluvní pokuty se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

X. OSTATNÍ ÚDAJE

  - Zhotovitel je povinen při plnění předmětu této smlouvy postupovat s veškerou odbornou péčí. Zejména je povinen dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje řídit se výchozími podklady objednatele a jeho pokyny.

  - Zhotovitel je oprávněn k provedení díla využít subdodavatele. I v takovém případě však odpovídá za práci subdodavatele, jako by ji prováděl sám.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Smlouva je uzavřena okamžikem jejího podpisu. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků. Změna provedená jinou formou je neplatná.

  - Nedělitelnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

příloha č. 1:   Cenová kalkulace

  - Tato smlouva se vypracovává ve 3. vyhotoveních, z nichž 2. si ponechá objednatel a 1. zhotovitel.

Ve Velkém Poříčí dne 16. 8. 2017				Ve Velkém Poříčí dne 16. 8. 2017

Objednatel: Mgr. Rudolf Volhejn				Zhotovitel: Pavel Melichar