VÁŠ DOPIS ZN:

ZE DNE:							Pavel Kříž

NAŠE ZNAČKA:20/2025					IČ:70399336

XXXX

Mgr. Michal Hoza				Praha 4 Modřany 143 00

VYŘIZUJE:

TEL. :

FAX :	XXXX

E-MAIL:

DATUM 19.08.2025

OBJEDNÁVKA

Tímto u Vás organizace TEZA Hodonín objednává opravu dřevěné sportovní podlahy ve víceúčelové sportovní hale na adrese, Lipová alej 4110/23 v Hodoníně dle CN ze dne 20.6. 2025. Cena 229 384,- Kč.

Při vystavování obchodních listin (faktury, paragony), prosím uvádějte údaje plynoucí z ustanovení 435 Zákona 89/2012 Sb. - občanský zákoník. V opačném případě budou obchodní listiny vráceny k doplnění údajů. Při vystavení faktury uvádějte číslo objednávky. Splatnost faktury požadujeme minimálně 15 dnů ode dne doručení.

Fakturu prosím zašlete na naši fakturační adresu : TEZA Hodonín, příspěvková organizace

Tyršova 3588/10

695 01 Hodonín

IČ : 66609984

DIČ: CZ 699001303

S pozdravem,

Mgr. Otakar Čajka ředitel TEZA Hodonín

Cenová nabídka : Oprava palubové podlahy Teza Hodonín

| Položka | Množství |  | Cena za jednotku | Celková cena |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Demontáž palubové podlahy a podkladového roštu | 42 m2 |  | 132 Kč | 5 544 Kč |  |  |
| vysátí izolace (Polystyrenový vsyp) | 42 m2 |  | 50 Kč | 2 100 Kč |  |  |
| Příprava okrajů pro napojení parketu | 29 mb |  | 230 Kč | 6 670 Kč |  |  |
| Montáž palubové podlahy vč.lakování | 42 m2 |  | 4 217 Kč | 177 114 Kč |  |  |
| Napojení okrajů Parketu vč.rozbroušení přechodů | 29 mb |  | 412 Kč | 11 948 Kč |  |  |
| Obnova lajnování | 4 barvy |  | 2 417 Kč | 9 668 Kč |  |  |
| Tmelení méně zasažených částí palubovky | 94 m2 |  | 110 Kč | 10 340 Kč |  |  |
| Doprava |  |  |  | 6 000 Kč |  |  |
| Celkem |  |  | 229384 Kč |

Pozn:

Uvedené ceny jsou včetně materiálu.

Po obdržení závazné objednávky bude domluven přesný harmonogram prací.

Předpokládaná doba prací je 7 dní. Předpokládaný nástup 26.7.2025.

Pavel Kříž mob. XXXX

XXXX

Neplátce DPH

IČ:70399336

XXXX

Praha 4 Modřany 143 00

V Praze dne 20.6.2025

Bankovní spojení:

Číslo účtu:XXXX