DODATEK Č.1

- ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 411-2023-523103, ze dne 5. 6. 2025 („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Hroznová 277/17, 603 00 Brno

Zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. et Ing. Luďkem Drápalem, MBA, vedoucím pobočky Břeclav

V technických záležitostech zastoupená: Ing.Simonou Konečnou, odborný rada, Pobočka Břeclav

Kontaktní údaje:

Tel.: + 420 725 548 180 – Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA

+ 420 727 956 362 – Ing. Simona Konečná

E-mail: breclav.pk@spucr.cz

simona.konecna@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- Ing. Marie Osičková

Podnikající jako fyzická osoba na základě živnostenského oprávnění, zapsána v ŽR u Městského úřadu Břeclav, se sídlem xxx Velké Bílovice, IČ: 49963201, není zapsaná v obchodním rejstříku

Zastoupená: Ing. Marií Osičkovou

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Marií Osičkovou

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Marií Osičkovou

Kontaktní údaje:

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID datové schránky: xxx

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

DIČ: xxx

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

# Článek I.

Všechny požadované pozemky dle přílohy  byly vytyčeny a předmět smlouvy byl splněn. Vzhledem ke skutečnosti, že skutečný počet měrných jednotek (201 MJ) je o 21 MJ vyšší ve srovnání s předpokládaným počtem měrných jednotek (180 MJ), dohodly se smluvní strany, že zhotovitel vystaví fakturu za vyhotovení díla podle skutečného počtu měrných jednotek.

V Čl. VI odst. 6.3 se zvyšuje počet MJ ze 180 MJ na 201 MJ a smluvní cena díla se   zvyšuje o 16 380,00 Kč bez DPH.

Ruší se původní znění odst. 6.3, čl. VI Cena za provedení díla

“Smluvní cena:

vytyčení vlastnických hranic parcel včetně označení lomových bodů v terénu (180 MJ)

- cena za 1 MJ					      		780 Kč

(pozn.: 1 MJ = 100 bm vytyčované hranice)

Smluvní cena celkem                                                              140 400,00 Kč

DPH 21 % činí		                                                  	   29 484,00 Kč

Celková cena s  DPH 				                     	 169 884,00 Kč”

a nahrazuje se novým zněním odst. 6.3, čl. VI Cena za provedení díla

“Smluvní cena:

vytyčení vlastnických hranic parcel včetně označení lomových bodů v terénu (201 MJ)

- cena za 1 MJ					      		780 Kč

(pozn.: 1 MJ = 100 bm vytyčované hranice)

bez DPH činí                                                                            156 780,00 Kč

DPH 21 % činí		                                                  	    32 923,80 Kč

Celková cena s  DPH 				                     	  189 703,80 Kč”

Zadavatel si v čl. 2.1. zadávací dokumentace (Výzvy k podání nabídek) vyhradil právo zvýšit počet měrných jednotek (dále i „MJ“) k vytyčení v případě, že počet skutečných měrných jednotek podle provedených prací bude vyšší, než byl jeho předpoklad.

Výše uvedená změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu analogicky dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.,                     o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Článek II.

- Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem  se nemění.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Ing. Marie Osičková

V Brně	Ve Velkých Bílovicích

Datum: 1. 9. 2025		Datum: 29. 8. 2025

„elektronicky podepsáno“					„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. Pavel Zajíček						Ing. Marie Osičková

ředitel KPÚ pro JMK

Za správnost vyhotovení: Ing. Lucie Kuchtíčková