DODATEK Č. 5
ke smlouvě o dílo Stavební úpravy a nástavba provozního objektu č. p. 1622 CM Humpolec
ze dne 07. 05. 2024

Článek 1

Smluvní strany

| Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava |
| zastoupený: | Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace |

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

| IČO: | 00090450 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen „Objednatel“)

a

| Zhotovitel: | NEST.HB spol. s r.o. |
| --- | --- |
| se sídlem: | Žižkova 65, 580 01 Havlíčkův Brod |
| zastoupený: | Mgr. Radkem Novákem, jednatel společnosti |

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, C 15304

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:

| IČO: | 25929011 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ 25929011 |

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

- Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-2-2024 a číslo zhotovitele NEST-24-1, ze dne 07. 05. 2024, vyplývající z úpravy prací na základě zjištění aktuálního stavu, který již neodpovídal stavu v době zpracování projektové dokumentace z roku 2017.

- Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) a schváleným Změnovým listem č. 10 mění o
nerealizované stavební práce (dále méněpráce), vzniklé z důvodu nedodaných dveří a vyúčtování reálně spotřebované energie během stavby (viz. rozpočet změnového listu).

- Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

7 936 644,44 Kč

- 58 340,43 Kč

Cena díla dle Dodatku č. 4 bez DPH

Méněpráce ZL 10

| Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 5 bez DPH | 7 878 304,01 Kč |
| --- | --- |
| DPH 21 % | 1 654 443,84 Kč |
| Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 5 včetně DPH | 9 532 747,85 Kč |

Článek 3

Ostatní ujednání

  - Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 5 ve znění platných dodatků se nemění a zůstávají v platnosti.

  - Dodatek č. 5 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.

  - Dodatek č. 5 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

  - Dodatek č. 5 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.

  - Dodatek č. 5 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

  - Dodatek č. 5 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

  - Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

  - Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 5 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

  - Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- Rozpočet změnového listu č. 10

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Jihlavě dne: viz podpis

V Havlíčkově Brodě dne: viz podpis

Digitálně podepsal

Mgr. Radek Novák

Datum: 2025.09.01

14:27:45 +02'00'

Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2025.09.02 11:55:30 +02'00'

Mgr. Radek Novák, jednatel NEST.HB spol. s r.o.

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,

příspěvková organizace

Rozpočet změnového listu - ZL10

Méněpráce

| 173 1,1 % 1 268 750,68 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nepředvídatelné práce spojené s rekonstrukcí 3% |  |  |  |  |
| 30 55331487 kus 1 480,00 |  |  |  |  |
| zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970mm |  |  |  |  |
| 130 771592011 m2 15,00 |  |  |  |  |
| Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky |  |  |  |  |
| 131 998771112 t 680,00 |  |  |  |  |
| Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m |  |  |  |  |
| 4 2,1 ks 6 000,00 |  |  |  |  |
| Měření datové sítě vč.protokolů |  |  |  |  |
| 12 7 ks 1 030,00 |  |  |  |  |
| Led svítidlo 60cm do kuch. linky vč. zdroje |  |  |  |  |
| 31 11 ks 2 500,00 |  |  |  |  |
| Stožár STA délky 0,7m vč. kotvení |  |  |  |  |
| 28 3,9 kus 1 500,00 |  |  |  |  |
| Baterie dřezová |  |  |  |  |
| 4 7135R001 kus 1 770,00 |  |  |  |  |
| Protipožární manžeta na potrubí do DN50 včetně montáže |  |  |  |  |

celkem: 64 118,43 Kč

Odpočet dveří mezi ložnicemi ve 2.NP

| K | 766660001 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1 ks

| M | 61162092 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový CPL částečně prosklené 800x1970-2100mm | kus |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1 ks

| K | 766660728 | Montáž dveřního interiérového kování - zámku | kus |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1 ks

| M | 54924003 | zámek | kus |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1 ks

| K | 766660729 | Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou | kus |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1 ks

| M | 54914123 | kování rozetové klika/klika | kus |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1 ks

| 28 K 642942111 | I Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních i lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na | i kus |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | i cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2 |  |  |  |

1ks

30 M 55331487

zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110- 150mm rozměru 800/1970mm

1ks

CELKEM

9.715,- Kč

Odečet energií:

- Voda - vodné + stočné - 2,43 m3* 83 = 201,69 Kč

- Energie - 588,5 * 6,06 =	3.566,31 Kč

- Vysoušeč elektřina 260 hodin * 0,8 = 208*6,06= 1.261 Kč

- Vysoušeč PB 9,6 kW * 6,06 =	58 Kč

Celkem	5.087 Kč

Dopočet nákladů VRN :

d VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	 102

| 2 | K | 032103000 | Zařízení staveniště |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | K | 045303000 | Koordinační činnost dodavatele |  |  |  |  |

- Zařízení staveniště - připočtena doba provádění stavby + 1,5 měsíce

Cena za 1 měsíc realizace =,- : 12 M = 5.000,- Kč

Navýšení nákladů : 1,5 M x,-	=	Kč

- Koordinační činnost dodavatele - připočten poměr ceny nad rozpočet SoD

Cena dle SoD 5.526.617,50 /,- za koordinace

Navýšení ceny dle dodatku č.4 o Kč tj. + 43,6 %

Navýšení nákladů :,- x 43,6 %	=	Kč