|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | **Městský úřad Kroměříž** | | | | | | | | tel. +420 573 321 111 | | |
|  | | | | | | | | | Velké náměstí 115 | | | | | | | | fax +420 573 331 481 | | |
|  | | | | | | | | | 767 01 Kroměříž | | | | | | | | www.mesto-kromeriz.cz | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | **HELM s.r.o.** | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | Kojetínská 3881/84 | | | | | | | | |
| **Odbor investic** | | | | | | | | | | | 76701 | | | | Kroměříž | | | | |
|  | | | | | | | | | | | IČ: | | | | 26240769 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | DIČ: | | | | CZ26240769 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Váš dopis značky | | / | | | ze dne | | vyřizuje | | | | | / | | linka | | | V Kroměříži | | |
|  | | | / | | | 0.0.0000 | | xxx | | | | | / |  | | | 11.8.2025 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBJEDNÁVKA č.** | | | | **OBJ/2025/1303/INV** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Objednatel:** | **Město Kroměříž** | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | Velké nám. 115/1 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | 76701 Kroměříž | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | IČ: | | | | | 00287351 | | | | | | | | | |  | | | |
|  | DIČ: | | | | | CZ00287351 | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Na základě vaší cenové nabídky ze dne 25.07.2025, která tvoří přílohu č. 1 této objednávky u Vás objednáváme dodávku a montáž elektroinstalačních rozvodů pro napojení 47 elektromotorů venkovních žaluzií na objektech B a D Městského úřadu Kroměříž. Pro napájení elektromotorů je nutno provést nové elektroinstalační rozvody. Nové rozvody budou z rozvaděčů k oknům vedeny převážně v plastových lištách.  Pozn. Samotné dopojení elektromotorů provede firma dodávající žaluzie. Součástí předání díla bude prohlášení o shodě a revize elektro. Nové rozvody budou v jednotlivých patrech vyvedeny z rozvaděčů k oknům na budově B ve dvou místech a na budově D v jednom místě. Následné propojení mezi okny provede firma dodávající žaluzie (provrtáním se přes zateplení).  Termín realizace: 30 kalendářních po převzetí staveniště, nejpozději do 15.10.2025  Celková cena: 62.521,- Kč bez DPH (75.650,41 Kč včetně DPH) Fakturace proběhne jednorázově po protokolárním převzetí montáže a dodávky Splatnost faktury 21 dnů od protokolárního převzetí.  Termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění): na písemnou výzvu objednatele (předpokládaný termín doručení 08/2025, po akceptaci objednávky) K protokolárnímu převzetí a předání staveniště dojde na základě výzvy k převzetí staveniště ze strany objednatele, a to nejpozději do 5 dnů od doručení této výzvy objednatele zhotoviteli k předání a převzetí staveniště (za písemnou výzvu se považuje výzva zaslaná e-mailem na adresu dodavatele (xxx). Tato výzva bude dodavatelem písemně objednateli potvrzena, a to nejpozději následující pracovní den po doručení výzvy dodavateli. Dodavatel potvrdí výzvu e-mailem na adresu: xxx.  Pokud bude dodavatel v prodlení proti sjednanému termínu předání výše zmíněného dodávky a montáže, je povinen zaplatit objednateli pokutu ve výši 0,2 % z celkové částky za každý započatý den prodlení. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Záruka 60 měsíců  Poskytnuté podklady: - dokumentace "Žaluzie na budovách B a D Městského úřadu Kroměříž – dvorní část"  Příloha: č. 1 cenová nabídka   Akceptace objednávky:  26.08.2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | Xxx | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |