DODATEK č. 2

č. 750/8064/24/2

k Příkazní smlouvě ze dne 18.03.2024 na kompletní výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  při realizaci akce „Stavební úpravy a revitalizace sportovní haly v Třeboni“.

Číslo smlouvy příkazce: 750/8064/24

Číslo smlouvy příkazníka:

1. Smluvní strany

název:			Město Třeboň

sídlo:			Palackého nám. 46/II, 379 01  Třeboň

zastoupený:		PaedDr. Janem Váňou, starostou města

IČO:			00247618

DIČ:			CZ00247618

bank. spojení:		XXXXXXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu:		XXXXXXXXXXXXXX

kontaktní osoba:            XXXXXXXXX

tel:			XXXXXXXXX

e-mail:			XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(jako příkazce)

a

název:                          	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

sídlo:                           	Průběžná 2521/48, 370 04 České Budějovice

zastoupený:                 	Janem Bělohlavem, jednatelem společnosti

IČO:                             	62508822

DIČ:                             	CZ62508822

bankovní spojení:        	XXXXXXXXXXXXX

číslo účtu:                    	XXXXXXXXXXXX

kontaktní osoba:          	Jan Bělohlav, jednatel společnosti

tel:                               	XXXXXXXXX

e-mail:                         	XXXXXXXXXXXXXXXX

(jako příkazník)

- Předmět dodatku

- Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 18.03.2024 Příkazní smlouvu č.  750/8064/24 ve znění následných dodatků, jejímž předmětem je závazek příkazníka provést pro příkazce  kompletní výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci akce  „Stavební úpravy a revitalizace sportovní haly v Třeboni“.

- V průběhu plnění příkazní smlouvy smluvní strany mezi sebou projednaly a odsouhlasily prodloužení termínu plnění do 20.10.2025, z důvodu prodloužení termínu provádění stavebních prací na akci „Stavební úpravy a revitalizace sportovní haly v Třeboni“.

- Cena za výkon funkce koordinátora BOZP se navyšuje na základě prodloužení doby plnění o částku 66 733,26 Kč bez DPH.

- Smluvní strany se proto na základě vzájemného konsenzu dohodly na změně příkazní smlouvy v čl. 2 (Předmět smlouvy) spočívající v prodloužení doby plnění příkazní smlouvy a v čl. 5 (Odměna a způsob její úhrady) spočívající ve změně ceny odměny.

- Změny příkazní smlouvy

- V článku 5 Odměna a způsob její úhrady se znění v odst. 5.3. ruší a nově nahrazuje takto:

Úplata příkazníka za prováděnou činnost byla sjednána ve výši:

Cena bez DPH dle Příkazní smlouvy a následných dodatků                409.500,00 Kč

Dodatek č. 2                                                                                            66.733,26 Kč

Cena bez DPH                                                                                      476.233,26 Kč

DPH 21 %                                                                                             100.008,98 Kč

Cena včetně DPH                                                                                 576.242,24 Kč

- Závěrečná ustanovení dodatku

  - Ostatní ustanovení Příkazní smlouvy ze dne 18.03.2024 č. 750/8064/24 ve znění následných dodatků pro kompletní výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci akce “Stavební úpravy a revitalizace sportovní haly v Třeboni“, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, se nemění.

  - Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

  - Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je účinnost tohoto dodatku v souladu se zák. č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) podmíněna zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv, nastává účinnost tohoto dodatku až jeho zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění smlouvy do registru smluv zajistí příkazce.

  - Tento Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 2.

V Třeboni  28.08.2025                                                V Českých Budějovicích 27.08.2025

příkazce:					              příkazník:

…………………………………………………                ……………………………………………….

PaedDr. Jan Váňa					Jan Bělohlav

starosta města                                                             jednatel společnosti