DODATEK č. 2

č. 750/8072/24/2

k Příkazní smlouvě ze dne 21.03.2024 na kompletní výkon činnosti technického dozoru stavebníka (dále TDS) při realizaci akce „Stavební úpravy a revitalizace sportovní haly v Třeboni“.

Číslo smlouvy příkazce: 750/8072/24

Číslo smlouvy příkazníka: D-010/2024

1. Smluvní strany

název:			Město Třeboň

sídlo:			Palackého nám. 46/II, 379 01  Třeboň

zastoupený:		PaedDr. Janem Váňou, starostou města

IČO:			00247618

DIČ:			CZ00247618

bank. spojení:		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu:		XXXXXXXXXXXXXXX

kontaktní osoba:            XXXXXXXXXX

tel:			XXXXXXXXXX

e-mail:			XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(jako příkazce)

a

název:                          	Zdeněk Musil

sídlo: 		             U Rybníčku 378, 378 33 Nová Bystřice

IČ: 		             67146546

DIČ:		             CZ7004081216

bankovní spojení:          XXXXXXXXXXXXX

číslo účtu:                      XXXXXXXXXXXX

Email:		             XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tel.:		             XXXXXXXXXXXX

(jako příkazník)

- Předmět dodatku

- Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 21.03.2024 Příkazní smlouvu č.  750/8072/24 ve znění následných dodatků, jejímž předmětem je závazek příkazníka provést pro příkazce  kompletní výkon TDS při realizaci akce  „Stavební úpravy a revitalizace sportovní haly v Třeboni“.

- V průběhu plnění příkazní smlouvy smluvní strany mezi sebou projednaly a odsouhlasily prodloužení termínu plnění do 31.10.2025, z důvodu prodloužení termínu provádění stavebních prací na akci „Stavební úpravy a revitalizace sportovní haly v Třeboni“.

- Cena za výkon funkce TDS se navyšuje na základě prodloužení doby plnění o částku 56.933,13 Kč.

- Smluvní strany se proto na základě vzájemného konsenzu dohodly na změně příkazní smlouvy v čl. VI. (Odměna příkazníka a způsob její úhrady) spočívající ve změně ceny odměny a v čl. VII. (Platnost, účinnost, trvání a ukončení smlouvy) spočívající v prodloužení doby plnění příkazní smlouvy.

- Změny příkazní smlouvy

- V článku VI. Odměna příkazníka a způsob její úhrady se znění v odst. 1. ruší a nově nahrazuje takto:

Úplata příkazníka za prováděnou činnost byla sjednána ve výši:

Cena dle Příkazní smlouvy a následných dodatků         392.000,00 Kč

Cena dle Dodatku č. 2                                                      56.933,13 Kč

Cena celkem                                                                 448.933,13 Kč

- Závěrečná ustanovení dodatku

  - Ostatní ustanovení Příkazní smlouvy ze dne 21.03.2024 č.  750/8072/24 ve znění následných dodatků pro kompletní výkon TDS při realizaci akce “Stavební úpravy a revitalizace sportovní haly v Třeboni“, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, se nemění.

  - Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má stejnou platnost, a to v jazyce českém. Dvě vyhotovení obdrží Příkazce a jedno vyhotovení Příkazník.

  - Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je účinnost tohoto dodatku v souladu se zák. č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) podmíněna zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv, nastává účinnost tohoto dodatku až jeho zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění smlouvy do registru smluv zajistí příkazce.

V Třeboni dne  27.08.2025                                         V Nové Bystřici dne 26.08.2025

příkazce:					              příkazník:

…………………………………………………                ……………………………………………….

PaedDr. Jan Váňa				          Zdeněk Musil

starosta města