DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

( dále jen občanský zákoník )

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Pardubice - městský obvod Pardubice II

Se sídlem:	Chemiků 128

530 09  Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Radkem Hejným, starostou MO Pardubice II

Zastoupený ve věcech technických: xxx, ved. odboru ŽP a dopravy

Tel: xxx  	e-mail: xxx

IČ: 00274046

bankovní spojení: 	Komerční banka Pardubice

číslo účtu: 		xxx

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:	MIROS Pardubice a.s.

Se sídlem:          Hradecká 545

533 52 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních:  Ing. Rostislavem Šindlerem, předsedou představenstva

Zastoupený ve věcech technických:  xxx vedoucím provozního oddělení

Odpovědný stavbyvedoucí: xxx	č. autorizace:  0701216

Tel: xxx 	e-mail:  xxx

IČ: 27523934 		DIČ: CZ27523934

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném

u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2646

bankovní spojení:    	Česká spořitelna a.s.

číslo účtu:             	xxx

(dále jen zhotovitel)

Tímto Dodatkem č. 1 se výše uvedené smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo Mozartova uzavřené dne 21. 3. 2025:

I. Předmět smlouvy

Předmět DÍLA se mění o položky, které jsou podrobně specifikovány ve výkazu výměr (příloha tohoto Dodatku č. 1). Jedná se změnu předmětu DÍLA spočívající zejména v náhradě zídek betonovými lavicemi, doplnění pásu asfaltu podél skateparku, výměně mříží uličních vpustí, obnově živičného krytu chodníku směrem k MŠ a vyspravení a vyrovnávce betonového podkladu.

II. Cena za DÍLO

Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:

Celková cena bez DPH dle původní Smlouvy o dílo 4 387 862,93 Kč

Celková cena bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 zvyšuje o 599 190,71 Kč bez DPH

Nová celková cena bez DPH							4 987 053,64 Kč

DPH 21%								   	1 047 281,26 Kč

Nová celková cena včetně DPH						 6 034 334,90 Kč

Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo uzavřené dne 21. 3. 2025 nezměněné tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li Dodatek č. 1 zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

Příloha: výkaz výměr

za objednatele							za zhotovitele

………………………………………………				………………………………………………

Mgr. Radek H E J N Ý						Ing. Rostislav Š I N D L E R

starosta městského obvodu					předseda představenstva