VZMR: Výměna osvětlení v 5. NP budovy Běhounská



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

Č.: SML/170/25/006

Smluvní strany:

		
Česká republika – Státní zemědělská a potravinářská inspekce
se sídlem Květná 15, 603 00 Brno
[bookmark: Text3]za kterou jedná Ing. Vít Obenrauch, ředitel inspektorátu v Brně		
[bookmark: Text6]IČ: 	75014149			
DIČ:	CZ75014149			
Bankovní spojení, číslo účtu: 26927621/0710, vedený u ČNB Brno 
[bookmark: _Hlk88835798]Kontaktní osoba: XXX, tel.: XXX, e-mail: XXX 

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

[bookmark: _Hlk88721735]Petr Vidlák
XXX 664 47 Střelice
IČ:	64504948
[bookmark: _Hlk88810193]DIČ: 	XXX
[bookmark: _Hlk88721776]Bankovní spojení, číslo účtu: XXX, vedený u XXX
Kontaktní osoba: Petr Vidlák, tel.: XXX, e-mail: XXX

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)


dále jako („smlouva“)


Obsah smlouvy:

1. Účel smlouvy
2. Předmět smlouvy
3. Místo a doba plnění
4. Cena díla
5. Platební podmínky
6. Podmínky a způsob provedení díla
7. Předání a převzetí díla
8. Odpovědnost za vady, záruka
9. Odstoupení od smlouvy
10. Sankční ujednání
11. Závěrečná ustanovení

1.  Účel smlouvy

Účelem smlouvy je zajištění výměny osvětlení v 5. NP budovy Běhounská 10 Inspektorátu v Brně.


2.  Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele výměnu osvětlení a objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.  

2.2. Dodávka a instalace stropních svítidel v 5. NP budovy SZPI, Běhounská 10, bude provedena v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele č. 001/2025 SZPI Petr Vidlák ze dne 16. 8. 2025, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy jako její nedílná součást. 

2.3. Rozsah a obsah požadovaného plnění (dílo):
· Demontáž původního osvětlení; 
-	Ekologická likvidace demontovaného osvětlení;
-	Příprava;
-	Dodávka nového osvětlení;
-	Montáž osvětlení;
-	Manipulace s materiálem a doprava;
-	Celkový úklid před předáním a převzetím dokončeného díla.


3. Místo a doba plnění

3.1. Místem plnění je objekt Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Běhounská 10, 
601 26 Brno.

3.2. Plnění bude realizováno po vzájemné domluvě mezi objednatelem a zhotovitelem, a to tak, aby činnost objednatele byla co nejméně narušena. Kompletní dílo bude předáno do 14. 11. 2025.

3.3. O započetí plnění informuje zhotovitel objednatele telefonicky či elektronickou poštou nejméně 5 pracovních dnů předem.


4. [bookmark: _Hlk88812130]Cena díla

4.1. Cena za provedení díla je nejvýše přípustná a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a náklady všeho druhu, které zhotoviteli vzniknou po celou dobu realizace díla až do doby předání provedeného díla bez závad a v požadovaném termínu, a to se zahrnutím všech vedlejších činností, prací či dodávek, nutných pro funkčnost zhotoveného díla, které zhotovitel mohl nebo měl na základě svých odborných znalostí předvídat při uzavření smlouvy.

4.2. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.3. Celková cena díla činí:
bez DPH		188 120 Kč			
21 % DPH		  50 006 Kč					
včetně DPH		238 126 Kč

4.4. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna pouze v případě změny zákonných sazeb DPH. V tomto případě bude k ceně díla bez DPH dopočtena daň z přidané hodnoty ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění (v době uzavření smlouvy je platná sazba DPH ve výši 21 %). V uvedeném případě změny sjednané ceny bude vždy uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.	


5. Platební podmínky

5.1. Zhotoviteli vzniká právo účtovat (fakturovat) cenu díla okamžikem podpisu Zápisu o předání a převzetí díla (dále jen „Zápis“) zástupci obou smluvních stran.

5.2. Objednatel zaplatí cenu díla na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy a to na základě doručeného daňového dokladu (faktury) do 30 dní po jeho doručení objednateli do jeho datové schránky: avraiqg nebo v elektronické podobě na adresu: brno@szpi.gov.cz. Objednatel je oprávněn vrátit v době splatnosti zhotoviteli neúplný nebo nesprávný daňový doklad k přepracování. V takovém případě se lhůta splatnosti vráceného daňového dokladu tímto ruší a nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne doručení daňového dokladu objednateli.

5.3. Přílohou daňového dokladu (faktury) musí být fotokopie Zápisu dle bodu 7.1. smlouvy podepsaného kontaktními osobami obou smluvních stran.

5.4. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ostatními právními předpisy. Daňový doklad bude objednateli doručen nejpozději do 12. 12. 2025 a musí obsahovat odkaz na tuto smlouvu (číslo této smlouvy).


6. Podmínky a způsob provedení díla

6.1. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování díla poskytne zhotoviteli v nevyhnutelném rozsahu potřebné spolupůsobení spočívající zejména v předání doplňujících podkladů vyžádaných zhotovitelem, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy.

6.2. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli prohlídku dotčených prostor budovy a provedení potřebných zaměření. Termín prohlídky bude stanoven dle vzájemné dohody.

6.3. Objednatel zajistí zhotoviteli dostatečný přívod elektrické energie pro připojení elektrického ručního nářadí pro prováděné práce. Cena za poskytnutou elektrickou energii je zohledněna v ceně za provedení díla.

6.4. Objednatel umožní zaměstnancům zhotovitele vstup do místa provádění díla, a to až do doby úplného dokončení díla každý pracovní den od 7:00 do 18:00 hodin. Přístup do místa provádění prací mimo tento stanovený čas umožní objednatel zhotoviteli jen po předchozí domluvě.

6.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit veškeré své činnosti tak, aby byly vždy dodržovány předpisy BOZP, hygieny práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí a vnitřní předpisy objednatele, vztahující se k plnění dle smlouvy.

6.6. Zhotovitel je povinen řídit se při plnění realizační smlouvy příslušnými předpisy a rovněž pokyny objednatele, které mu objednatel sdělí v průběhu plnění smlouvy. Pokud má zhotovitel za to, že pokyny objednatele jsou pro plnění předmětu smlouvy nevhodné, objednatele na to upozorní.

6.7. Zhotovitel odpovídá za nedotknutelnost věcí objednatele, tj. za to, že jakékoliv věci objednatele nebudou zhotovitelem nebo jeho zaměstnanci odcizeny, zničeny nebo zneužity. Zhotovitel je povinen chránit majetek objednatele a je plně odpovědný za škody vzniklé z jeho činnosti v souvislosti s plněním předmětu smlouvy.

7. [bookmark: _Hlk73000630]Předání a převzetí díla

7.1. Dokončené dílo bude předáno ve lhůtě dle bodu 3.2. a o předání bude sepsán Zápis, který bude podepsán kontaktními osobami obou smluvních stran. Dnem podpisu Zápisu přechází nebezpečí škody k předmětu plnění na objednatele; do té doby nese veškerou odpovědnost za škodu nebo zničení předmětu plnění zhotovitel, ledaže by ke škodě došlo i jinak. 

7.2. Před převzetím díla zhotovitel předá objednateli veškeré zde uvedené dokumenty:
· technické listy svítidel;
· doklady o ekologické likvidaci veškerých odpadů.

7.3. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele 2 pracovní dny předem. Dokončené dílo bude předáno zhotovitelem a převzato objednatelem v místě provádění prací. 

7.4. V případě, že dílo nevykazuje vady, je zhotovitel povinen dílo předat objednateli a objednatel je povinen dílo od zhotovitele převzít bez výhrad. 

7.5. [bookmark: _Hlk88817890]V případě, že dílo bude vykazovat pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu plnění funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu plnění podstatným způsobem neomezují, objednatel dílo převezme s výhradami. V Zápisu bude uveden závazek zhotovitele tyto drobné vady odstranit a rovněž bude uvedena smluvními stranami dohodnutá lhůta pro splnění tohoto závazku zhotovitele.

7.6. V případě, že dílo bude vykazovat jiné než ojedinělé drobné vady, je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla; v tom případě bude zhotovitel od kalendářního dne následujícího po lhůtě uvedené v bodu 3.2. v prodlení.


8. Odpovědnost za vady, záruka

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá této smlouvě.

8.2. Zhotovitel odpovídá objednateli za vady díla v souladu s příslušnou úpravou v Občanském zákoníku. Vedle toho, zhotovitel přebírá záruku za jakost, tj. zhotovitel se zaručuje, že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé k užívání pro účel, ke kterému je určeno, bez jakýchkoliv vad, včetně právních vad. Dále se zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít vlastnosti určené dle této smlouvy, a nevyplývají-li požadované vlastnosti z této smlouvy, pak obvyklé vlastnosti, a že bude kompletní a bez vad, včetně právních vad. Záruční doba na práce činí 24 měsíců, záruční doba na materiál činí 60 měsíců a běží ode dne předání a převzetí díla.

8.3. Za vadu se považuje každá vada díla, tj. i vada, která se vyskytla opakovaně.

8.4. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené neodbornou údržbou v rozporu s návody k obsluze.

8.5. [bookmark: _GoBack]Objednatel je oprávněn vady písemně reklamovat u zhotovitele na adrese sídla zhotovitele nebo e-mailem na adrese XXX a to kdykoliv v průběhu záruční doby. Proti reklamaci objednatele není zhotovitel oprávněn uplatnit námitku, že objednatel nesplnil včas svoji povinnost oznámit vady díla. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby.

8.6. V případě vady díla má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost poskytnout bezplatné odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů od obdržení písemné reklamace objednatele. Za účelem nápravy vady díla poskytne objednatel zhotoviteli v rozsahu svých možností veškerou potřebnou součinnost.

8.7. O odstranění reklamované vady zhotovitel sepíše Protokol, ve kterém objednatel buď potvrdí odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které odmítá nabízené řešení převzít. Vada je odstraněna podepsáním Protokolu, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady.

8.8. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě určené v bodě 8.6. této smlouvy, je objednatel oprávněn vadu odstranit prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení výzvy k zaplacení. Tímto ustanovením není dotčeno právo objednatele na úhradu smluvní pokuty, k jejíž úhradě je zhotovitel povinen v důsledku prodlení s odstraněním předmětné vady. Smluvní pokutu zhotovitel uhradí ve lhůtě určené v bodě 10.5. této smlouvy.
8.9. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat z důvodu vady díla.


9. Odstoupení od smlouvy

9.1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel překročí lhůtu stanovenou v bodě 3.2. této smlouvy pro předání díla, o více jak čtyři týdny.

9.2. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením kupní ceny, tak jak je uvedeno v bodě 5.2. smlouvy, o více než 45 dnů. 

9.3. Odstupující strana oznámí druhé straně písemně svůj záměr odstoupit od smlouvy a nabídne druhé straně lhůtu 5 pracovních dnů na to, aby odstranila závadné skutečnosti, pro které má v úmyslu odstoupit. 

9.4. V případě odstoupení se smluvní strany vypořádají podle zásad o bezdůvodném obohacení; konkrétní práva a povinnosti potvrdí písemně, např. formou protokolu. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody. 


10. Sankční ujednání

10.1. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro předání díla, dle bodu 3.2. této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení následující po uplynutí příslušné lhůty.

10.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním svého závazku odstranit vadu díla ve lhůtě uvedené v bodě 8.6. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vedle náhrady škody smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý, i započatý den prodlení, a to až do odstranění poslední vady díla.

10.3. V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením faktury zhotovitele, zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.

10.4. V případě, že prodlení zhotovitele bude zapříčiněno objednatelem nebo z jiných závažných důvodů písemně odsouhlasených oběma smluvními stranami, nevzniká objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty. Závažnými důvody se rozumí zejména živelná pohroma, zásah vyšší moci, neposkytnutí potřebné součinnosti objednatelem, nutnost provedení prací, které ani zhotovitel, ani objednatel s vynaložením odborných znalostí nemohli předem předpokládat aj.

10.5. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčena povinnost smluvní strany nahradit druhé smluvní straně v plné výši škodu vzniklou porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje. Smluvní pokuta je splatná bezodkladně na základě výzvy objednatele

  
11. Závěrečná ustanovení

11.1. Veškeré změny smlouvy musí mít formu vzestupně číslovaných písemných dodatků, které budou podepsány oběma smluvními stranami. Práva a povinnosti smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
11.2. [bookmark: _Ref168547977]Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této smlouvě nebo která mají být učiněna na základě smlouvy, musí být učiněna v písemné formě a doručena druhé straně, nebude-li stanoveno nebo mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Oznámení se považují za doručená uplynutím třetího (3.) dne po jejich prokazatelném odeslání.
11.3. Práva obou smluvních stran z této smlouvy jsou bez předchozího souhlasu druhé smluvní strany nepřenosná.

11.4. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s povinností objednatele uveřejnit smlouvu podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv (informační systém veřejné správy) a se zveřejněním metadat smlouvy souhlasí. Obě smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení smlouvy nepovažují za obchodní tajemství. Okamžikem uveřejnění v registru smluv nabývá smlouva účinnosti. Uveřejnění smlouvy provede objednatel, a to nejpozději do sedmi pracovních dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. O uveřejnění objednatel zhotovitele informuje.

11.5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že budou nakládat s osobními údaji obsaženými ve smlouvě, případně získanými v souvislosti s realizací předmětu plnění smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.

11.6. Smluvní strany potvrzují svými podpisy, že tato smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle a nebyla sjednána v tísni, ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
11.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
· Příloha č. 1 - Nabídka

11.8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.







V Brně dne ……………….  			          Ve Střelicích dne ………..……

za objednatele:						za zhotovitele:







________________________    		            __________________________
       Ing. Vít Obenrauch                                          	           Petr Vidlák, majitel
   ředitel inspektorátu v Brně     				    
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