Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.)

Smluvní strany

Zhotovitel:

Jméno / název:	Ondřej Hlaváč

IČO:			11755725

DIČ:

Sídlo:			 756 63 Krhová

Zastoupený:		Ondřej Hlaváč

Telefon:

E-mail:

a

Objednatel:

Název: 	Městské kulturní středisko Nový Jičín, příspěvková organizace

IČO:		47998261

DIČ:		CZ47998261

Sídlo:		Masarykovo nám. 32/20, 741 01 Nový Jičín

Zastoupený: 	Ing. Ondřej Rečka

Telefon:

E-mail:

(Zhotovitel a Objednatel dále jen „smluvní strany“)

- Předmět smlouvy

  - Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí revizi a opravu elektroinstalace v areálu Amfiteatru Skalky parcelní číslo 761/1 v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí [707431] , a to v rozsahu: provedení pravidelné revize (dle ČSN 33 1500 a souvisejících norem), kontrola a měření elektrických rozvodů, jističů, zásuvek, svítidel a dalších součástí, vyhotovení revizní zprávy s uvedením závad, jejich klasifikace a návrhu opatření, provedení dohodnutých oprav zjištěných závad (viz cenová nabídka 202408-01 ze dne 1. 8. 2025).

  - Předmět smlouvy zahrnuje i dodávku potřebného materiálu, práce, zajištění měřicí techniky a likvidaci odpadu vzniklého při opravách.

- Termín plnění

  - Zahájení prací: 3. 9. 2025

  - Ukončení prací a předání díla: 26. 9. 2025

  - Revizní zpráva bude předána objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů po ukončení měření.

- Cena díla a platební podmínky

  - Cena díla činí 70 000 Kč bez DPH (84 700 Kč s DPH).

  - Cena zahrnuje veškeré práce, materiál, dopravu a zpracování revizní zprávy.

  - Objednatel se zavazuje zaplatit cenu na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem po předání díla, se splatností 14 dní.

- Předání díla

  - Dílo je předáno podpisem předávacího protokolu, jehož přílohou je revizní zpráva a případné doklady o použitých materiálech a zařízeních.

  - Pokud se při revizi zjistí závady, které nebyly předem známy, dohodnou smluvní strany jejich odstranění formou dodatku s cenou a termínem.

- Záruka a odpovědnost

  - Zhotovitel poskytuje záruku na provedené opravy v délce 24 měsíců od předání díla.

  - Na samotnou revizní zprávu se záruka nevztahuje, Zhotovitel však odpovídá za její soulad s platnými normami a právními předpisy.

  - Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou při provádění díla na majetku objednatele.

- Sankce

  - V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

  - V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla má zhotovitel právo na úrok z prodlení dle zákona.

- Povinnosti zhotovitele

  - Dodržovat při práci platné právní předpisy, technické normy, předpisy BOZP a PO, a pracovat pouze s platným oprávněním k revizní činnosti.

  - Pracovat s přiměřeným omezením zásahu do provozu objednatele.

- Důvěrnost informací

  - Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se objednatele, které se dozví při plnění smlouvy, a zajistí tuto povinnost i u svých subdodavatelů.

- Závěrečná ustanovení

  - Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami.

  - Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou stranu.

  - Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv; objednatel zajistí její uveřejnění bez zbytečného odkladu po podpisu.

V Novém Jičíně dne 2. 9. 2025			V Krhové dne 3.9.2025

Za objednatele: …………………………		Za zhotovitele: ………………………

Ing. Ondřej Rečka, ředitel				Ondřej Hlaváč