**Smlouva o dílo**

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.)

Smluvní strany

*Zhotovitel:*

Jméno / název: Ondřej Hlaváč

IČO: 11755725

DIČ:

Sídlo: 756 63 Krhová

Zastoupený: Ondřej Hlaváč

Telefon:

E-mail:

a

*Objednatel:*

Název: Městské kulturní středisko Nový Jičín, příspěvková organizace

IČO: 47998261

DIČ: CZ47998261

Sídlo: Masarykovo nám. 32/20, 741 01 Nový Jičín

Zastoupený: Ing. Ondřej Rečka

Telefon:

E-mail:

(Zhotovitel a Objednatel dále jen „smluvní strany“)

1. **Předmět smlouvy**
	1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí revizi a opravu elektroinstalace v areálu Amfiteatru Skalky parcelní číslo 761/1 v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí [707431] , a to v rozsahu: provedení pravidelné revize (dle ČSN 33 1500 a souvisejících norem), kontrola a měření elektrických rozvodů, jističů, zásuvek, svítidel a dalších součástí, vyhotovení revizní zprávy s uvedením závad, jejich klasifikace a návrhu opatření, provedení dohodnutých oprav zjištěných závad (viz cenová nabídka 202408-01 ze dne 1. 8. 2025).
	2. Předmět smlouvy zahrnuje i dodávku potřebného materiálu, práce, zajištění měřicí techniky a likvidaci odpadu vzniklého při opravách.
2. **Termín plnění**
	1. Zahájení prací: 3. 9. 2025
	2. Ukončení prací a předání díla: 26. 9. 2025
	3. Revizní zpráva bude předána objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů po ukončení měření.
3. **Cena díla a platební podmínky**
	1. Cena díla činí 70 000 Kč bez DPH (84 700 Kč s DPH).
	2. Cena zahrnuje veškeré práce, materiál, dopravu a zpracování revizní zprávy.
	3. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem po předání díla, se splatností 14 dní.
4. **Předání díla**
	1. Dílo je předáno podpisem předávacího protokolu, jehož přílohou je revizní zpráva a případné doklady o použitých materiálech a zařízeních.
	2. Pokud se při revizi zjistí závady, které nebyly předem známy, dohodnou smluvní strany jejich odstranění formou dodatku s cenou a termínem.
5. **Záruka a odpovědnost**
	1. Zhotovitel poskytuje záruku na provedené opravy v délce 24 měsíců od předání díla.
	2. Na samotnou revizní zprávu se záruka nevztahuje, Zhotovitel však odpovídá za její soulad s platnými normami a právními předpisy.
	3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou při provádění díla na majetku objednatele.
6. **Sankce**
	1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
	2. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla má zhotovitel právo na úrok z prodlení dle zákona.
7. **Povinnosti zhotovitele**
	1. Dodržovat při práci platné právní předpisy, technické normy, předpisy BOZP a PO, a pracovat pouze s platným oprávněním k revizní činnosti.
	2. Pracovat s přiměřeným omezením zásahu do provozu objednatele.
8. **Důvěrnost informací**
	1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se objednatele, které se dozví při plnění smlouvy, a zajistí tuto povinnost i u svých subdodavatelů.
9. **Závěrečná ustanovení**
	1. Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami.
	2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou stranu.
	3. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv; objednatel zajistí její uveřejnění bez zbytečného odkladu po podpisu.

V Novém Jičíně dne 2. 9. 2025 V Krhové dne 3.9.2025

Za objednatele: ………………………… Za zhotovitele: ………………………

Ing. Ondřej Rečka, ředitel Ondřej Hlaváč