MONITORING A ČISTĚNÍ POTRUBÍ s.r.o. Nádražní 15/11 737 01 Český Těšín IČO: 05178169

VAŠE ZN.:

NAŠE ZN.:	CSPT/1223/2025

VYŘIZUJE:

TEL.:

E-MAIL:

DATUM:	01. 09. 2025

Objednávka

Dle Vaší cenové nabídky č. 15-08-25-01 ze dne 15. 08. 2025 objednáváme opravy kanalizace v budově Máchova 1134, Třinec, v rozsahu uvedeném v této nabídce.

Celková cena prací činí 131 860, - Kč bez DPH.

Práce budou započaty 08. 09. 2025 a dokončeny nejpozději do 30. 09. 2025.

# Tato objednávka bude objednatelem po akceptaci zveřejněna v Registru smluv dle zákona       č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a nabývá účinnosti nejdříve jejím uveřejněním.

Mgr. Kamil Raszka, MBA

ředitel

Příloha

Cenová nabídka